Lời nói đÇu

Đầu tư Xây dựng cơ bản là bộ phận vô cùng quan trọng thuộc đầu tư phát triển . Để xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng , cũng như tạo ra các tài sản cố định chúng ta phải đầu tư Xây dựng cơ bản . Những năm vừa qua, tình hình đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ được chú trọng và đã có những thành quả nhất định, góp phần đáng kể trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đó cũng chính là lý do em chọn đề tài “Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ những năm vừa qua “ .


Đề tài gồm 3 chương :

Chương 1-    Lý luận chung về đầu tư Xây dựng cơ bản

Chương 2 - Thực trạng về đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ những năm vừa qua.

Chương3-     Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác đầu tư Xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Do còn thiếu kinh nghiệm thực tế và kiến thức về lĩnh vực đầu tư còn yếu nên bản báo cáo của em về đề tài này không tránh khỏi những thiếu sót, em mong nhận được sự góp ý của thầy cô giáo và các bạn.


Em xin chân thành cảm ơn Ths. Đinh Đào Ánh Thuỷ đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ thực hiện đề tài này.


Em xin chân thành cảm ơn các bác, các cô, các anh chị đang làm việc tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ và giúp em trong việc tìm các tài liệu liên quan đến tình hình đầu tư Xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.
Chương I : Lý luận chung về đầu tư xây dựng cơ bản

I- Khái niệm về đầu tư xây dựng cơ bản

1- khái niệm 

1.1- Đầu tư
Là sự bỏ vốn ( chi tiêu vốn ) cùng với các nguồn lực khác trong hiện tại để tiến hành một hoạt động nào đó ( tạo ra, khai thác, sử dụng một tài sản ) nhằm thu về các kết quả có lợi trong tương lai.

Đầu tư là sự bỏ ra , sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại ( tiền, của cải, công nghệ, đội ngũ lao động  , trí tuệ, bí quyết công nghệ, … ) , để tiến hành một hoạt động nào đó ở hiện tại, nhằm đạt kết quả lớn hơn trong tương lai.

1.2- Đầu tư phát triển
Đầu tư phát triển là hình thức đầu tư có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng tiềm lực của nền kinh tế nói chung, tiềm lực sản xuất kinh doanh của từng cơ sở sản xuất kinh doanh nói riêng , là điều kiện chủ yếu để tạo công an việc làm và nâng cao đời sống của mọi thành viên trong xã hội.
1.3- Xây dựng cơ bản và đầu tư Xây dựng cơ bản 
Xây dựng cơ bản và đầu tư  Xây dựng cơ bản  là những hoạt động với chức năng tạo ra tài sản cố định cho nền kinh tế thông qua các hình thức xây dựng mới , mở rộng, hiện đại hoá hoặc khôi phục các tài sản cố định.

Đầu tư Xây dựng cơ bản trong nền kinh tế quốc dân là một bộ phận của đầu tư phát triển . Đây chính là quá trình bỏ vốn để tiến hành các hoạt động xây dựng cơ bản nhằm tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng ra các tài sản cố định trong nền kinh tế. Do vậy đầu tư Xây dựng cơ bản là tiền đề quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nền kinh tế nói chung và của các cơ sở sản xuất kinh doanh nói riêng. Đầu tư Xây dựng cơ bản là hoạt động chủ yếu tạo ra tài sản cố định đưa vào hoạt động trong lĩnh vực kinh tế - xã hội , nhằm thu đựơc lợi ích với nhiều hình thức khác nhau. Đầu tư Xây dựng cơ bản trong nền kinh tế quốc dân được thông qua nhiều hình thức xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, hiện đại hoá hay khôi phục tài sản cố định cho nền kinh tế.

Xây dựng cơ bản là hoạt động cụ thể tạo ra các tài sản cố định ( khảo sát, thiết kế, xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị ) kết quả của các hoạt động Xây dựng cơ bản là các tài sản cố định, với năng lực sản xuất phục vụ nhất định. 

2- Đặc điểm chung của đầu tư Xây dựng cơ bản 
Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản là một bộ phận của đầu tư phát triển do vậy nó cũng mang những đặc điểm của đầu tư phát triển .

2.1- Đòi hỏi vốn lớn, ứ đọng trong thời gian dài
Hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản đòi hỏi một số lượng vốn lao động, vật tư lớn . Nguồn vốn này nằm khê đọng trong suốt quá trình đầu tư . Vì vậy trong quá trình đầu tư chúng ta phải có kế hoạch huy động và sử dụng nguồn vốn một cách hợp lý đồng thời có kế hoạch phân bổ nguồn lao động , vật tư thiết bị phù hợp đảm bảo cho công trình hoàn thành trong thời gian ngắn chồng lãng phí nguồn lực. 

2.2- Thời gian dài với nhiều biến động
Thời gian tiến hành một công cuộc đầu tư cho đến khi thành quả của nó phát huy tác dụng thường đòi hỏi nhiều năm tháng với nhiều biến động xảy ra.

2.3- Có giá trị sử dụng lâu dài
Các thành quả của thành quả đầu tư xây dựng cơ bản có giá trị sử dụng lâu dài, có khi hàng trăm , hàng nghìn năm , thậm chí tồn tại vĩnh viễn  như các công trình nổi tiếng thế giới như vườn Babylon ở Iraq , tượng nữ thần tự do ở Mỹ , kim tụ tháp cổ Ai cập , nhà thờ La Mã ở Roma, vạn lý trường thành ở Trung Quốc, tháp Angcovat ở Campuchia, …

2.4- Cố định
Các thành quả của hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản  là các công trình xây dựng sẽ hoạt động ở ngay nơi mà nó đựơc tạo dựng cho nên các điều kiện về địa lý, địa hình có ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện đầu tư , cũng như việc phát huy kết quả đầu tư . Vì vậy cần được bố trí hợp lý địa điểm xây dựng đảm bảo các yêu cầu về an ninh quốc phòng, phải phù hợp với kế hoạch, qui hoạch bố trí tại nơi có điều kiện thuận lợi, để khai thác lợi thế so sánh của vùng, quốc gia, đồng thời phải đảm bảo được sự phát triển cân đối của vùng lãnh thổ .

2.5- Liên quan đến nhiều ngành
Hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản rất phức tạp liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Diễn ra không những ở phạm vi một địa phương mà còn nhiều địa phương với nhau. Vì vậy khi tiến hanh hoạt động này, cần phải có sự liên kết chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong quản lý quá trình đầu tư, bên cạnh đó phải qui định rõ phạm vi trách nhiệm của các chủ thể tham gia đầu tư, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo đựơc tính tập trung dân chủ trong quá trình thực hiện đầu tư.

3- Vai trò của đầu tư Xây dựng cơ bản 
Nhìn một cách tổng quát : đầu tư Xây dựng cơ bản trước hết là hoạt động đầu tư nên cung có những vai trò chung của hoạt động đầu tư như : tác động đến tổng cung và tổng cầu, tác động đến sự ổn định, tăng trưởng và phát triển kinh tế , tăng cường khả năng khoa học và công nghệ của đất nước. 

Ngoài ra với tính chất đặc thù của mình, đầu tư Xây dựng cơ bản  là điều kiện trước tiên và cần thiết cho phát triển nền kinh tế , có những ảnh hưởng vai trò riêng đối với nền kinh tế và với từng cơ sở sản xuất . Đó là :

-Đầu tư Xây dựng cơ bản đảm bảo tính tương ứng giữa cơ sở vật chất kỹ thuật và phương thức sản xuất.

Mỗi phương thức sản xuất từ đặc điểm sản phẩm , yếu tố nhân lực, vốn và điều kiện về địa điểm,… lại có đòi hỏi khác biệt về máy móc thiết bị ;nhà xưởng. Đầu tư Xây dựng cơ bản đã giải quyết vấn đề này.

-Đầu tư Xây dựng cơ bản là điều kiện phát triển các ngành kinh tế và thay đổi tỷ lệ cân đối giữa chúng .

Khi đầu tư Xây dựng cơ bản được tăng cường , cơ sở vật chất kỹ thuật của các ngành tăng sẽ làm tăng sức sản xuất vật chất và dịch vụ của ngành. Phát triển và hình thành những ngành mới để phục vụ nền kinh tế quốc dân. Như vậy đầu tư Xây dựng cơ bản đã làm thay đổi cơ cấu và quy mô phát triển của ngành kinh tế , từ đó nâng cao năng lực sản xuất của toàn bộ nền kinh tế . Đây là điều kiện tăng nhanh giá trị sản xuất và tổng giá trị sản phẩm trong nước, tăng tích luỹ đồng thời nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân lao động , đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cơ bản về chính trị, kinh tế - xã hội .

Như vậy đầu tư Xây dựng cơ bản là hoạt động rất quan trọng: là một khâu trong quá trình thực hiện đầu tư phát triển, nó có quyết định trực tiếp đến sự hình thành chiến lược phát triển kinh tế từng thời kỳ; góp phần làm thay đổi cơ chế quản lý kinh tế , chính sách kinh tế của nhà nước.

Cụ thể như sau:
3.1- Đầu tư Xây dựng cơ bản ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Đầu tư tác động đến sự mất cân đối của ngành, lãnh thổ , thành phần kinh tế . Kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới cho thấy, con đường tất yếu để phát triển nhanh tốc độ mong muốn từ 9% đến 10 % thì phải tăng cường đầu tư tạo ra sự phát triển nhanh ở khu vực công nghiệp và dịch vụ.

Đối với các ngành nông lâm ngư nghiệp do những hạn chề về đất đai và khả năng sinh học để đạt đựơc tốc độ tăng trưởng từ 5% đến 6 % là  một điều khó khăn . Như vậy chính sách đầu tư ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đến sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế .Do vậy các ngành, các địa phương trong nền kinh tế cần phải lập kế hoạch đầu tư dài hạn để phát triển ngành, vùng đảm bảo sự phát triển cân đối tổng thể , đồng thời có kế hoạch ngắn và trung hạn nhằm phát triển từng bước và điều chỉnh sự phù hợp với mục tiêu đặt ra . 

3.2- Đầu tư Xây dựng cơ bản tác động đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế 

Kết quả nghiên cứu của các nhà kinh tế cho thấy ,muốn giữ phát triển kinh tế ở mức trung bình thì tỷ lệ đầu tư phải đạt từ 15 % đến 20 % so với GDP tuỳ thuộc vào hệ số ICOR của mỗi nước.
Nếu ICOR không đổi thì mức tăng GDP hoàn toàn phục thuộc vào vốn đầu tư . ICOR phản ánh hiệu quả đầu tư. Chỉ tiêu này phụ thuộc vào nhiều nhân tố như cơ cầu kinh tế , các chính sách kinh tế - xã hội . Ở các nước phát triển , ICOR thường lớn ( 5-7 ) do thừa vốn thiếu lao động, do sử dụng công nghệ có giá trị cao, còn ở các nước chậm phát triển , ICOR thấp ( 2-3) do thiếu vốn , thừa lao động, để thay thế cho vốn sử dụng công nghệ kém hiện đại , giá rẻ .
3.3 – Đầu tư Xây dựng cơ bản tạo ra cơ sở vật chất nói chung và cho tỉnh nói riêng
Tác động trực tiếp này đã làm cho tổng tài sản của nền kinh tế quốc dân không ngừng được gia tăng trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp , nông nghiệp , giao thông vận tải, thuỷ lợi, các công trình công cộng khác, nhờ vậy mà năng lực sản xuất  của các đơn vị kinh tế không ngừng được nâng cao, sự tác động này có tính dây chuyền của những hoạt động kinh tế nhờ đầu tư Xây dựng cơ bản . Chẳng hạn như chúng ta đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng giao thông điện nước của một khu công nghiệp nào đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế , sẽ đầu tư mạnh hơn vì thế sẽ thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế nhanh hơn.

3.4- Đầu tư Xây dựng cơ bản tác động đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước

Có hai con đường để phát triển khoa học công nghệ, đó là tự nghiên cứu phát minh ra công nghệ, hoặc bằng việc chuyển giao công nghệ, muốn làm được điều này, chúng ta phải có một khối lượng vốn đầu tư mới có thể phát triển khoa học công nghệ. Với xu hướng quốc tế hoá đời sống như hiện nay, chúng ta nên tranh thủ hợp tác phát triển khoa học công nghệ với nước ngoài để tăng tiềm lực khoa học công nghệ của đất nước thông qua nhiều hình thức như hợp tác nghiên cứu , khuyến khích đầu tư chuyển giao công nghệ. Đồng thời tăng cường khả năng sáng tạo trong việc cải thiện công nghệ hiện có phuùhợp với điều kiện của Việt Nam nói chung và của tỉnh Phú Thọ nói riêng.

3.5- Đầu tư Xây dựng cơ bản tác động đến sự ổn định kinh tế tạo công ăn việc làm cho người lao động
Sự tác động không đồng thời về mặt thời gian của đầu tư  do ảnh hưởng của tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế làm cho mỗi sự thay đổi của đầu tư dù là tăng hay giảm cùng một lúc vừa là yếu tố duy trì vừa là yếu tố phá vỡ sự ổn định của nền kinh tế , thí dụ như khi đầu tư tăng làm cho các yếu tố liên quan tăng , tăng sản xuất của các ngành sẽ thu hút thêm lao động nâng cao đời sống. Mặt khác , đầu tư tăng cầu của các yếu tố đầu vào tăng, khi tăng đến một  chừng mực nhất định sẽ gây ra tình trạng lạm phát, nếu lạm phát mà lớn sẽ gây ra tình trạng sản xuất trì trệ , thu nhập của người lao động thấp đi, thâm hụt ngân sách tăng, kinh tế phát triển chậm lại. Do vậy khi điều hành nền kinh tế nhà nước phải đưa ra những chính sách để khắc phục những nhược điểm trên.
Đầu tư Xây dựng cơ bản có tác động rất lớn đến việc tạo công ăn việc làm, nâng cao trình độ đội ngũ lao động, như chúng ta đã biết , trong khâu thực hiện đầu tư, thì số lao động phục vụ cần rất nhiều đối với những dự án sản xuất kinh doanh thì sau khi đầu tư dự án đưa vào vận hành phải cần không ít công nhân, cán bộ cho vận hành khi đó tay nghề của người lao động nâng cao, đồng thời những cán bộ học hỏi được những kinh nghiệm trong quản lý , đặc biệt khi có các dự án đầu tư nước ngoài.

II- Khái niệm về vốn đầu tư Xây dựng cơ bản 

1- Khái niệm 

1.1- Vốn đầu tư : 

Vốn đầu tư trong nền kinh tế thị trường ,việc tái sản xuất  giản đơn và tái sản xuất mở rộng các tài sản cố định là điều kiện quyết định đến sự tồn tại của mọi chủ thể kinh tế, để thực hiện được điều này , các tác nhân trong nền kinh tế phải dự trữ tích luỹ các nguồn lực. Khi các nguồn lực này được sử dụng vào quá trình sản xuất để tái sản xuất ra các tài sản cố định của nền kinh tế thì nó trở thành vốn đầu tư.

Vậy vốn đầu tư chính là tiền tích luỹ của xã hội của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ là vốn huy động của dân và vốn huy động từ các nguồn khác, được đưa vào sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã hội nhằm duy trì tiềm lực sẵn có và tạo tiềm lực mới cho nền sản xuất xã hội.

1.2- Vốn đầu tư Xây dựng cơ bản ;

Vốn đầu tư Xây dựng cơ bản là toàn bộ những chi phí để đạt được mục đích đầu tư bao gồm chi phí cho việc khảo sát thiết kế và xây dựng , mua sắm , lắp đặt máy móc thiết bị và các chi phí khác được ghi trong tổng dự toán.

2- Nguồn hình thành vốn đầu tư Xây dựng cơ bản 

Vốn đầu tư Xây dựng cơ bản được hình thành từ các nguồn sau :

2.1- Nguồn trong nước :

Đây là nguồn vốn có vai trò quyết định tới sự phát triển kinh tế của đất nước , nguồn này chiếm tỷ trọng lớn, nó bao gồm từ các nguồn sau :


-Vốn ngân sách nhà nước: Gồm ngân sách TW và ngân sách địa phương , được hình thành từ sự tích luỹ của nền kinh tế , vốn khấu hao cơ bản và một số nguồn khác dành cho đầu tư Xây dựng cơ bản .


-Vốn tín dụng đầu tư ( do ngân hàng đầu tư phát triển và quĩ hỗ trợ phát triển quản lý ) gồm : Vốn của nhà nước chuyển sang, vốn huy động từ các đơn vị kinh tế và các tầng lớp dân cư, dưới các hình thức, vốn vay dài hạn  của các tổ chức tài chính tín dụng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài.

-Vốn của các đơn vị sản xuất kinh doanh , dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế khác.

2.2- Vốn nước ngoài
Nguồn này có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình đầu tư Xây dựng cơ bản và sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Nguồn này bao gồm
Vốn viện trợ của các tổ chức quốc tế như WB , ADB, các tổ chức chính phủ như JBIC ( OECF) , các tổ chức phi chính phủ ( NGO) . Đây là nguồn (ODA )

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thông qua hình thức 100 % vốn nước ngoài , liên doanh , hợp đồng hợp tác kinh doanh.

3- Nội dung của vốn đầu tư Xây dựng cơ bản 

Nội dung của vốn đầu tư Xây dựng cơ bản bao gồm các khoản chi phí gắn liền với hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản , nội dung này bao gồm :

3.1- Vốn cho xây dựng và lắp đặt
-Vốn cho hoạt động chuẩn bị xây dựng  và chuẩn bị mặt bằng
-Những chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình, nhà xưởng, văn phòng làm việc, nhà kho, bến bãi,…

-Chi phí cho công tác lắp đặt máy móc, trang thiết bị vào công trình và hạng mục công trình.

-Chi phí để hoàn thiện công trình
3.2-Vốn mua sắm máy móc thiết bị:

Đó là toàn bộ các chi phí cho công tác mua sắm và vận chuyển bốc dỡ máy móc thiết bị được lắp vào công trình . Vốn mua sắm máy móc thiết bị bao gồm được tính  bao gồm: giá trị máy móc thiết bị, chi phí vận chuyển , bảo quản bốc dỡ, gia công , kiểm tra trước khi giao lắp các công cụ, dụng cụ.

3.3- Vốn kiết thiết cơ bản khác bao gồm :

-Chi phí kiến thiết cơ bản được tính vào giá trị công trình như chi phí cho tư vấn đầu tư , đền bù, chi phí cho quản lý dự án, bảo hiểm , dự phòng, thẩm định, … 

-Các chi phí kiến thiết tính vào tài sản lưu động bao gồm chi phí cho mua sắm nguyên vật liệu , công cụ , dụng cụ không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định hoặc chi phí cho đào tạo. 

-Những chi phí kiến thiết cơ bản khác được nhà nước cho phép không tính vào giá trị công trình ( do ảnh hưởng của thiên tai, những nguyên nhân bất khả kháng.

4-Phân loại vốn đầu tư Xây dựng cơ bản :

Tuỳ theo từng mục đích nghiên cứu mà người ta phân loại vốn đầu tư Xây dựng cơ bản thành các tiêu thức khác nhau . Nhưng nhìn chung các cách phân loại này , đều phục vụ cho công tác quản lý tốt hơn đối với hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản .

Ta có thể xem xét một số cách phân loại sau đây:

4.1- Theo nguồn vốn:

Gồm vốn ngân sách nhà nước , vốn tín dụng đầu tư , vốn của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ; vốn vay nước ngoài , vốn hợp tác liên doanh với nước ngoài , vốn của dân . 

Theo cách này, chúng ta thấy được mức độ đã huy động của từng nguồn vốn , vai trò của từng nguồn để từ đó đưa ra các giải pháp huy động và sử dụng nguồn vốn cho đầu tư Xây dựng cơ bản có hiệu quả hơn.

4.2- Theo hình thức đầu tư :

Gồm vốn đầu tư xây dựng mới, vốn đầu tư khôi phục , vốn đầu tư mở rộng đổi mới trang thiết bị . 

Theo cách này cho ta thấy , cần phải có kế hoạch bố trị nguồn vốn cho đầu tư Xây dựng cơ bản như thế nào cho phù hợp với điền kiện thực tế và tương lai phát triển của các ngành, của các cơ sở .

4.3-Theo nội dung kinh tế:

-Vốn cho xây dựng lắp đặt
-Vốn cho mua sắm máy móc thiết bị
-Vốn kiến thiết cơ bản khác.

Như vậy hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia nói chung và của các cơ sở sản xuất kinh doanh nói riêng. Để phân tích cụ thể vai trò hoạt động này chúng ta phải sử dụng các chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản .

III- Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản 
1- Chỉ tiêu phản ánh kết quả đầu tư  Xây dựng cơ bản :

1.1- Chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản 

Kết quả đầu tư Xây dựng cơ bản  được thể hiện ở khối lượng vốn đầu tư thực hiện, ở các tài sản cố định đựoc huy động hoặc năng lực sản xuất kinh doanh , dịch vụ tăng thêm.

1.1.1- Chỉ tiêu khối lượng dịch vốn đầu tư thực hiện
Đó là tổng số tiền đã chi ra để tiến hành hoạt động của các công cuộc đầu tư bao gồm: Chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà cửa cấu trúc hạ tầng , mua sắm thiết bị máy móc để tiến hành các công tác xây dựng cơ bản và chi phí khác theo qui định của thiết kế dự toán và được ghi trong dự án đầu tư được duyệt. Phương pháp tính khối lượng vốn đầu tư thực hiện:

-Đối với công tác đầu tư qui mô nhỏ , thời gian thực hiện ngắn thì số vốn đầu tư được tính vào khối lượng vốn đầu tư thực hiện khi toàn bộ công việc của quá trình thực hiện đầu tư kết thúc.

-Đối với công cụôc đầu tư quy mô lớn, thời gian thực hiện kéo dài thì vốn đầu tư được tính cho từng giai đoạn, từng hoạt động của một công cuộc đầu tư đã hoàn thành.

-Đối với công cuộc đầu tư do ngân sách tài trợ để tính số vốn đã chi để được tính vào khối lượng vốn đầu tư thực hiện thì các kết quả của quá trình thực hiện đầu tư phải đạt tiêu chuẩn và tính theo phương pháp sau đây:

+Vốn cho công tác xây dựng:

Để tính chỉ tiêu nàyngười ta phải căn cứ vàobảng đơn giá dự oán qui định của nhà nước và căn cứ vào khối lượng công tác xây dựng hoàn thành.
Ivc=∑Qxi.Pi + Cin + W

Trong đó

Qxi là khối lượng công tác xây dựng hoàn thành

Pi là đơn giá dự toán

Cin là chi phí chung


W là lãi định mức
Khối lượng công tác hoàn thành phải đạt các tiêu chuẩn sau:

*Khối lượng này phải có trong thiết kế dự toán, đã được phê duyệt phú hợp với tiến độ thi công

*Đã cấu tạo vào thực thể công trình
*Đã đảm bảo chất lượng quy định
*Đã hoàn thành đến giai đoạn hoàn thành quy ước trong tiến độ đầu tư .

*Được cơ quan tài chính chấp nhận thanh toán.

+Đối với công tác lắp đặt máy móc thiết bị:

Phương pháp tính khối lượng vốn đầu tư thực hiện cũng tính tương tự như đối với công tác xây dựng 

Ivc=∑Qxi.Pi + Cin + W

Mức vốn đầu tư  thực hiện đối với công tác mua sắm trang thiết bị máy móc cần lắp, được xác định bằng giá mua cộng với chi phí vận chuyển đến địa điểm tiếp nhận, chi phí bảo quản cho đến khi giao lắp từng bộ phận (đói với thiết bị lắp đặt phức tạp ) hoặc cả chiếc máy với thiết bị lắp giản đơn. Mức vốn đầu tư thực hiện đối với công tác mua sắm trang thiết bị máy móc cần lắp được xác định giá mua cộng với chi phí vận chuyển đến kho của đơn vị sử dụng và nhập kho.
+Đối với công tác Xây dựng cơ bản và chi phí khác

*Nếu có đơn giá thì áp dụng phương pháp tính khối lượng vốn đầu tư thực hiện như đối với công tác xây lắp.

*Nếu chưa có đơn giá thì được tính vào khối lượng vốn đầu tư thực hiện theo phương pháp thực chi, thực thanh.

1.1.2 – Tài sản cố định huy động và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm

Tài sản cố định huy động là công trình hay hạng mục công trình , đối tượng xây dựng có khả năng phát huy tác dụng độc lập ( làm ra sản phẩm hàng hoá , hoặc tiến hành các hoạt động dịch vụ cho xã hội được ghi trong dự án đầu tư ) đã kết thúc quá trình xây dựng , mua sắm , đã làm xong thủ tục nghiệm thu sử dụng có thể đưa vào hoạt động được ngay.

Năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm là khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất phục vụ của các tài sản cố định đã được huy động để sản xuất sản phẩm hoặc tiến hành các hoạt động dịch vụ khác được ghi trong dự án đầu tư .

Đối với công cuộc đầu tư quy mô lớn, có nhiều đối tượng hạng mục xây dựng có khả năng phát huy tác dụng độc lập thì được áp dụng hình thức huy động bộ phận sau khi từng đối tượng hạng mục đã kết thúc quá trình xây dựng, mua sắm, lắp đặt. Còn đối với công cuộc đầu tư quy mô nhỏ, thời gian thực hiện ngắn thì áp dụng hình thức huy động toàn bộ khi tất cả đối tượng , hạng mục công trình đã kết thúc quá trình xây dựng mua sắm và lắp đặt.
Các tài sản cố định được huy động và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm là sản phẩm cuối cúng của công cuộc đầu tư Xây dựng cơ bản , được thể hiện qua hai hình thái giá trị và hiện vật.

Chỉ tiêt hiện vật như số lượng các tài sản cố định huy động, công suất hoăch năng lực phá huy tác dụng của các tài sản cố định được huy động, mức tiêu dùng nguyên liệu trong một đơn vị thời gian. Cụ thể đối với chỉ tiêu biểu hiện bằng hiện vật như ) số lượng nhà ở  bệnh viện, trường học, nhà máy,…) . Công suất hoặc năng lực phát huy tác dụng của các tài sản cố định được huy động ( số căn hộ số m2 nhà ở , số giường nằm ở bệnh viện, số km đường giao thông ).
Để đánh giá toàn diện của hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản  chúng ta không những dùng chỉ tiêu kết quả mà chúng ta phải sử dụng chỉ tiêu hiệu quả hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản . Chỉ tiêu giá trị các tài sản cố định được huy động tính theo giá dự toán hoặc giá trị thực tế tuỳ thuộc mục đích sử dụng chúng trong công tác nghiên cứu kinh tế hay quản trị hoạt động đầu tư .

2- Một số chỉ tiêu chính phản ánh hiệu quả hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản :

2.1- Khái niệm hiệu quả của hoạt động đầu tư 

Hiệu quả của hoạt động đầu tư là phạm trù kinh tế phản ánh và khả năng bảo đảm thực hiện có kết quả cao những nhiệm vụ kinh tế - xã hội nhất định với chi phí nhỏ nhất.

Tuỳ vào cấp độ quản lý và mục đích sử dụng các kết quả để tính toán , cho nên cần phải phân biệt hiệu quả tài chính hay hiệu quả kinh tế - xã hội , Hiệu quả hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản có thể được phản ánh ở hai góc độ:

-Dưới góc độ vĩ mô hiệu quả là sự chênh lệch giữa doanh thu và chi phí bỏ ra của dự án, đó chính là lợi nhuận mà dự án mang lại. Lợi nhuận là động lực hấp dẫn nhất của chủ đầu tư .

-Hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản dưới góc độ vĩ mô được hiểu như sau :

Hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản trong nền kinh tế quốc dân là tỷ lệ giữa thu nhập quốc dân so với mức vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất  vật chất hoặc mức vốn đáp ứng được nhiệm vụ kinh tế - xã hội , chính trị.

Hiệu quả tài chính ( Etc) của hoạt động đầu tư là mức độ đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và nâng cao đời sống của người lao động trong các cơ sở sản xuất , kinh doanh dịch vụ trên cơ sở số vốn đầu tư mà cơ sở đã sử dụng so với các kỳ khác, các cơ sở khác hoặc so với định mức chung. Chúng ta có thể biểu diễn khái niệm này thông qua công thức sau đây :
Etc =  eq \f(C¸c kÕt qu¶ mµ c¬ së thu ®­îc do thùc hiÖn ®Çu t­; Sè vèn ®Çu t­ mµ c¬ së ®· thùc hiÖn ®Ó t¹o c¸c hiÖu qu¶ trªn)  
Etc được coi có hiệu quả khi Etc > Etc​0 
Trong đó : Etc0 là chỉ tiêu hiệu quả tài chính đinh mức , hoặc cả của các kì cơ sở đã được chọn làm cơ sở so sánh , hoặc của đơn vị khác đã đạt tiêu chuẩn hiệu quả. 

Đây là chỉ tiêu tổng quát phản ánh ảnh hưởng sự đầu tư Xây dựng cơ bản tới nền kinh tế .

2.2- Chỉ tiêu đo hiệu quả
Ta cần phân biệt giữa hiệu quả tuyệt đối với hiệu quả tương đối. Hiệu quả tuyệt đối chính là hiệu quả thể hiện mối quan hệ giữa các kết quả đạt được do thực hiện đầu tư Xây dựng cơ bản với tổng số vốn đầu tư Xây dựng cơ bản đã thực hiện .

 eq \a(HiÖu qu¶ ®Çu t­;XDCB)  =  eq \f(C¸c kÕt qu¶ ®¹t ®­îc do thùc hiÖn ®Çu t­ XDCB;Tæng sè vèn ®Çu t­ XDCB ®· thùc hiÖn)  
Hiệu quả tuyệt đối thể hiện mối quan hệ giữa mức tăng hàng năm giá trị sản lượng tăng thêm của các kết quả do thực hiện đầu tư Xây dựng cơ bản với tổng số vốn đầu tư đã thực hiện
Hiệu quả tuyệt đối thể hiện mối quan hệ giữa mức tăng hàng năm, giá trị sản lượng tăng hàng năm ,giá trị sản lượng tăng thêm của các kết quả do thực hiện đầu tư Xây dựng cơ bản với tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.

E=∆ ( V + M ) / K

Trong đó:


E: Là hiệu quả tương đối vốn đầu tư Xây dựng cơ bản


∆ ( V + M ): là mức tăng hàng năm giá trị sản lượng tăng thêm


K: Là tổng sốn vốn đầu tư Xây dựng cơ bản đã thực hiện
Hệ số huy động tài sản cố định

Hệ số huy động tài sản cố định = Giá trị tài sản cố định huy động / Vốn đầu tư 
Hệ số ICOR ( tỷ suất vốn đầu tư ) cho biết muốn tăng được 1% giá trị tổng sản phẩm trong nước ( GDP ) thì cần phải đầu tư thêm bao nhiêu % vốn đầu tư . Chỉ tiêu này chỉ có tính tương đối, bởi vì hiệu quả đầu tư còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố như chính sách phát triển kinh tế của đất nước và độ trễ thời gian của đầu tư . Chỉ tiêu này thường đánh giá hiệu quả đầu tư ở phạm vi rộng như tỉnh, thành phố, quốc gia.

ICOR = ∆K / ∆GDP

Trong đó:

 ∆K: mức gia tăng vốn đầu tư 


∆GDP: mức gia tăng GDP

Ngoài ra , người ta còn sử dụng hệ thống chỉ tiêu hiệu quả đầu tư đối với từng dự án hoặc đầu tư từng doanh nghiệp. Bao gồm hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội .

* Đối với từng dự án:

Thời hạn thu hồi vốn ( T )

Thời hạn thu hồi vốn đầu tư là khoảng thời gian cần thiết để dự án hoạt động thu hồi đủ số vốn đầu tư đã bỏ ra, chỉ tiêu này được xác định cho từng năm và có thể tính cho cả đời dự án. Chỉ tiêu thời hạn thu hồi vốn bình quân.


[image: image1.wmf]pv

W

Iv

T

¦

0

=


Trong đó:



[image: image2.wmf]T

: Thời hạn thu hồi vốn đầu tư bình quân


Iv0: Vốn đầu tư ban đầu

[image: image3.wmf]pv

W

:Lợi nhuận bình quân cả đời dự án
Chỉ tiêu thu nhập thuần ( NPV )

NPV=∑ ( Bi – Ci ) x 1/( 1+ r  )^i

Trong đó:​​​

NPV: Thu nhập thuần của dự án là thu nhập còn lại sau khi đã trừ đi tất cả các khoản chi phí của cả đời dự án, nó phản ánh quy mô lãi của cả đời dự án

Bi: là khoản thu nhập năm thứ I của dự án đầu tư


Ci: là chi phí của dự án vào năm thứ i

Dự án được chấp nhận khi NPV>0

Hệ số hoàn vốn nội bộ (IRR)

Là chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của vốn đầu tư . Nó là mức lãi suất mà khi dùng nó để tính chuyển các khoản tiền phát sinh về cùng mặt bằng hiện tại thì tổng số thu bằng tổng số chi . Chỉ tiêu này được xác định bằng công thức sau:

IRR =r1 + (r2 - r1)* 
[image: image4.wmf]2

1

1

NPV

NPV

NPV

-


Trong đó : 

r1:  mức lãi suất để có NPV > 0
r2 : mức lãi suất để có NPV < 0

r2 > r1 ( r2-r1<5%)

Dự án được chấp nhận khi IRR>=r định mức 

Điểm hoà vốn
Là điểm mà tại đó mà doanh thu từ bán hàng bằng các khoản chi phí phải bỏ ra

X= F/ ( P – v )

Trong đó:


f: là tổng định phí

p : là giá bán cho một đơn vị sản phẩm

v: là biến phí cho một đơn vị sản phẩm

Đối với từng doanh nghiệp:

*Tỷ suất sinh lời vốn đầu tư của từng năm hoặc bình quân của kỳ nghiên cứu

RRi = 
[image: image5.wmf]e

r

b

n

j

iPV

Iv

Iv

Iv

W

-

+

å

=

1

¦


Trong đó:


Wj: là lợi nhuận của dự án

i: năm i


j: 1,2,…,n

Ivb: vốn đầu tư xây dựng dở dang kỳ trước chuyển sang

Ivr: vốn đầu tư xây dựng được thực hiện trong kỳ nghiêm cứu
Ive: vốn đầu tư xây dựng được thực hiện chưa đợc huy động chuyển sang kỳ sau ( các công trình xây dựng dở dang cuối kỳ )


[image: image6.wmf]vhdpv

pv

I

W

RR

¦

=


Ivhdpv: Vốn đầu tư đã được phát huy tác dụng bình quân năm của kỳ nghiên cứu
Tỉ suất sinh lời tăng thêm của vốn tự có của doanh nghiệp do đầu tư hoặc bình quân năm của thời kỳ nghiên cứu
(CEi = (rEi - rEi​ - 1).K>0

[image: image7.wmf]0

).

(

1

>

-

=

D

-

K

r

r

Et

Et

r

Et


Với K : mức tác động của vốn đầu tư
i: năm nghiên cứu
t:thời kỳ nghiên cứu
*Số lần quay vòng của vốn lưu động tăng thêm ( hoặc giảm đi )


[image: image8.wmf]0

).

(

1

¦

¦

>

-

=

D

-

K

L

L

et

et

et

W

W

L



[image: image9.wmf](

)

0

1

¦

¦

¦

>

-

=

D

-

K

L

L

et

et

Wet

W

W

L


*Mức tăng năng suất lao động
Năm sau so với năm trước
∆ELi= ( E Li – ELi-1 ). K > 0
Bình quân của thời kỳ:

∆ELi= ( E Li – ELi-1 ). K > 0

Với 

t: thời kỳ

E: mức tăng năng suất lao động bình quân

i: năm
Hiệu quả kinh tế - xã hội 

Phần trên là một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của dự án đầu tư .  Nhưng có thể thấy rõ vai trò của đầu tư thì chúng ta phải phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội mà dự án mang lại. Bởi vì không phải bất cứ hoạt động đầu tư nào có khả năng sinh lời cao đều mang lại ảnh hưởng tốt với nền kinh tế . Do vậy trên góc độ quản lý vĩ mô phải xem xét mặt kinh tế - xã hội do thực hiện đầu tư đem lại. Điều này giữ vai rog quyết định để các cấp có thẩm quyền chấp nhận dự án và quyết định đầu tư , các định chế tài chính quốc tế, các cơ quan viện trợ song phương và đa phương tài trợ cho hoạt động đầu tư .

Lợi ích kinh tế - xã hội của đầu tư  là chênh lệch giữa  các lợi ích mà nền kinh tế xã hội thu được so với đóng góp mà nền kinh tế - xã hội phải bỏ ra khi thực hiện đầu tư .
Những lợi ích mà xã hội thu được chính là sự đáp ứng của đầu tư với việc thực hiện các mục tiêu chung của xã hội, của nền kinh tế . Những sự đóng góp này có thể được xét mang tính chất định tính hoặc đo lường bằng cách tính toán định lượng.

Chi phí mà xã hội phải bỏ ra của dự án bao gồm toàn bộ các tài nguyên thiên nhiên, của cải vật chất , sức lao động mà xã hội dành cho đầu tư thay vì sử dụng các công việc khác trong tương lai.

Khi phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội phải tính đầy đủ các khoàn thu chi , xem xét và điều chỉnh các khoản thu chi mang tính chất chuyển khoản , những tác động day chuyền nhằm phản ánh đúng những tác động của dự án.

Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư xem xét ở tầm vĩ mô.

Giá trị gia tăng ròng ký hiệu là NVA
Đây là chỉ tiêu cơ bản phản ánh hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư . NVA là mức chênh lệch giữa giá trị đầu ra và giá trị đầu vào (đầu vào chỉ tính chi phí vật chất không tính chi phí về lao động )

NVA=O – ( MI + Iv )

O : Giá trị đầu ra

MI : Chi phí thường xuyên

Iv: Vốn đầu tư ban đầu
· Chỉ tiêu lao động có việc làm của dự án : Được tính bằng số lao động trực tiếp trong dự án cộng với số lao động tăng thêm của các dự án có liên quan trừ đi số lao động bị mất tại các dự án.

· Mức tiết kiệm ngoại tệ : Để tính chỉ tiêu này chúng ta phải tính được các khoản thu chi ngoại tệ của dự án và các dự án liên đới, cùng với số ngoại tệ tiết kiệm được do sản xuất thay thế hàng xuất khẩu, sau đó quy đồng tiền về cùng mặt bằng thời gian để tính được số ngoại tệ do tiết kiệm từ dự án.

· Chỉ tiêu giá trị gia tăng của mỗi nhóm dân cư ( những người có vốn hưởng lợi tức, những người làm công ăn lương , Nhà nước thu thuế …). Chỉ tiêu này phản ánh các tác động điều tiết thu nhập gữa các nhóm dân cư hoặc các vùng lãnh thổ. Dể xác định chỉ tiêu này, trước hết phair xác định được nhóm dân cư hoặc vùng lãnh thổ được phân phối giá trị tăng thêm  (NNVA- giá trị thu nhập thuần tuý quốc gia ) của dự án , tiếp đến xác định được phần giá trị tăng thêm do dự án tạo ra mà nhóm dân cư hoặc vùng lãnh thổ với nhau sẽ thấy được tình hình phân phối giá trị gia tăng do dự án tạo ra giữa các nhóm dân cư hoặc các vùng lãnh thổ trong nước.

· Các chỉ tiêu khả năng cạnh tranh quốc tế : Chỉ tiêu này cho phép đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm do dự án sản xuất ra trên thị trường quốc tế ngoài ra còn có thể đánh giá những tác động khác của dự án như ảnh hưởng tới môi trường , đến kết cấu hạ tầng,……
Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế xã hội ở tầm vi mô
-Mức đóng góp cho ngân sách

-Mức tiết kiệm ngoại tệ
-Số lao động có việc làm trực tiếp của dự án
-Mức tăng năng suất lao động của người lao động làm việc trong dự án
-Mức nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất , trình độ quản lý cán bộ…

IV- Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản 

1- Điều kiện tự nhiên

Xây dựng cơ bản thường được tiến hành ngoài trời , do đó nó chịu ảnh hưởng của điều kiện khí hậu. Ở mỗi vùng, mỗi lãnh thổ có điều kiện tự nhiên khác nhau, từ đó mà nó cho phép khai thác các kiến trúc phù hợp với điều kiện thực tế.

2- Khả năng huy động và sử dụng vốn đầu tư Xây dựng cơ bản có hiệu quả
Vốn là yếu tố vật chất quan trọng trong các yếu tố tác động đến tăng trưởng. Nguồn vốn đầu tư là một yếu tố đầu vào của sản xuất , muốn đạt được tốc độ tăng trưởng GDP theo dự kiến thì cần phải giải quyết mối quan hệ cung cầu về vốn và các yếu tố khác. Trong nền kinh tế thị trường. vốn là một hàng hoá “đặc biệt “, mà đã là hàng hoá thì tât yếu phải vận đọng theo một quy luật chung là lượng cầu vốn thường lớn hơn lượng cung về vốn . Do đó , muốn khai thác tốt nhất các nhân tố cung về vốn để thoả mãn như cầu về vốn trong nền kinh tế . Huy động đợpc nhưng cần xây dựng các phương án sử dụng vốn đúng mục đích và có kế hoạch , tránh thất thoát lãng phí.
3- Công tác kế hoạch hoá và chủ trương của dự án
Công tác kế hoạch hoá vừa là nội dung  vừa là công cụ để quản lý hoạt động đầu tư . Trong nền kinh tế thị trường công tác kế hoạch hoá có vai trò rất quan trọng. Nếu buông lỏng công tác kế hoạch hoá thì thị thường sẽ phát triển tự do , thiếu định hướng gây ra những tác động tiêu cực, tác động xấu đến nền kinh tế.

Kế hoạch hoá phải quán triệt những nguyên tắc :

-Kế hoạch hoá phải xuất phát từ nhu cầu của nền kinh tế 


-Kế hoạch hoá đầu tư phải dựa vào các định hướng phát triển lâu dài của đất nước, phù hợp với các quy định của pháp luật

-Kế hoạch hoá phải dựa trên khả năng huy động các nguồn lực trong và ngoài nước
-Kế hoạch hoá phải có mục tiêu rõ rệt
-Kế hoạch hoá phải đảm bảo được tính khoa học và tính đồng bộ
-Kế hoạch hoá phải có tính linh hoạt kịp thời
-Kế hoạch phải có tính linh hoạt gối đầu
-Kế hoạch hoá phải kết hợp tốt kế hoạch năm và kế hoạch dài hạn.

-Kế hoạch hoá phái có độ tin cậy và tính tối ưu

-Kế hoạch đầu tư trực tiếp phải được xây dựng từ dưới lên

-Kế hoạch  định hướng của nhà nước phải là kế hoạch chủ yếu
4- Công tác quản lý nhà nước về đầu tư Xây dựng cơ bản 

Nhân tố này tác động trên các khía cạnh là:

-Khi xây dựng các dự án phải đúng các chủ trương đầu tư thì mới quyết định đầu tư . 

-Nâng cao tính chủ động và tự chịu trách nhiệm đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nói riêng trong hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản 

-Đảm bảo tính chính xác trong thiết kế: Trong khâu này cần có tổ chức chuyên môn có đủ tư cách pháp nhân, uy tín nghề nghiệp lập theo tiêu chuẩn của nhà nước ban hành. Thực tế có rất nhiều công trình xấu kém chất lượng, do lỗi của nhà thiết kế. Đây là nguyên nhân gây ra tình trạng thất thoát lãng phí nguồn vốn đầu tư Xây dựng cơ bản 

-Nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu: Đấu thầu là một quá trình lựa chọn nhà thầy đáp ứng được yêu cầu của bên mời thầu trên cơ sở cạnh tranh giữa các nhà thầu. Lợi ích của hình thức này là chọn được nhà thầu có phương án đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của công trình và có chi phí tài chính thấp nhất.

5- Nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp cho công tác đầu tư Xây dựng cơ bản 

Đây là nhân tố tác động trực tiếp đến công tác Xây dựng cơ bản , hoạt động đầu tư rất phức tạp và đa dạng , liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp , nhiều lĩnh vực. Vì vậy cán bộ , công nhân lao động trong xây dựng cơ bản cần phải có khả năng , đào tạo kỹ , hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.
Ở bất kỳ hình thái kinh tế - xã hội nào , con người vẫn là trung tâm của mọi sự phát triển, nhất là thời đại ngày nay, thời đại công nghiệp hoá - hiện đại hoá, việc chăm lo đầy đủ cho con người là đảm bảo chắc chắn cho sự phồn vinh và thịnh vượng . Công nghiệp hóa, hiện đại hoá và cách mạng con người là hai mặt của quá trình thống nhất . Đầu tư Xây dựng cơ bản là một lĩnh vực có vị trí quan trọng trong việc tạo đà phát triển kinh tế theo hướng Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá, theo chủ trương chính sách của Đảng. Thực 
hiện tốt quá trình đầu tư Xây dựng cơ bản sẽ đem lại được hiệu quả cao nhất.

Chương II- Thực trạng về đầu tư Xây dựng cơ bản  ở tỉnh Phú Thọ trong những năm qua
I- Đặc điểm tự nhiên , kinh tế - xã hội và định hướng đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ

1-Đặc điểm tự nhiên

Là một tỉnh miền núi trung du, với trung tâm là thành phố Việt Trì mang tên thành phố ngã 3 sông, điều đó đã phần nào nói lên vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của tỉnh Phú Thọ. Phú Thọ là một tỉnh thuộc miền Bắc, sau năm 1997 được tách ra từ tỉnh Vĩnh Phú. Có 3 con sông lớn chảy qua địa bàn tỉnh đó là sông Hồng , sông Thao và sông Lô, đó là một thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ, chính điều kiện tự nhiên này tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh trong việc vận chuyển hàng hoá bằng dường thuỷ. Tỉnh Phú Thọ giáp ranh với nhiều tỉnh như tỉnh Yên Bái, tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Vĩnh Phúc,… các tỉnh này đều có tốc độ tăng trưởng ổn định, đó chính là thị trường rộng lớn cho các doanh nghiệp trong tỉnh Phú Thọ tiêu thụ, cùng với nó là việc giao thông với các tỉnh thuận lợi.
Tỉnh Phú Thọ phát triển cả nông nghiệp và công nghiệp, là một tỉnh trung du miền núi với khí hậu miền núi mát mẻ, thuận lợi làm nhiều mùa vụ nông nghiệp trong năm, phát triển nhiều loại hình chăn nuôi, là điều kiện tốt cho các giống cây trồng .

Gần kề với Thái Nguyên, Phú Thọ và Thái Nguyên đã được chọn làm nơi xây dựng khu công nghiệp hiện đại của đất nước bởi vì điều kiện tự nhiên thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng, các tuyến đường vận chuyển ngày càng được nâng cấp.
Tiềm năng du lịch tại tỉnh Phú Thọ là rất lớn và chưa được khai thác một cách triệt để. Tỉnh Phú Thọ, ngoài khu di tích lịch sử đền Hùng, còn có các tài nguyên du lịch khác ví dụ như suối nước khoáng nóng ở Thanh Thủy,… nếu khai thác tốt các tài nguyên du lịch này, tỉnh Phú Thọ sẽ thu hút được số lượng du khách rất lớn. Đền Hùng là một di tích lịch mang rất nhiều tính nhân văn và cội nguồn, đó là cái nôi tâm linh của nhân dân cả nước.
2-Tình hình kinh tế - xã hội 

2.1- Tình hình kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới và trước khi tách tỉnh

Nhìn chung tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua tương đối khá. Trong những năm đầu của công cuộc đổi mới , và từ khi tách ra từ tỉnh Vĩnh Phú , kinh tế tỉnh Phú Thọ đứng trước nhiều khó khăn và thách thức với một nền kinh tế nửa công nghiệp, nông nghiệp vẫn là chủ yếu, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp kém phát triển , đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế  lẫn xã hội bị xuống cấp. Sau một thời gian thực hiện kinh tế thị trường, Phú Thọ đã thích nghi được ,và dần dần ổn định và phát triển kinh tế , minh chứng rõ ràng nhất là những năm gần đây , kể từ năm 2000 , kinh tế tỉnh Phú Thọ đã phát triển trông thấy, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, các ngành dịch vụ phát triển nhanh ,và vốn đầu tư vào tỉnh ngày càng nhiều lên .
Trước thời kỳ đổi mới, tỉnh áp dụng cơ chế kế hoạch hoá tập trung. Thực chất kế hoạch hoá trong thời kỳ này là nền kinh tế hiện vật , kiêng kỵ thị trường và những quy luật, phạm trù thị trường , quy luật giá trị , giá cả, tiền công , cạnh tranh,… Trong kế hoạch phổ biến là phương thức cấp phát , giao nộp , tất cả đều được chỉ huy tập trung từ trên xuống , từ sản xuất cho đến tận các cơ sở sản xuất . Vật tư do cấp trên giao và sử dụng theo địch mức do cấp trên quy định; giá thành, số lượng và chất lượng sản phẩm làm ra phải giao theo địa chỉ do cấp trên chỉ định với giá cả do cấp trên quyết định; và vì giá cả trong sản xuất và lưu thông đều được định sẵn , cho nên công việc phân phối lưu thông chỉ còn là việc cung cấp hàng hoá theo các tiêu chuẩn , định mức đã được xác định ; người dân sống theo định mức tiêu dùng do cấp trên quy định. Cơ chế này là một cơ chế có nhiều khuyết tật như bây giờ chúng ta nhìn lại và dễ dàng nhận thấy, nhưng cũng phải thấy rằng trong thời gian đó công tác kế hoạch hoá đã góp phần đáng kể về tổ chức quản lý nền kinh tế thời chiến, thực sự phát huy được tác dụng. Nhưng đó chỉ là cơ chế phú hợp cho thời chiến, cơ chế này dẫn đến khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, và vì thế , đời sống nhân dân ở tỉnh Phú Thọ thời gian này thấp và mức sống thấp. Đến cuối năm 1960 , Phú Thọ đã xây dựng được trên 1300 hợp tác xã , đạt tỷ lệ gần 90 % số hộ nông dân tham gia, trong đó có 189 hợp tác xã bậc cao. Tổ chức các hình thức hợp tác , hợp doanh , xí nghiệp hợp tác đối với thủ công nghiệp , đưa 82,2% số thợ thủ công tham gia làm ăn trong các tổ chức tập thể , cải tạo trên 80% tiểu thương, các nghề dịch vụ. Việc xác lập quan hệ sản xuất mới trong nông nghiệp , tiểu thủ công nghiệp đánh dấu bước chuyển hết sức quan trọng về phương diện sở hữu các tư liệu sản xuất , nhất là ở nông thôn, làm xuất hiện một giai cấp mới, giai cấp nông dân tập thể, trong đó xã viên là chủ thể của nền kinh tế hợp tác xã. Quan hệ sản xuất mới hình thành tạo ra khả năng to lớn để phát triển các ngành kinh tế . Những nhân tố mới và lực lượng mới đã tạo ra những điều kiện vật chất và tinh thần cho việc hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước năm 1961 và kế hoạch 5 năm (1961-1965) ở giai đoạn sau. Nông nghiệp giai đoạn này đã có xu hướng thoát khỏi độc canh cây lúa, kế hoạch được xây dựng và vận động theo hướng tăng tỷ trọng cây công nghiệp , chăn nuôi trong tổng sản lượng nông nghiệp. Phong trào hợp tác hoá nông nghiệp đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng , kết hợp cải tạo quan hệ sản xuất , cải tiến kỹ thuật canh tác , cải tiến công cụ lao động. Đối với ngành công nghiệp, đến năm 1960 , bộ mặt khu công nghiệp đựoc hình thành rõ nét , nhà máy điện , nhà máy đường và một số nhà máy khác lần lượt đi vào hoạt động Sự ra đời của khu công nghiệp Việt Trì đóng góp rất lớn cho việc hình thành và phát triển ngành công nghiệp Việt Trì đóng góp rất to lớn cho việc hình thành và phát triển ngành công nghiệp địa phương ( tỷ trọng công nghiệp tăng từ 8,2% năm 1958 lên 15,27 % năm 1960 trong giá trị công nông nghiệp, tăng  từ 3,6% năm 1958 lên 48,4 % năm 1960 trong giá trị công nghiệp và thủ công nghiệp ) . Trên vùng đất Lâm Thao cũng bắt đầu hình thành cụm công nghiệp mới với việc khởi công xây dựng nhà máy suppe phốt phát Lâm Thao ( tháng 6/1959) . Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện những xí nghiệp đầu tiên của ngành công nghiệp địa phương và công nghiệp Trung Ương đóng trên lãnh thổ , cùng nhau góp sức vào tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.Về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp , tỉnh đã kết hợp chặt chẽ giữa phát triển  công nghiệp với phát triển  nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa phương phù hợp với sự phát triển của công nghiệp Trung ương , kết hợp xí nghiệp lớn với xí nghiệp quy mô vừa và nhỏ, kết hợp kỹ thuật hiện đại với kỹ thuật thô sơ.Năm 1961 , toàn tỉnh đã gieo trồng được 112,8 ngàn ha, đạt 113,4 %; sản lượng lương thực đạt 102,3% kế hoạch , khai hoang tăng 15 lần so với 3 năm cải tạo; đàn trâu có 63,3 ngàn con , tăng 4,1% ; đàn lợn có 157,6 ngàn con, tăng 14,6% so với năm 1960, hàng loạt các cơ sở sản xuất  mới được xây dựng và đi vào hoạt động, năm 1962 giá trị sản lượng công nghiệp địa phương và tiểu thủ công nghiệp đạt trên 22 triệu đồng, bằng 103% kế hoạch , tăng 23 % so với năm 1961, nổi lên điển hình tiên tiến, trở thành lá cờ đầu của tỉnh như nhà máy giấy Lửa Việt , mỏ La Phù , xưởng xẻ Việt Trì , Phú Thọ , Lâm Thao. Sự nghiệp văn hoá giáo dục có nhiều thuận lợi để vươn lên, phong trào xây dựng nếp sống mới , gia đình văn hoá mới ở hầu hết các bản , làng , khu phố làm thay đổi bộ mặt của nông thôn và thành thị. Ngành giáo dục đựoc phát triển cả về số lượng và chất lượng, cả ở ngành học phổ thông và bổ túc văn hoá. Các cơ sở khám chữa bệnh cho nhân dân được xây dựng thành hệ thống từ tỉnh xuống xã , bản và bắt đầu phân cấp điều trị theo tuyến.Có thể nói năm 1961-1965 là thời kỳ kinh tế - xã hội ở tỉnh Phú Thọ phát triển tương đối ổn định và lành mạnh, cơ sở vật chất kỹ thuật đã được phát triển một bước đáng kể , đời sống nhân dân có cải thiện rõ rệt , tạo tiền đề quan trọng để bước vào giai đoạn cách mạng mới.
Sau khi thực hiện đường lối đổi mới do Đảng đề xướng và lãnh đạo, được mở đầu từ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI ( năm 1986 ) , công tác kế hoạch hoá từng bước chuyển sang từ kế hoạch pháp lệnh sang kế hoạch định hướng , phù hợp với nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.Thời gian này, tỉnh Phú Thọ đã đầu tư xây dựng được một số công trình thuỷ lợi quan trọng như Trạm bơm Sơn Cương – Hà Thạch, kênh Tam Tổng ( Thanh Ba ), Diên Hồng ( Lâm Thao - Hạc Trì ); huy động dân công tu sửa đê điều , tập trung cho 4 trọng điểm là Cống Lê Tính, đường tràn ngăn nước thượng và hạ huyện Lâm Thao, đê Hạc Trì và đê bao Sơn Cương ( Thanh Ba ) đã có tác động quan trọng đến quá trình khôi phục năng lực sản xuất , tăng diện tích gieo trồng cây lương thực , thực phẩm, phát triển chăn nuôi gia súc , gia cầm.
Trong thời kỳ đổi mới, về giao thông, tỉnh đã tổ chức huy động nhân công khôi phục lại tuyến đường sắt Hà Nội- Lào Cai (đoạn qua Phú Thọ ) , sửa chữa mặt đường quốc lộ 2 (đoạn Việt Trì – Đoan Hùng ) , đường 15 , đường 24 và mở rộng công trường làm đường Thanh Sơn đi Hoà Bình , sửa chữa cầu phà , luồng tuyến giao thông đường thuỷ , xây dựng lại lại cầu Việt Trì.
Cùng với xây dựng kế hoạch khôi phục kinh tế , các kế hoạch về phát triển văn hoá , giáo dục , y tế cũng được chú trọng . Sự nghiệp giáo dục có bước tiến bộ rõ rệt , bên cạnh hệ thống giáo dục phổ thông ( cấp I được mở đến từng xã ) các lớp bình dân học vụ và bổ túc văn hoá tiếp tục được duy trì đã nâng cao trình độ học vấn , số người mù chữ đã ngày càng giảm, các  cơ sở y tế tuyến tỉnh , huyện được củng cố, trạm y tế ở một số xã được thí điểm xây dựng .

2.2- Tình hình kinh tế - xã hội ở tỉnh Phú Thọ giai ®o¹n 1998-2004

Từ ngày tách tỉnh (1/1/1997) đến nay Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có nhiều cố gắng , phấn đấu vươn lên phát huy thuận lợi , khắc phục khó khăn nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều khởi sắc, chuyển biến tích cực . Kinh tế có mức tăng trưởng khá , cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ . Các mặt giáo dục , y tế , văn hoá , xã hội phát triển . Đời sống nhân dân được cải thiện , tình hình an ninh chính trị , trật tự xã hội ổn định.

Tuy nhiên đến nay Phú Thọ vẫn nằm trong những tỉnh nghèo của cả nước , để  Phú Thọ trở thành tỉnh giàu đẹp , xứng đáng với “Đất tổ Hùng Vương” là đòi hỏi lớn đối với Đảng bộ và nhân dân Phú Thọ phải phấn đấu vươn lên.

Trong giai đoạn này, tốc độ tăng GDP của Phú Thọ gấp 1,79 lần , dịch vụ gấp 1,66 lần , công nghiệp+xây dựng gấp 1,7 lần , nông lâm thuỷ sản gấp 1,7 lần so với miền núi phía Bắc; gấp 1,22 lần , công nghiệp+xây dựng gấp 1,05 lần, nông lâm thuỷ sản gấp 1,28 lần , dịch vụ gấp 1,3 lần so với bình quân cả nước. Giai đoạn 2001-2004 tốc độ tăng GDP còn khá hơn , nếu so với bình quân của vùng miền núi phía Bắc gấp 1,9 lần và cả nước gấp 1,34 lần, công nghiệp + xây dựng tăng gấp 1,2 lần so với cả nước , gấp 1,8 lần so với vùng miền núi phía Bắc; nông lâm thuỷ sản gấp 2,21 lần so với cả nước , gấp 1,99 lần so với vùng miền núi phía Bắc, dịch vụ gấp 1,31 lần so với cả nước, gấp 1,74 lần so với vùng miền núi phía Bắc.

 Tæng hîp kÕt qu¶ t¨ng tr­ëng kinh tÕ (GDP)

cña Phó Thä so víi vïng miÒn nói phÝa B¾c

vµ c¶ n­íc giai ®o¹n 1997 - 2000

	ChØ tiªu t¨ng tr­ëng    kinh tÕ
	Phó Thä
	Vïng miÒn nói phÝa B¾c
	C¶ n­íc



	1997 – 2000

Toµn nÒn kinh tÕ

Trong ®ã:

1. C«ng nghiÖp - x©y dùng

2. N«ng l©m thuû s¶n

3. DÞch vô
	8,16

11,4

5,9

6,97
	4,56

6,73

3,45

4,20
	6,7

10,9

4,6

5,3


Giai ®o¹n 2001- 2004 cã tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cßn kh¸ h¬n

Tæng hîp kÕt qu¶ t¨ng tr­ëng kinh tÕ (GDP) cña Phó Thä

so víi vïng miÒn nói phÝa B¾c vµ c¶ n­íc giai ®o¹n 2001 - 2004

	ChØ tiªu t¨ng tr­ëng kinh tÕ
	Phó Thä
	Vïng miÒn nói phÝa B¾c
	C¶ n­íc



	N¨m 2001 - 2004

Toµn nÒn kinh tÕ 

Trong ®ã:

1. C«ng nghiÖp-x©y dùng

2. N«ng l©m Thuû s¶n

3. DÞch vô
	9,65

12,25

7,30

8,67


	5,13

6,72

3,66

4,97
	7,2

10,3

3,3

6,6


(nguồn : Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ )

Về cơ cấu nông lâm thuỷ sản của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn này, cơ cấu sản xuất , cơ cấu kinh tế nông nghiệp – nông thôn có sự thay đổi đáng kể , đời sống của đại bộ phân nông dân được cải thiện rõ . GDP nông nghiệp ( giá thực tế ) bình quân / người tăng từ 1034 nghìn đồng năm 2000 lên 1420 nghìn đồng năm 2004 . Kết quả nổi bật là giải quyết được vấn đề lương thực trên địa bàn. Nông sản hàng hoá tăng, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến chè, giấy , thịt lợn xuất khẩu đảm bảo . Cơ sở hạ tầng nông thôn: điện, đường , trường trạm phát triển khá ,bộ mặt nông thôn thay đổi và khởi sắc . Tuy nhiên cơ cấu sản xuất , cơ cấu kinh tế nông nghiệp – nông thôn chuyển dịch còn chậm, sự phát triển chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có. Trình độ sản xuất , điểm xuất phát của kinh tế nông nghiệp – nông thôn còn thấp , sản xuất nông nghiệp chưa thoát khỏi tình trạng nhỏ lẻ , tự cung , tự cấp , khép kín. Việc gắn kết giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế và đang gặp khó khăn . Thiếu công nghệ tiên tiến và cán bộ quản lý , khoa học kỹ thuật giỏi.

Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, từ tình trạng trì trệ của những năm 1990 , nhưng sang giai đoạn 1991-1997 đã phục hồi và có mức tăng trưởng khá , khoang 11,6% gần bằng mức tăng trưởng của cả nước (13,8%). Một số sản phẩm chủ yếu có mức tăng nhanh như : cao lanh tăng 5 lần, giấy các loại tăng 2,2 lần , phân bón vô cơ tăng khoảng 2,2 lần,…so với năm 1990 . Từ năm 2000-2004 , tốc độ tăng trưởng công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp đã đạt 14,3%. Đã hình thành một số ngành sản xuất quan trọng không những có ý nghĩa đối với tỉnh mà còn có ý nghĩa với cả nước như : giấy, hoá chất ,phân bón ,… Các ngành , các sản phẩm đang được sắp xếp lại theo yêu cầu của thị trường , nhiều doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm , giảm ô ngiễm môi trường như : phân bón , hoá chất , giấy… đã chú trọng đầu tư phát triển vùng nguyên liệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phảm . Các ngành dệt may, sản xuất vật liệu xây dựng , khai thác và chế biến khoáng sản , chế biến nông lâm sản ,… tiếp tục thu hút được các dự án đầu tư mới. Nhiều sản phẩm đạt tốc độ tăng cao như may mặc tăng 25,4% , rượu tăng 25,2% , bia tăng 34,1% , mỳ chính tăng 10,6% , chè tăng 17,2 %, phân NPK tăng 33,8%, xi măng tăng 35,5 %, gạch xây tăng 30,1 % ,… Một số ngành nghề truyền thống như trạm khắc gỗ, mây tre đan ,…. được khôi phục và phát triển đã có thị trường tiêu thụ . Các sản phẩm đường , tinh bột ngô , thịt đông lanh, bóng đèn huỳnh quang … đang khó khăn về tiêu thụ sản phẩm . Để công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Phú Thọ phát triển vững chắc theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, hoà nhập được với công nghiệp khu vực và thế giới cần đầu tư  đổi mới công nghệ , nâng cao năng lực sản xuất , nâng cao chất lượng sản phẩm , đa dạng hoá sản phâẩ , hạ giá thành , nâng cao sức cạnh tranh , giảm ô nhiễm môi trường.
Các ngành dịch vụ trong giai đoạn này tiếp tục phát triển với tốc độ 8,67% năm , đã đáp ứng được yêu cầu sản xuất và đời sống..Về thương mại , giá trị sản lượng hàng hoá tăng bình quân 10,8% năm , trong đó giá trị bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng xã hội từ năm 2000 đến năm 2004 ước đạt 10.911 tỷ đồng ( giá so sánh năm 1994 ). Nhập khẩu từ 2000-2004 khoảng 500 triệu USD , trong đó nhập khẩu địa phương khoảng 136 triệu USD, hàng tiêu dùng khoảng 40 %  còn 60% là máy móc thiết bị , nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất .Dịch vụ vận tải hàng hoá và  hành khách có mức tăng trưởng bình quân 28,1% /năm. Dịch vụ bưu chính viễn thông phát triển tương đối nhanh , đến năm 2004 đã có 5,8 máy điện thoại / 100 dân , so với năm 2000 tăng 3,5 lần. Dịch vụ tài chính ngân hàng cũng phát triển góp phần tích cực thúc đẩy sản xuất – kinh doanh phát triển .

3-Định hướng đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ
Giai đoạn từ nay đến năm 2010 , vùng kinh tế Bắc Bộ trong đó có vùng miền núi phía Bắc sẽ được chú trọng đầu tư , kinh tế - xã hội sẽ phát triển với tốc độ nhanh, GDP của vùng tăng bình quân 9,5-10 % /năm ( hiện nay là 6,7 % ). Đây là vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với tỉnh trong cạnh tranh , thu hút vốn đầu tư .

Từ những kết quả đạt được những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và những mục tiêu , nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2005 và 2010 đòi hỏi sự cố gắng rất lớn của các cấp các ngành trong việc huy động , khai thác, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư ; nhất là tập trung nguồn lực đầu tư cho các kết cấu hạ tầng trọng điểm. 
3.1- Mục tiêu

Phấn đấu huy động mọi nguồn lực đầu tư để đạt tốc độ thu hút vốn đầu tư tăng bình quân 15-20%/năm ; hướng các dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, lợi thế. Chú trọng phát triển mạng lưới giao thông , thuỷ lợi , điện , thông tin liên lạc, du lịch , hạ tầng đô thị , hạ tầng nông nghiệp nông thôn, và các lĩnh vực văn hoá xã hội; đảm bảo đến năm 2010 hoàn thành cơ bản, tương đối đồng bộ các kết cấu hạ tầng trọng điểm , đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

3.2 Quan điểm đầu tư 

-Đầu tư đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội , qui hoạch phát triển ngành , lĩnh vực , đáp ứng các yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài , có tác dụng thúc đẩy sản xuất phát triển .

-Đầu tư phải có trọng tâm , trọng điểm , tạo được sự bứt phá trong việc thu hút các nguồn vốn khác để khai thác tiềm năng , thế mạnh của tỉnh , đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội .

-Chương trình này chỉ tập trung đầu tư cho các công trình trọng điểm thụôc các lĩnh vực sau :

+Giao thông: Đầu tư các tuyến quốc lộ , tỉnh lộ và huỵện lộ
+Nông lâm nghiệp : Nâng cấp các trung tâm  sản xuất giống cây trồng , vật nuôi . Các dự án thuỷ lợi , vùng đồi và nâng cấp hệ thống đê , kè .

+Mạng lưới điện : đầu tư mới đường dây và trạm biến áp 110 KV phục vụ các cụm , khu công nghiệp và thực hiện phát triển chương trình phát triển lưới điện hạ thế.

+Thông tin liên lạc : Mở rộng mạng lưới điện thoại vùng nông thôn , miền núi , phát triển các dịch vụ chất lượng cao ở các đô thị , khu công nghiệp .

+Mạng lưới thương mại , dịch vụ du lịch : đầu tư tạo các tuyến du lịch của tỉnh ; nâng cấp hệ thông khách sạn nhà hàng. Xây dựng chợ đầu mối ở các huyện và trung tâm thương mại Việt Trì .

+Hạ tầng đô thị : tập trung đầu tư  phát triển hạ tầng thành phố Việt Trì , chủ yếu là đường giao thông , các điểm vui chơi , quảng trường và các khu đô thị mới .
+Hạ tầng các cụm , khu công nghiệp : Hoàn thành giai đoạn hai khu công nghiệp Thuỵ Vân ; đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Bạch Hạc , Đồng Lạ , Tam Nông.

+Các lĩnh vực xã hội : Xây dựng trường đại học Hùng Vương , các cơ sở đào tạo -dạy nghề phục vụ chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực; thực hiện chương trình kiên cố hoá trường học ; đầu tư các cơ sở y tế tuyến tỉnh , huỵên và một số công trình văn hoá, thông tin , thể thao cấp tỉnh.

3.3- Đầu tư phát triển các kết cấu hạ tầng trọng điểm 

3.3.1-Phát triển giao thông (đường bộ )

* Mục tiêu: 

Tạo mạng lưới giao thông tương đối đồng bộ và từng bước hiện đại . Đến năm 2010 , các tuyến quốc lộ đạt tiêu chuẩn cấp ba ( hoặc cấp bốn ) miền núi; 100 % các tuyến tỉnh lộ , huyện lộ được đưa vào cấp tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu đi lại và lưu thông của sản xuất hàng hoá.

* Trọng điểm đầu tư 

-Đầu tư  đường xuyên Á , đường Hồ Chí Minh phía Bắc , cầu Ngọc Tháp , cầu Đức Bác , cầu Ấm Thượng và đường dẫn ( nối quốc lộ 70 với quốc lộ 32 C ).

-Nâng cấp 17 tuyến tỉnh lộ ( 370 Km ) gồm : 309 , 312, 314, 316, 318 ,319, 320 , 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 và 331 đạt tiêu chuẩn cấp bốn miền núi hoặc tương đương ; trong đó có 108 Km kết hợp cứng hoá mặt đê (đẻ Hữu Lô từ Việt Trì- Đoan Hùng , Tả Thao từ Lâm Thao - Hạ Hoà và Tả Đà từ Thanh Thuỷ- Hoà Bình ). Đường từ 314 vào  khu du lịch Ao Châu ( 2 Km ) .
- Nâng cấp , làm mới 600 Km các tuyến huyện lộ ; trong đó nhựa hoá khoảng 240 Km ( một số tuyến đạt cấp bốn miền núi ) còn lại là đường cấp bốn hoặc đá thải , đảm bảo giao thông thuận tiện cả bốn mùa .

* Tổng vốn đầu tư :

1.903 tỷ đồng , bình quân 273 tỷ đồng / năm .Trong đó:

-Vốn của ngành giao thông 1.445 tỷ đồng
-Vốn đầu tư qua ngân sách tỉnh 370 tỷ đồng
-Huy động các nguồn khác 88 tỷ đồng 

3.3.2- Phát triển hạ tầng nông lâm nghiệp
* Mục tiêu

Đầu tư các trung tâm giống đảm bảo sản xuất cung ứng đủ giống cây trồng , vật nuôi có năng suất , chất lượng cao phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu  nông nghiệp , kinh tế nông thôn ; các công trình thuỷ lợi vùng đồi, ưu tiên các dự án tưới cây trên đồi và dưới ruộng có diện tích tập trung sản xuất hàng hoá . Đầu tư các tuyến đê sông , kè trọng điểm , chủ động phòng chống lũ , đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống nhân dân .

* Trọng điểm đầu tư 

-Đầu tư trung tâm giống cây trồng ( sản xuất giống lúa lai , giống cây ăn quả ) , trung tâm giống gia súc ( chủ yếu giống lợn cấp 1 ) và trung tâm giống thuỷ sản 

-Các dự án thuỷ lợi vùng đồi , theo kế hoạch phát triển hệ thống thuỷ lợi đến năm 2010 được duyệt.

-Cứng hoá 109 Km mặt đê và hệ thống kè chống sạt lở bờ vở sông.

* Tổng vốn đầu tư 

567 tỷ đồng , bình quân 81 tỷ đồng / năm; trong đó
-Vốn của ngành 264 tỷ đồng 

-Đầu tư qua ngân sách tỉnh 246 tỷ đồng
-Huy động các nguồn khác 57 tỷ đồng
3.3.3- Phát triển lưới điện .

* Mục tiêu

Phấn đấu số hộ được dùng điện cả tỉnh đạt trên 90 % ; điện năng tiêu thụ bình quân đầu người đạt 980 Kwh/ năm . Nâng công suất lưới truyền tải và trạm cấp nguồn đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu điện năng phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh ở cả đô thị và nông thôn, nhất là các cụm, khu công nghiệp , khu du lịch dịch vụ .
* Trọng điểm đầu tư 

-Lưới điện truyền tải: Mở rộng trạm 220 Kv Vân Phú , nâng công suất lên ( 2x125 ) MVA . Đầu tư mới 4 trạm biến áp 110 Kv , Thanh Sơn , Phú Thọ , Vân Phú , Bạch Hạc . Xây dựng đường dây 35 Kv từ Thanh Sơn , Tam Nông ( phục vụ cụm công nghiệp Tam Nông ) và đường dây từ Vân Phú – Phù Ninh ( phục vụ cụm công nghiệp Đồng Lạng ) .Làm mới và cải tạo 603 Km đường dây 110 Kv , và các tuyến trung thế hiện có .

-Lưới điện phụ tải : Đầu tư xây dựng mới , cải tạo nâng cấp đường dây trung thế , nhân cấy biến áp , đạt mật độ bình quân 4-5 trạm / xã . Tiếp tục phát triển lưới điện hạ thế ở các xã miền núi , vùng sâu .

* Tổng vốn đầu tư 

771 tỷ đồng , bình quân 102 tỷ đồng/ năm. Trong đó:

-Vốn của ngành điện 541 tỷ đồng
-Vốn của tỉnh 60 tỷ đồng
-Nhân dân đóng góp 110 tỷ đồng
3.3.4- Phát triển thông tin liên lạc 

* Mục tiêu

Đảm bảo 100 % số xã có điểm bưu điện phục vụ , phủ sóng điện thoại di động toàn bộ các trung tâm dân cư; mở rộng mạng lưới đường truyền dẫn bằng cáp quang đến 100% số huyện ; nâng dung lượng tổng đài 140-150 ngàn số , số máy điện thoại trên 100 dân đạt 9-10 máy . Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ thông tin liên lạc.

*Trọng điểm đầu tư 

-Phát triển mạng lưới đường truyền dẫn  đến các huyện , thị 
-Phát triển mạng cáp ngoại vi , mạng chuyển mạch .

-Đầu tư mới 10 trạm điện thoại di động và hiện đại hoá trang thiết bị
* Tổng vốn đầu tư :

450 Tỷ đồng, bình quân 64 tỷ đồng/ năm . Trong đó ,vốn của ngành 450 tỷ đồng.

3.3.5- Phát triển thương mại dịch vụ du lịch .

* Mục tiêu :

Đầu tư hạ tầng các cụm, khu du lịch , các cơ sở dịch vụ đạt tiêu chuẩn , thu hút khách du lịch , tạo cho được các tuyến du lịch trọng điểm của tỉnh. Xây dựng hệ thống chợ đầu mối , trung tâm thương mại góp phần phát triển sản xuất và đẩy mạnh giao lưu hàng hoá giữa các vùng.
* Trọng điểm đầu tư 

Đầu tư hạ tầng công viên Văn Lang , khu du lịch Núi Trang , Bến Gót , Đầm Ao Châu , Ao Giời , Suối Tiên , nước khoáng nóng Thanh Thuỷ , vườn quốc gia Xuân Sơn , và hạ tầng dịch vụ Đền Hùng .

-Phát triển hệ thống khách sạn , nhà hàng , các cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch . 

-Xây dựng mới cải tạo nâng cấp 12 chợ đầu mối ở các huyện . Đầu tư trung tâm thương mại và di chuyển chợ trung tâm Việt Trì .

*Tổng vốn đầu tư :

4.881 tỷ đồng . Bình quân 697 tỷ đồng/ năm . Trong đó
-Vốn bộ ngành 50 tỷ đồng
-Đầu tư qua ngân sách tỉnh 17 tỷ đồng
-Huy động các nguồn khác 4.665 tỷ đồng
3.3.6- Phát triển hạ tầng đô thị ( thành phố Việt Trì )

* Mục tiêu

-Phát triển các loại hình dịch vụ , các khu vui chơi , quảng trường , các khu đô thị mới , tạo kiến trúc không gian đô thị , góp phần đưa thành phố Việt Trì trở thành đô thị loại hai , xứng đáng là trung tâm thương mại , dịch vụ ở phía Bắc .

*Trọng điểm đầu tư :

-Đầu tư mới và cải tạo , nâng cấp 60 km đường giao thông nội thị ;

-Xây dựng các quảng trường , điểm vui chơi , giải trí theo qui hoạch .

-Đầu tư bốn khu đô thị mới , qui mô khoảng 100 ha / 1 khu

-Phát triển mạng lưới cáp truyền hình
* Tổng vốn đầu tư

956 tỷ đồng, bình quân 137 tỷ đồng / năm . trong đó :

- Đầu tư qua ngân sách tỉnh 70 tỷ đồng
-Các nguồn vốn khác 886 tỷ đồng
3.3.7- Hạ tầng các cụm khu công nghiệp
*Mục tiêu:

Tập trung thu hút vốn đầu tư , phát triển hạ tầng các cụm , khu công nghiệp , tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài , tỉnh ngoài đầu tư vào khai thác các tiềm năng của tỉnh . Coi trọng các dự án qui mô lớn , công nghệ và trình độ quản lý tiên tiến, tạo việc làm và xây dựng đội ngũ người lao động có trình độ , tác phong công nghiệp. 
*Trọng điểm đầu tư :

-Hoàn thành đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thuỵ Vân ( giai đoạn 2 ); hạ tầng cụm công nghiệp Bạch Hạc ,Tam Nông , Đồng Lạng và một số cụm công nghiệp khác .

* Tổng vốn đầu tư 

956 tỷ đồng. Bình quân 137 tỷ đồng/ năm . Trong đó
-Đầu tư qua ngân sách tỉnh 70 tỷ đồng 

-Các nguồn vốn khác 886 tỷ đồng
3.3.8- Các lĩnh vực xã hội
3.3.8.1-Về giáo dục đào tạo
*Mục tiêu:

Đảm bảo có đủ phòng học cho giáo dục phổ thông ; đáp ứng yêu cầu dạy và học trong các cơ sở dạy nghề , tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và nhân dân học tập , thực hiện đạt mục tiêu của chương trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công nghiệp hoá - hiện đại hoá
*Trọng điểm đầu tư :

-Đầu tư 2.207 phòng học , các trường phổ thông , trường mầm non theo chương trình kiên cố hoá trường học  ( 1.568 phòng tranh tre , 639 phòng ca 3 )

-Xây dựng trường đại học Hùng Vương

-Hoàn thiện cơ sở vật chất trang thiết bị , trường dạy nghề tỉnh ,trường trung học kinh tế và kỹ nghệ thực hành, trường trung học nông lâm nghiệp; trung tâm dạy nghề, trung tâm xúc tiến việc làm , lao động ( sở lao động và thương binh xã hội ) .

* Tổng vốn đầu tư 

1.188 tỷ đồng . Bình quân 170 tỷ đồng / năm . Trong đó
-Đầu tư qua bộ giáo dục và đào tạo 832 tỷ đồng

-Đầu tư qua ngân sách tỉnh 297 tỷ đồng

-Huy động đóng góp cơ sở và nhân dân 77 tỷ đồng
3.3.8.2- Về y tế
*Mục tiêu

Đầu tư hoàn chỉnh về cơ sở vật chất và tương đối đồng bộ về trang thiết bị các bệnh viện tuyến tỉnh , tuyến huyện , đáp ứng yêu cầu khám và điều trị bệnh của nhân dân

* Trọng điểm đầu tư 

-Hoàn thành đầu tư bệnh viện thị xã Phú Thọ , bệnh viện Tân Phú , bệnh viện tâm thần , bệnh viện lao và 08, trung tâm y tế huyện ( Thanh Ba , Cẩm Khê , Yên Lập , Thanh Sơn , Đoan Hùng , Thanh Thuỷ và Phù Ninh ).

-Trang thiết bị các bệnh viện tuyến tỉnh , huyện . 

*Tổng mức đầu tư :

240 tỷ đồng . Bình quân 34 tỷ đồng / năm. Trong đó
-Vốn ngành y tế 100 tỷ đồng
-Vốn đầu tư qua ngân sách tỉnh 140 tỷ đồng
3.3.8.3-Về văn hoá ,thông tin , thể thao 

*Mục tiêu :

Xây dựng khu di tích lịch sử, bảo tàng tỉnh, gắn với phát triển du lịch. Đầu tư khu thể thao ở Việt Trì ( nhà thi đấu , sân vận động , bể bơi,…) đảm bảo tiêu chuẩn thi đấu quốc gia và khu vực. Nâng cao chất lượng phát thanh, truyền hình phục vụ tốt công tác thông tin tuyên truyền  và mức hưởng thụ ngày càng cao về đời sống tinh thần ở nhân dân.

*Trọng điểm đầu tư 

-Đầu tư tháp Hùng Vương, khu trung tâm lễ hội , làng văn hoá các thời đại Hùng Vương , các công trình di tích thuộc dự án khu di tích lịch sử Đền Hùng và nhà bảo tàng tỉnh.

-Đầu tư khu thể thao Việt Trì  gồm sân vận động , nhà thi đấu , bể bơi.

-Nâng cấp và đầu tư mới trang thiết bị , đài phát thanh truyền hình tỉnh .

*Tổng vốn đầu tư 

820 tỷ đồng . Bình quân 117 tỷ đồng/ năm . Trong đó
-Đầu tư qua ngân sách tỉnh 573 tỷ đồng 

-Các nguồn khác 247 tỷ đồng 

Danh mục các  công trình trọng điểm thuộc các nguồn vốn của từng lĩnh vực (kÕ ho¹ch)
(đơn vị tính : tỷ đồng)

	stt
	Nguồn vốn
	Giai đoạn 2001-2003
	Giai đoạn 2004-1020
	Bình quân/năm
	Cơ cấu vốn(%)
	Tốc độ tăng bình quân(%)
	Ghi chú

	
	
	
	
	01-03
	04-10
	01-03
	04-10
	01-03
	04-10
	

	
	Tổng số
	6600
	28524
	2200
	4075
	95.8
	104.9
	14.93
	16.73
	

	1
	Ngân sách nhà nước
	3919
	13656
	1306
	1951
	59.4
	47.9
	6.59
	16.14
	

	*
	Đầu tư qua tỉnh
	2059
	6051
	686
	864
	31.2
	21.2
	5.79
	16.23
	

	-
	Ngân sách đầu tư tập trung
	345
	1884
	115
	269
	5.2


	6.6
	0.53
	22.70
	

	-
	Vốn các CTMT, hỗ trợ mục tiêu và huy động nguồn khác
	431
	2940
	144
	420
	6.5
	10.3
	43.60
	17.75
	

	-
	Vốn tín dụng ,vốn vay
	901
	1490
	300
	213
	13.7
	5.2
	-6.11
	7.97
	

	-
	Vốn ODA
	382
	1337
	127
	191
	5.8
	4.7
	-5.04
	15.52
	

	*
	Đầu tư của các bộ ngành trên địa bàn doanh nghiệp nhà nước
	1861
	6005
	620
	858
	28.2
	21.1
	7.63
	16.03
	

	-
	Ngân sách tập trung
	830
	3653
	277
	522
	12.6
	12.8
	18.05
	16.37
	

	-
	Vốn tín dụng
	892
	1705
	297
	244
	13.5
	6.0
	6.32
	15.24
	

	-
	Vốn khác
	139
	647
	46
	92
	2.1
	2.3
	-17.73
	16.18
	

	2
	Đầu tư của khu vực dân cư tư nhân
	1892
	10361
	631
	1480
	28.7
	36.3
	13.53
	18.43
	

	3
	Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
	514
	5907
	171
	844
	7.8
	20.7
	62.04
	15.29
	


( Nguồn : Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ )
Tình hình huy động vốn kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trọng điểm đến 2010 (kÕ ho¹ch) được thể hiện qua bảng sau:

Theo nguồn vốn
(đơn vị tính : Tỷ đồng)

	stt
	nguồn vốn
	giai đoạn 2001-2003
	giai đoạn 2004-2010
	bình quân/năm
	Cơ cấu (%)
	ghi chú

	
	
	
	
	01-03
	04-10
	01-03
	04-10
	

	
	Tổng số


	2180
	14070
	727
	2010
	100.0
	100.0
	

	
	% so tổng vốn đầu tư xã hội
	33.03
	49.33
	
	
	
	
	

	1
	Vốn đầu tư qua ngân sách tỉnh


	886
	2204
	295
	315
	40.6
	15.7
	

	
	% so tổng vốn đầu tư qua tỉnh
	43.03
	36.42
	
	
	
	
	

	2
	Vốn đầu tư qua các bộ ngành
	836
	3686
	279
	526
	38.4
	26.2
	

	
	% so tổng vốn đầu tư qua tỉnh
	44.93
	61.39
	
	
	
	
	

	3
	Huy động dân cư tư nhân ( cả FDI ,BOT)
	458
	8180
	153
	1169
	21.0
	58.1
	

	
	% so tổng vốn đầu tư dân cư,FDI
	19.04
	50.28
	
	
	
	
	


( nguồn : Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ )
Tình hình huy động vốn kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trọng điểm đến 2010 (kÕ ho¹ch)được thể hiện qua bảng sau:

Theo ngành kinh tế
(đơn vị tính: Tỷ đồng ) 
	stt
	ngành kinh tế
	giai đoạn 2001-2003
	giai đoạn 2004-2010
	Bình quân/ năm
	Cơ cấu (%)
	Ghi chú

	
	
	
	
	01-03
	04-10
	01-03
	04-10
	

	
	Tổng số
	2180
	14070
	727
	2010
	100
	100
	

	
	% so tổng số đầu tư xã hội
	33.03
	49.33
	
	
	
	
	

	1
	giao thông
	744
	1903
	248
	272
	34.1
	13.5
	

	2
	Nông lâm nghiệp , thuỷ lợi
	234
	567
	78
	81
	10.7
	4.0
	

	3
	Điện
	197
	715
	66
	102
	9.1
	5.1
	

	4
	Thông tin liên lạc
	138
	450
	46
	64
	6.3
	3.2
	

	5
	Hạ tầng đô thị
	147
	2350
	49
	336
	6.7
	16.7
	

	6
	Thương mại dịch vụ
	210
	4881
	70
	697
	9.6
	34.7
	


	7
	Hạ tầng các cụm ,khu công nghiệp
	201
	956
	67
	137
	9.2
	6.8
	

	8
	Giáo dục- đào tạo
	138
	1188
	46
	170
	6.3
	8.4
	

	9
	Y tế
	72
	240
	24
	34
	3.3
	1.7
	

	10
	Văn hoá, thông tin, thể thao
	98
	820
	33
	117
	4.5
	5.8
	


( nguồn : Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ )
II- Thực trạng đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ trong những năm qua
1- Tình hình quy hoạch đầu tư Xây dựng cơ bản trong những năm qua

1.1- Đánh giá việc triển khai qui hoạch ngành , lĩnh vực , xây dựng các chương trình dự án đầu tư ,…. để cụ thể hoá qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua thực hiện tương đối tốt. Sau qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội , nhiều qui hoạch ngành , lĩnh vực , chương trình , dự án đầu tư đã được xây dựng và thực hiện đạt kết quả như qui hoạch nông nghiệp , thuỷ lợi , công nghiệp , giao thông , điện , thuỷ sản , giáo dục –  đào tạo, y tế , văn hoá, … các chương trình dự án trọng điểm lương thực , cây chè , cây ăn quả , nguyên liệu giấy ,… các dự án phát triển khu công nghiệp , gọi vốn đầu tư nước ngoài ,…
1.2- Đánh giá việc thực hiện 4 trọng điểm đầu tư của qui hoạch 1998 đề ra

Trọng điểm thứ nhất : Sử dụng đất nông lâm có hiệu quả hơn trước, thành tích nổi bật là giải quyết được vấn đề lương thực trên địa bàn , đến năm 2003 bình quân lương thực / người đã đạt 320,1 kg , cơ bản không còn hộ đói , tạo được thế chủ động để phát triển mạnh cây công nghiệp , cây nguyên liệu giấy , hàng hoá xuất khẩu từ nông sản tăng . Độ che phủ của rừng đã tăng từ 38,2% lên trên 43%.

Trọng điểm thứ 2 : Phát triển công nghiệp tạo cơ sở làm giàu, thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp cũng thực hiện tương đối tốt , đến nay các nhóm ngành công nghiệp chủ lực như chế biến nông lâm sản , phân bón ,vật liệu xây dựng , sản xuất hàng tiêu dùng đã hìh thành và có tốc độ tăng trên 11% /năm. Các sản phẩm chủ yếu như cao lanh , penpat, rượu bia, giấy, phân bón , vật liệu xây dựng tăng từ 2,2 đên 20 lần so với năm 2000.

Trọng điểm thứ 3 : Phát triển kết cấu hạ tầng : đường , điện , trạm, trường cũng thực hiện khá , nổi bật nhất là giao thông từ quốc lộ đến tỉnh lộ , đường huyện , xã phân bố hợp lý , chất lượng được cải thiện rõ rệt . Đến nay , 100% xã có đường ô tô vào đến trung tâm , đi lại được tất cả các mùa ; việc vận chuyển hàng hoá , đi lại của nhân dân trong tỉnh , ngoài tỉnh thuận tiện, dễ dàng hơn.

Trọng điểm thứ 4 : Phát triển nguồn nhân lực tuy có nhiều cố gằng nhưng vẫn còn bất cập về số lượng và chất lượng , chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển theo hướng công nghiệp hoá ,hiện đại hoá.

1.3- Đánh giá việc thực hiện theo phương hướng , mục tiêu qui hoạch 1998 đề ra của giai đoạn đầu (2000-2005)

1.3.1-Về phương hướng phát triển 

Cơ bản đến nay những quan điểm , phương hướng phát triển đến năm 2010 mà qui hoạch 1998 nêu ra vẫn đúng.

1.3.2-Tình hình thực hiện những mục tiêu chủ yếu , giai đoạn 200-2005 ước đến năm 2004.

Xem bảng sau:
Ước thực hiện năm 2004 về một số mục tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh so với mục tiêu của giai đoạn 2000-2005
	Nh÷ng môc tiªu

chñ yÕu
	Giai ®o¹n

2000 – 2005
	Thùc hiÖn hÕt n¨m 2004
	So víi môc tiªu ®Ò ra

	- Tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n/n¨m

- GDP/ng­êi t¨ng so 1996-2000

- Gi¸ trÞ SX n«ng, l©m t¨ng b×nh qu©n/n¨m

- S¶n l­îng l­¬ng thùc

- §é che phñ cña rõng

- Gi¸ trÞ s¶n xuÊt CN t¨ng/n¨m

- Gi¸ trÞ SX c¸c ngµnh dÞch vô t¨ng/n¨m

- Kim ng¹ch xuÊt khÈu

C¬ cÊu kinh tÕ:

+ N«ng, l©m, thñy s¶n

+ C«ng nghiÖp - x©y dùng

+ DÞch vô

- Tû lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn

- Tû lÖ trÎ em d­íi 5 tuæi suy dinh d­ìng

- Sè m¸y ®iÖn tho¹i/100 d©n

- Phñ sãng ph¸t thanh trªn ®Þa bµn d©n c­

- Phñ sãng truyÒn h×nh trªn ®Þa bµn d©n c­

- Sè x· cã ®iÖn th¾p s¸ng

+ Trong ®ã sè hé ®­îc dïng ®iÖn

- Gi¶m tû lÖ hé nghÌo

- Gi¶i quyÕt viÖc lµm

- Tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o

- Sè tr¹m y tÕ x· cã b¸c sü

- Phæ cËp THCS
	9,5 - 10%

1,5 - 1,6 lÇn

4,5 - 5%

400-410 ngh×n tÊn

45%

15 - 16%

11 - 12%

120-125triÖu USD

24,5%

39,8%

35,7%

D­íi 1,1%

D­íi 25%

3 - 4 m¸y

100%

90%

100%

80 - 85%

D­íi 10%

61-62ngh×n ng­êi

29 - 30%

100%

Hoµn thµnh vµo n¨m 2003


	9,65%

1,43 lÇn

8,47%

421,4ngh×n tÊn

43,7%

14,4%

10,7%

96,5triÖu USD

28,2%

38,1%

33,7%

1,02%

25,2%

5,8 m¸y

90,8%

83%

100%

85%

7,2%

55 ngh×n ng­êi

26%

84,2%

273/273 x·
	96,5%

95,3%

169,4%

102,8%

97,1%

96,0%

97,3%

80,4%

86,9%

95,7%

91,4%

145%

90,8%

92,2%

100%

100%

90%

89,5%

84,2%

100%




(nguồn : sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ )

2- Kết quả thực hiện đầu tư x©y dùng c¬ b¶n ë tØnh Phó Thä những năm qua
2.1-Về huy động vốn ,khai thác vốn.
Kết quả huy động , khai thác 2 năm (2001-2002) và dự kiến đến năm 2005 tổng vốn phát triển 3 năm đạt khoảng 6,6 tỷ đồng , bình quân 2,3 tỷ đồng / năm và tăng 31,2 % / năm bao gồm.

-Vốn ngân sách đầu tư qua tỉnh gồm vốn xây dựng cơ bản tập trung , vốn các chương trình mục tiêu, hỗ trợ mục tiêu , vốn tín dụng , vốn vay ODA đạt 1754 tỷ đồng , chiếm 26,6% tổng vốn đầu tư và tăng bình quan 21% trên năm .

-Vốn đầu tư của các bộ ngành 2160 tỷ đồng , gồm vốn đầu tư tập trung vốn tín dụng và vốn khác chiếm 32, 7 tổng vốn đầu tư , tăng 68,7 % / năm , riêng năm 2002, thực hiện 1128 tỷ đồng , tăng 4,78 lần so với năm 2001.
-Vốn đầu tư của dân cư, tư nhân, bao gồm cả đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh: 1850 tỷ đồng , chiếm 28% tổng số vốn đầu tư , tăng 14,5 % trên năm.
-Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI ):850 tỷ đồng chiếm 12,7% tổng vốn đầu tư , tăng 70 & trên năm ; riêng năm 2005 ước tính thực hiện 590 tỷ đồng so với năm 2001
Trong đó vốn đầu tư cho các kết cấu hạ tầng trọng điểm ( bao gồm các công trình trọng điểm về giao thông , điện , hạ tầng lâm nghiệp, hạ tầng đô thị , các cụm , khu công nghiệp , cơ sở dịch vụ, thông tin liên lac, giáo dục đào tạo , y tế , văn hoá ) là 2180 tỷ đồng bình quân 727 tỷ đồng/ năm , bằng 33% vốn đầu tư phát triển , gồm :

-Vốn đầu tư qua ngân sách tỉnh 886 tỷ đồng , chiếm 40.6% vốn đầu tư hạ tầng trọng điểm , và 50.5% nguồn vốn đầu tư qua tỉnh; bình quân 295 tỷ đồng/ năm.
-Vốn đầu tư của các bộ ngành 836 tỷ đồng , chiếm 38,4% vốn đầu tư hạ tầng trọng điểm và 38,8 % vốn đầu tư của bộ ngành; bình quân 279 tỷ đồng/năm.

-Vốn huy động dân cư 458 tỷ đồng, chiếm 21% vốn đầu tư hạ tầng trọng điểm và 24,8 % vốn đầu tư khu vực dân cư; bình quân 153 tỷ đồng /năm.
2.1.1- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ
Theo số liệu thu được từ những năm đã qua, ta thấy tổng vốn đầu tư Xây dựng cơ bản tại tỉnh Phú Thọ rất ổn định và liên tục tăng qua các năm. Năm 2000, tổng vốn đầu tư Xây dựng cơ bản  là 1393,2 tỷ đồng, năm 2001 tăng lên 2036,1 tỷ đồng , năm 2002 tăng lên 2174,4 tỷ đồng. Chỉ có duy nhất năm 2003 do một số biến động và kinh tế của khu vực nên tổng vốn đầu tư Xây dựng cơ bản giảm xuống 2115,0 tỷ đồng. Sau đó , đầu tư vào đầu tư Xây dựng cơ bản đã ổn định và tăng dần lên , cụ thể là năm 2004 tổng vốn đầu tư Xây dựng cơ bản là 2534,3 tỷ đồng, năm 2005 là 3171,0 tỷ đồng.. Tổng vốn đầu tư Xây dựng cơ bản tăng dần lên, cho thấy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ , tình hình kinh tế ngày càng phát triển dẫn đến nhu cầu về xây dựng tăng lên , nhiều công trình đã được xây dựng hay bắt đầu khởi công.
Trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh , công tác đầu tư Xây dựng cơ bản đã được coi trọng hàng đầu. Trong các nguồn vốn đầu tư vào Xây dựng cơ bản thì nguồn vốn từ ngân sách nhà nước có vai trò quan trọng, nó chiếm phần lớn trong tổng số vốn đầu tư . Tổng vốn đầu tư Xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước đầu tư vào tỉnh  Phú Thọ năm 2000 là 834,0 tỷ đồng , năm 2001 là 1413,7 tỷ đồng , năm 2002 là 1495.8 tỷ đồng , đến năm 2003 tổng số vốn đầu tư cho Xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nước vào tỉnh là 1010,0 tỷ đồng, sở dĩ năm 2003 , số vốn đầu tư cho Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ bằng ngân sách nhà nước bị giảm đi là do năm 2003 có nhiều biến động, ví dụ như khủng hoảng kinh tế khu vực, vụ khủng bố 11-9 ở Mỹ , tuy không ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng, nhưng cũng phần nào làm kinh tế - xã hội ảnh hưởng. Đến năm 2004 , tình hình chính trị cũng như kinh tế ở nước ta cũng như khu vực đã ổn định, đầu tư qua ngân sách nhà nước vào tỉnh Phú Thọ lại tăng, tổng số vốn năm đó là 1212,1 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư qua tỉnh là 670,5 tỷ đồng ,ngân sách đầu tư  tập trung là 138,5 tỷ đồng , NSNN hỗ trợ là 73,8 tỷ đồng, các nguồn để lại là 30,0 tỷ đồng . Trong năm 2004 , các CTMT , hỗ trợ mục tiêu và huy động nguồn khác  tăng lên khá nhiều, lên đến 244,8 tỷ đồng . Hai nguồn vốn khác cũng rất quan trọng là Vốn tín dụng, vốn vay và nguồn vốn ODA, trong năm 2004 đã đạt tới con số 168,2 tỷ đồng và 119,0 tỷ đồng , cao hơn rất nhiều so với những năm trước đây. Đầu tư của các bộ ngành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2004 là 541,6 tỷ đồng. Đó là dấu hiệu chứng tỏ nền kinh tế của tỉnh Phú Thọ đang ngày càng phát triển đi lên với bước tiến vững chắc. Từ đó cũng cho thấy vai trò quan trọng trong việc định hướng phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước, nên vốn đầu tư Xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực nhà nước.
Nguồn vốn đầu tư của khu vực dân cư và tư nhân trong địa bàn là 1 trong những nguồn vốn khá quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ. Vốn trong dân là nguồn vốn được huy động từ dân cư , phường xã , hợp tác xã. Qua những năm gần đây, nguồn vốn này ngày càng tăng, góp phần đáng kể vào việc đầu tư phát triển của tỉnh Phú Thọ , năm 2000 lượng vốn đầu tư của khu vực này là 456,5 tỷ đồng, năm 2001 là 586,0 tỷ đồng, năm 2003 là 638 tỷ đồng và năm 2004 vừa qua là 825,3 tỷ đồng tăng vọt so với những năm trước. Vốn ở khu vực này ngày càng tăng, chứng tỏ chủ trương toàn dân làm chủ , phát huy tinh thần tự chủ của dân đã được làm một cách xuất sắc. Lượng vốn này đã đóng góp một phần đáng kể để phát triển kinh tế ở tỉnh Phú Thọ.
Một nguồn vốn rất quan trọng nữa đó là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong 3 năm 2000,2001 và 2002, nguồn vốn này rất thấp, tương ứng là 102,7 tỷ đồng , 36,4 tỷ đồng , 40,7 tỷ đồng. Số vốn ít và biến động lên xuống , không ổn định , phần nào cho thấy trong những năm này, nền kinh tế của tỉnh Phú Thọ chưa tạo đựơc lòng tin đối với các nhà đầu tư và các doanh nghiệp nước ngoài. Phải đến năm 2003 , rồi sau đó là năm 2004 , một số những chính sách mới cùng như hướng đi đúng đắn dưới sự lãnh đạo từ trên xuông của Đảng và nhà nước, lượng vốn từ nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tăng vọt, năm 2003 là 437,0 tỷ đồng  , năm 2004 là 496,9 tỷ đồng .Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh tăng do một số khu công nghiệp đang xây dựng cũng như sắp khởi công ở Thuỷ Vân, Bạch Hạc ,… đã thu hút được sự chú ý và tiềm năng phát triển thu lợi nhuận cao.
Vốn tín dụng là nguồn vốn được huy động từ các tổ chức tín dụng và các khoản vay từ dân dưới dạng trái phiếu hoặc công trái hoặc vay từ các tổ chức quốc tế để dành cho đầu tư Xây dựng cơ bản . Nguồn vốn này tại tỉnh Phú Thọ là không ổn định, không giống như nguồn ODA vào tỉnh Phú Thọ ổn định hơn rất nhiều, thường thừơng mỗi năm khoảng trên 100 tỷ đồng. Một số nguồn vốn khác là nguồn vốn chương trình mục tiêu và vốn Bộ ngành đầu tư được thể hiện chi tiết qua biểu sau đây:
C¸c nguån vèn huy ®éng ®­îc tõ n¨m 2000 - 2004

(đơn vị tính: Tỷ đồng)

	stt 
	Nguồn vốn
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	1
	Ngân sách nhà nước
	834.0
	1413.7
	1495.8
	1010.0
	1212.1

	*
	Đầu tư qua tỉnh
	477.4
	552.4
	941.2
	565.3
	670.5

	-
	Ng.sách đầu tư tập trung
	100.6
	114.2
	128.2
	102.2
	138.5

	
	NSNN hỗ trợ
	59.0
	61.0
	61.0
	67.1
	73.8

	
	Các nguồn để lại
	27.0
	27.0
	30.0
	30.0
	30.0

	
	Ngân sách tỉnh
	14.6
	26.2
	37.2
	5.1
	34.7

	-
	Vốn các CTMT, hỗ trợ mục tiêu và huy động nguồn khác
	69.3
	84.3
	141.7
	205.1
	244.8

	-
	Vốn tín dụng
	187.3
	192.0
	554.3
	155.0
	168.2

	
	Vốn vay
	120.3
	161.9
	117.0
	103.0
	119.0

	-
	Vốn ODA
	276
	334
	350
	405
	468

	*
	đầu tư của các bộ ngành trên địa bàn
	356.6
	861.3
	554.6
	444.7
	541.6

	-
	Ngân sách tập trung
	163.5
	236.8
	324.0
	269.0
	322.3

	-
	Vốn tín dụng
	105.7
	600.1
	164.7
	127.0
	162.9

	-
	Vốn khác
	87.4
	24.3
	65.9
	48.7
	56.4


( nguồn : sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ )
Nguồn vốn CTMT là nguồn vốn dùng để thực hiện các chương trình dự án mục tiêu quốc gia như xoá đói giảm nghèo, nước sạch,…Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ nhiệm vụ, kinh phí hỗ trợ thực hiện CTMT trên địa bàn tỉnh, giao Uỷ ban nhân dân  các huyện, thị xã và đơn vị, chủ dự án thuộc tỉnh quản lý tổ chức thực hiện, do nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cân bằng nên nhu cầu về nguồn vốn này có xu hướng tăng lên qua các năm.
2.1.2- Cơ cấu vốn đầu tư Xây dựng cơ bản theo ngành kinh tế quốc dân
Để xem xét cơ cấu vốn đầu tư Xây dựng cơ bản theo ngành kinh tế quốc dân ở tỉnh Phú Thọ, ta theo dõi biểu khái quát sau :

Vốn đầu tư Xây dựng cơ bản những năm qua
(đơn vị tính : Tỷ đồng)

	stt
	ngành kinh tế 
	giai đoạn 2001-2003

	
	Tổng số
	6325

	1
	Công nghiệp
	2223

	2
	Nông lâm nghiệp,thuỷ lợi
	437

	3
	Các ngành dịch vụ
	3665

	
	Trong đó:
	

	-
	Giao thông 
	905

	-
	Thuỷ lợi
	424

	-
	Điện
	337

	-
	Thông tin liên lạc
	151

	-
	Giáo dục - đào tạo
	148


(nguồn : sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ)
Qua bảng khái quát trên , ta thấy vốn đầu tư cho công nghiệp đã chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu vốn đầu tư ở tỉnh Phú Thọ, cụ thể là giai đoạn 2001-2003 vừa qua đã đạt 2223 tỷ đồng. Ngành dịch vụ ngày càng khẳng định tầm quan trọng của nó trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Phú Thọ , biểu hiện qua việc nó được đầu tư nhiều nhất trong cơ cấu kinh tế , giai đoạn 2001-2003 , ngành dịch vụ đã huy động được tổng số vốn là 3365 tỷ đồng. Vốn đầu tư cho ngành dịch vụ tăng lên do đời sống của nhân dân tỉnh Phú Thọ đã được nâng cao, cải thiện tốt hơn nhiều so với trước khi đổi mới. Cùng với nó, là tỉnh Phú Thọ đã dần chú trọng đến phát triển du lịch, khai thác triệt để tâm linh, nơi cội nguồn dân tộc, đó là nâng cấp tổ chức hội Đền Hùng lên tầm cỡ quốc gia, nhằm đón du khách thập phương,… chính vì đời sống nhân dân ngày càng lên cao như thế mà vốn đầu tư cho ngành dịch vụ cũng ngày càng tăng lên và giữ được vị trí quan trọng trong cơ cấu tỉnh Phú Thọ.
Từ năm 2000 đến nay, công nghiệp là ngành đựơc chú ý đặc biệt, chính vì thế mà vốn đầu tư vào công nghiệp cũng luôn lớn nhất trong cơ cấu vốn . Năm 2000, vốn đầu tư cho Công nghiệp là 491019 triệu đồng, năm 2001 là 870800 triệu đồng, năm 2002 là 899389 triệu đồng , năm 2003 là 790470 triệu đồng và năm 2004 là 901623 triệu đồng. Thực hiện chương trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá, tỉnh Phú Thọ đã có những chính sách đúng đắn để khuyến khích phát triển công nghiệp, sự phát triển đó đã được biểu hiện qua những năm qua, với số vốn đầu tư cho công nghiệp ngày càng tăng. Cụ thể ta xem biểu sau :
Vốn đầu tư Xây dựng cơ bản cho ngành giao thông

(đơn vị :triệu đồng)
	stt
	Tên nguồn vốn
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	
	Vốn đầu tư cho công nghiệp
	491019
	870800
	899389
	7904700
	901623

	*
	Đầu tư qua tỉnh
	104739
	178873
	476409
	105110
	115327

	-
	Ngân sách đầu tư tập trung
	7439
	12932
	11692
	12900
	14577

	-
	Vốn các chương trình mục tiêu và hỗ trợ mục tiêu
	4500
	6920
	8867
	14640
	16909

	-
	Vốn tín dụng, vốn vay
	38500
	65321
	400700
	55000
	57750

	-
	Vốn ODA
	54300
	93700
	55150
	22570
	26091

	*
	Đầu tư của các bộ ngành trên địa bàn
	194700
	528427
	246230
	135860
	157886

	-
	Ngân sách tập trung
	23200
	29300
	39800
	20000
	23060

	-
	Vốn tín dụng
	95000
	475000
	145000
	90000
	104130

	-
	Vốn khác
	76750
	24127
	61430
	25860
	30696

	*
	Đầu tư của khu vực tư nhân
	101200
	131100
	138000
	149500
	176410

	*
	Đầu tư trực tiếp nước ngoài
	90310
	32400
	38750
	400000
	452000


(nguồn: sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ)
Ngành điện với mục tiêu phấn đấu đạt số hộ trong tỉnh được dùng điện là 90 % nên đã được chú ý và số vốn đầu tư vào ngành điện vì thế đã ổn định và có thể hoàn thành lưới điện để phục vụ các cụm công nghiệp như khu công nghiệp Tam Nông, cụm công nghiệp Đồng Lạng,…Các nguồn vốn đầu tư vào ngành điện trong những năm vừa qua được thể hiện qua biểu sau:

Vốn đầu tư Xây dựng cơ bản cho ngành điện

(đơn vị : triệu đồng)
	stt
	Tên nguồn vốn
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	
	Vốn đầu tư cho ngành điện
	75237
	11142
	114229
	111750
	127492

	*
	Đầu tư qua tỉnh
	27187
	35802
	44369
	44750
	50282

	-
	Ngân sách đầu tư tập trung
	7387
	5732
	8319
	10700
	12048

	-
	Vốn các chương trình mục tiêu và hỗ trợ mục tiêu
	4500
	6920
	7800
	6530
	7607

	-
	Vốn tín dụng, vốn vay
	10500
	18000
	20000
	16000
	17920

	-
	Vốn ODA
	4800
	5150
	8250
	11520
	12707

	*
	Đầu tư của các bộ ngành trên địa bàn
	26750
	50000
	44860
	36500
	41677

	-
	Ngân sách tập trung
	20250
	33300
	36300
	20500
	23493

	-
	Vốn tín dụng
	
	10000
	
	8000
	9224

	-
	Vốn khác
	6500
	6700
	8560
	8000
	8960

	*
	Đầu tư của khu vực tư nhân
	21300
	25640
	25000
	30500
	35533


(nguồn: sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ)
Khi chưa đủ điều kiện để phát triển thành một tỉnh có nền kinh tế công nghiệp hoá- hiện đại hoá, thì nông nghiệp là một phần không thể thiếu để phát triển kinh tế , trong những năm qua, nền nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ có số vốn đầu tư vào là khá lớn.
Vốn đầu tư Xây dựng cơ bản cho Nông lâm nghiệp-thuỷ lợi

(đơn vị: triệu đồng)

	stt
	Tên nguồn vốn
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	
	Vốn đầu tư cho Nông lâm nghiệp-thuỷ lợi
	196187
	263379
	300410
	297621
	342741

	*
	Đầu tư qua tỉnh
	89245
	113976
	157858
	154331
	179092

	
	Ngân sách đầu tư tập trung
	21934
	25558
	50085
	34590
	40124

	-
	Vốn các chương trình mục tiêu và hỗ trợ mục tiêu
	29881
	39368
	51273
	73791
	86335

	-
	Vốn tín dụng, vốn vay
	20000
	24000
	37000
	20000
	22400

	-
	Vốn ODA
	17500
	25050
	19500
	25950
	30232

	*
	Đầu tư của các bộ ngành trên địa bàn
	19742
	48510
	38648
	34790
	40587

	-
	Ngân sách tập trung
	17400
	37210
	36108
	29150
	33960

	-
	Vốn tín dụng
	
	11300
	
	
	

	-
	Vốn khác
	2342
	
	2540
	5640
	6627

	*
	Đầu tư của khu vực dân cư, tư nhân
	74800
	96900
	102000
	100500
	113063

	*
	Đầu tư trực tiếp nước ngoài
	12400
	3993
	1904
	8000
	10000


(nguồn: sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ)
Thời gian qua đầu tư của tỉnh Phú Thọ cho giao thông không ngừng được tăng lên. Đây là sự tăng rất đều cho thấy chủ trương mở rộng và nâng cao các công trình giao thông vận tải của tỉnh. Vốn đầu tư cho giao thông dược biểu hiện qua biểu sau.
Vốn đầu tư Xây dựng cơ bản cho ngành giao thông
(đơn vị: triệu đồng)

	stt
	Tên nguồn vốn
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	
	Vốn đầu tư cho giao thông
	220989
	252970
	326837
	325447
	368334

	*
	Đầu tư qua tỉnh
	176749
	171588
	193197
	174697
	195415

	-
	Ngân sách đầu tư tập trung
	22250
	22408
	21800
	23197
	25563

	-
	Vốn các chương trình mục tiêu và hỗ trợ mục tiêu
	8500
	17730
	31250
	43000
	48934

	-
	Vốn tín dụng, vốn vay
	113799
	102700
	116597
	80000
	88000

	-
	Vốn ODA
	32200
	28750
	23550
	28500
	32918

	*
	Đầu tư của các bộ ngành trên địa bàn
	25500
	55932
	106755
	122000
	139684

	-
	Ngân sách tập trung
	20500
	32300
	87020
	70000
	82320

	-
	Vốn tín dụng
	
	23632
	19735
	37000
	40774

	
	Vốn khác
	5000
	
	
	15000
	16590

	*
	Đầu tư của khu vực tư nhân
	18740
	25450
	26885
	28750
	33235


(nguồn: sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ)
Vốn đầu tư vào các ngành khác đều ổn định và có xu hướng ngày càng tăng. Riêng ngành y tế- xã hội, lượng vốn đầu tư vào ngành này biến động lên xuống thất thường, năm 2004 số vốn đầu tư vào y tế -xã hội thấp hơn năm 2000 là 2501 triệu đồng. Đầu tư vào y tế xã hội giảm có thể do tỉnh Phú Thọ đang phải tập trung vốn cho công nghiệp , giao thông và một số ngành quan trọng khác để phát triển kinh tế - xã hội .Ngành giáo dục đào tạo được quan tâm và đầu tư khá nhiều. Đây là ngành có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung. Vốn đầu tư cho ngành giáo dục và đào tạo tăng dần qua các năm, năm 2000 là 34453 triệu đồng , năm 2001 là 37940 triệu đồng , năm 2002 là 54441 triệu đồng , năm 2003 là 55450 triệu đồng và năm 2004 là 77501 triệu đồng. Ngành giáo dục đào tạo ở tỉnh Phú Thọ hiện nay đã có đủ các điều kiện để giảng dạy và học tập, đó là điều đáng mừng cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Phú Thọ và cho cả nước.
Cơ cấu vốn ở một số ngành khác như sau:

(đơn vị : triệu đồng)

	stt
	Tên nguồn vốn
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	1
	Vốn đầu tư cho Y tế-xã hội
	28895
	26181
	30785
	20261
	26844

	*
	Đầu tư qua tỉnh
	26595
	23681
	27910
	16955
	23041

	-
	Ngân sách đầu tư tập trung
	8395
	8700
	6400
	2400
	6500

	-
	Vốn các chương trình mục tiêu và hỗ trợ mục tiêu
	10900
	9581
	13210
	85555
	9641

	-
	Vốn ODA
	7300
	5400
	8300
	60000
	6900

	*
	Đầu tư của các bộ ngành trên địa bàn
	2300
	2500
	2875
	3306
	3802

	-
	Ngân sách tập trung
	2300
	2500
	2875
	3306
	3802

	2
	Giáo dục-đào tạo
	34453
	37940
	54441
	55450
	77501

	*
	Đầu tư qua tỉnh
	22453
	20000
	37900
	36700
	55001

	-
	Ngân sách đầu tư tập trung
	4171
	4800
	4800
	5200
	16800

	-
	Vốn các chương trình mục tiêu và hỗ trợ mục tiêu
	10512
	8700
	25600
	25900
	31728

	-
	Vốn ODA
	7770
	6500
	7500
	5600
	6474

	*
	Đầu tư của các bộ ngành trên địa bàn
	2000
	2540
	
	
	

	-
	Ngân sách tập trung
	2000
	
	
	
	

	-
	Vốn tín dụng
	
	2540
	
	
	

	*
	Đầu tư của khu vực dân cư, tư nhân
	10000
	15400
	16541
	18750
	2250

	*
	Đầu tư trực tiếp nước ngoài
	
	
	
	
	

	3
	Văn hoá thông tin thể thao
	37601
	36500
	41500
	68430
	86891

	*
	Đầu tư qua tỉnh
	19601
	20500
	21500
	50430
	66291

	-
	Ngân sách đầu tư tập trung
	17561
	1950
	16000
	11200
	20000

	-
	Vốn các chương trình mục tiêu và hỗ trợ mục tiêu
	2040
	1000
	5500
	39230
	46291

	*
	Đầu tư của các bộ ngành trên địa bàn
	1500
	
	2000
	
	5000

	-
	Ngân sách tập trung
	1500
	
	2000
	
	5000

	*
	Đầu tư của khu vực dân cư, tư nhân
	16500
	16000
	18000
	18000
	15600

	*
	Đầu tư trực tiếp nước ngoài
	
	
	
	
	

	4
	An ninh quốc phòng
	18366
	36841
	39610
	23777
	27366

	*
	Đầu tư qua tỉnh
	1881
	1871
	2100
	1777
	2000

	-
	Ngân sách đầu tư tập trung
	1381
	1871
	2100
	1777
	2000

	-
	Vốn các chương trình mục tiêu và hỗ trợ mục tiêu
	500
	
	
	
	

	*
	Đầu tư của các bộ ngành trên địa bàn
	16485
	34970
	37500
	22000
	25366

	-
	Ngân sách tập trung
	15500
	34750
	37500
	22000
	25366

	-
	Vốn tín dụng
	
	
	
	
	

	-
	Vốn khác
	985
	220
	
	
	

	5
	Khoa học CNMT
	4500
	5430
	6850
	11380
	19906

	*
	Đầu tư qua tỉnh
	
	
	
	11380
	13406

	-
	Vốn ODA
	
	
	
	11380
	13406

	*
	Đầu tư của các bộ ngành trên địa bàn
	4500
	5430
	6850
	
	6500

	-
	Ngân sách tập trung
	4500
	5430
	6850
	
	6500

	6
	Thông tin liên lạc
	35000
	42000
	45000
	64000
	76672

	*
	Đầu tư của các bộ ngành trên địa bàn
	35000
	42000
	45000
	64000
	76672

	-
	Ngân sách tập trung
	35000
	42000
	45000
	64000
	76672

	7
	Các ngành, lĩnh vực khác
	280468
	412350
	375124
	417500
	511427

	*
	Đầu tư qua tỉnh
	20330
	4800
	9800
	6000
	12000

	
	Ngân sách đầu tư tập trung
	3100
	1300
	800
	3000
	4000

	-
	Vốn các chương trình mục tiêu và hỗ trợ mục tiêu
	1000
	1000
	6000
	
	5000

	-
	Vốn tín dụng, vốn vay
	15000
	
	
	
	

	-
	Vốn ODA
	1230
	2500
	3000
	3000
	3000

	*
	Đầu tư của các bộ ngành trên địa bàn
	24878
	106400
	28750
	30000
	50000

	-
	Ngân sách tập trung
	14200
	18750
	28750
	30000
	32000

	-
	Vốn tín dụng
	10678
	87650
	
	
	18000

	-
	Vốn khác
	
	
	
	
	

	*
	Đầu tư của khu vực dân cư, tư nhân
	235260
	301150
	336574
	352500
	414540

	*
	Đầu tư trực tiếp nước ngoài
	
	
	
	29000
	34887


(nguồn: sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ)
2.1.3. C¬ cÊu nguån vèn theo néi dung ®Çu t­

§Ó nghiªn cøu c¬ cÊu kü thuËt cña vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n trong giai ®o¹n nµy ta cïng xem xÐt b¶ng d­íi ®©y

	
	Tæng sè
	Vèn x©y l¾p
	Vèn thiÕt bÞ
	Vèn KTCB kh¸c

	
	
	Vèn (tû ®ång)
	%
	Vèn (Tû ®ång)
	%
	Vèn (tû ®ång)
	%

	Tæng sè
	14414.95
	9862.6682
	68,42
	3021.3645
	20,96
	1530.82468
	10,62

	N«ng nghiÖp
	3341.30
	2361.2512
	70,67
	393.90274
	11,79
	586.0393
	17,54

	C«ng nghiÖp vµ x©y dùng 
	2465.40
	1574.12948
	63,85
	623.98798
	25,31
	267.2362
	10,84

	Th­¬ng nghiÖp
	606.78
	308.31878
	50,82
	182.67788
	30,11
	115.6694
	19,07

	VËn t¶i - kho b·i
	4463.84
	3179.99682
	71,24
	89.80048
	20,12
	385.64064
	8,64

	Phôc vô c¸ nh©n céng ®ång
	326.23
	214.92856
	65,89
	46.78058
	14,35
	64.44438
	19,76

	QLNN vµ ANQP
	1215.94
	972.99048
	80,02
	169.85738
	13,97
	73.04836
	6,01

	Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
	735.69
	458.74598
	62,36
	157.03688
	21,35
	119.82894
	16,29

	Y tÕ- V¨n ho¸
	1259.74
	648.37542
	51,47
	476.40978
	37,82
	134.87166
	10,71


Nguån: Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ tØnh Phó Thä
Tõ b¶ng ta thÊy r»ng vèn ®Çu t­ dµnh cho ®Çu t­ x©y l¾p lµ lín nhÊt, tiÕp ®ã ®Õn vèn cho mua s¾m thiÕt bÞ vµ cho kiÕn thiÕt c¬ b¶n kh¸c. Nh­ vËy, viÖc ®µu t­ cho x©y l¾p lµ cao ®èi víi nhu cÇu hiÖn nay. Th«ng th­êng ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc ph¸t triÓn ®­îc hiÖu qu¶ th× ®Çu t­ cho c«ng t¸c mua s¾m thiÕt bÞ lu«n ®­îc quan t©m hµng ®Çu. Bëi v×, chÝnh trang thiÕt bÞ míi trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm cho x· héi. TÊt c¶ c¸c ngµnh ®Òu cã vèn dµnh cho x©y l¾p > 50%. TØ träng x©y l¾p lµ ch­a hîp lý v× thùc tÕ vèn x©y l¾p chØ cã t¸c dông t¹o nªn phÇn vá che cho c«ng tr×nh nã kh«ng trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm cho x· héi. §iÒu nµy buéc c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ph¶i cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh l¹i cho phï hîp.

§èi víi ngµnh gi¸o dôc cÇn cã sù ®iÒu chØnh bëi ®©y lµ ngµnh cÇn nhiÒu thiÕt bÞ gi¶ng d¹y, c¸c dông cô thÝ nghiªm, gi¸o dôc trùc quan, s¸ch vë, b¸o chÝ phôc vô cho häc tËp. Dµnh cho x©y l¾p lµ 62,36% trong khi ®ã dµnh cho mua s¾m thiÕt bÞ chØ lµ 21,35%. Ngµnh n«ng nghiÖp còng vËy, còng cÇn nhiÒu trang thiÕt bÞ ®Ó c¬ giíi ho¸ n«ng nghiÖp. C¬ giíi ho¸ n«ng nghiÖp lµ mét kh©u quan träng  trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n. TØnh míi chØ c¬ giíi ho¸ ®­îc c«ng ®o¹n lµm ®Ëp vµ lµm ®Êt, lµm s¹ch h¹t lóa cßn hÇu hÕt c¸c c«ng ®o¹n kh¸c n«ng d©n ®Òu ph¶i lµm thñ c«ng. Kh«ng nh÷ng thÕ c¬ giíi ho¸ ë ®©y chØ dõng l¹i ë møc nhÊt ®Þnh nh­ dïng m¸y kÐo tay, m¸y tuèt lóa ch¹y b»ng m« t¬ ®iÖn hoÆc m¸y ®¹p ch©n chÊt l­îng ch­a cao. V× thÕ n«ng nghiÖp còng ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh l¹i cho phï hîp. Ngµnh qu¶n lý Nhµ n­íc còng trong t×nh tr¹ng t­¬ng tù. Vèn dµnh cho x©y l¾p ®Õn tËn 80,02% nh­ng dµnh cho thiÕt bÞ l¹i rÊt thÊp. Nh×n bÒ ngoµi c¸c trô së lµm viÖc cña c¸c chÝnh quyÒn tØnh t­ëng nh­ ®Çy ®ñ. Nh­ng khi vµo trong th× hÇu hÕt c¸c phßng kh«ng cã ®Çy ®ñ  c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô hµnh chÝnh ®Æc biÖt m¸y vi tÝnh, nÕu cã th× ®· cò hoÆc ho¹t ®éng kh«ng ®­îc.
Nh×n vµo b¶ng trªn th× ngµnh y tÕ vµ v¨n ho¸ lµ cã mét c¬ cÊu kü thuËt t­¬ng ®èi ®¹t yªu cÇu bëi phÇn dµnh cho x©y l¾p chØ chiÕm 51,47% (nhá nhÊt trong c¸c ngµnh); dµnh cho thiÕt bÞ lµ 37,82% dï thÊp nh­ng  vÉn chiÕm mét tØ lÖ t­¬ng ®èi trong c¬ cÊu.

§èi víi kiÕn thiÕt c¬ b¶n kh¸c th× mét sè ngµnh vÉn cßn cao nh­ ngµnh n«ng nghiÖp 17,54%; ngµnh gi¸o dôc ®µo t¹o lµ 16,29%... DÉn ®Õn t×nh tr¹ng thiÕu vèn cho thiÕt bÞ.

VËy lµ nh×n chung c¬ cÊu kü thuËt vèn ®µu t­ x©y dùng c¬ b¶n c¸c ngµnh kinh tÕ kh«ng hîp lý, tØ träng gi÷a x©y l¾p, thiÕt bÞ kiÕn thiÕt c¬ b¶n kh¸c cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i ®iÒu chØnh l¹i.
Như vậy, những năm vừa qua, tỉnh Phú Thọ đã xác định được một cơ cấu đầu tư hợp lý. Tình hình kinh tế xã hội từ năm 2000 đến nay phát triển nhanh và ổn định. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Số lượng các nhà đầu tư và và doanh nghiêp ở nước ngoài, ở các tỉnh bạn đầu tư vào tỉnh ngày càng nhiều, chứng tỏ chính sách và hướng đi đúng đắn trong sự nghiệp phát triển của tỉnh Phú Thọ.

2.2- Tình hình công tác quản lý hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản tại địa bàn tỉnh Phú Thọ những năm vừa qua.

Những năm qua, công tác quản lý đầu tư Xây dựng cơ bản đã bám nghị quyết của tỉnh uỷ Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung cho nông nghiệp nông thôn, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và văn hoá, từng bước xây dựng đô thị, do vậy tạo nên năng lực mới trên tất cả các mặt góp phần xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cuả các vùng, các tầng lớp dân cư, tạo tiền đề thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế phát triển văn hoá xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và đảm bảo trật tự và an toàn xã hội. Tuy vậy, vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc đã hạn chế hiệu quả của công tác đầu tư việc chấp hành các thủ tục về xây dựng cơ bản. Quá trình triển khai thực hiện quy trình và sự đồng bộ hoá còn nhiều vấn đề bất cập cần được đổi mới cho phù hợp với quy định của nhà nước và thực tế địa phương. Nổi lên một số vấn đề như sau:
2.2.1- Công tác chuẩn bị đầu tư :

Công tác chuẩn bị đầu tư là khâu quan trọng trong kế hoạch hoá đầu tư . Thực tế , lâu nay chúng ta thụ động chưa kế hoạch hoá được công tác này. Trước hết là về chủ trương chuẩn bị đầu tư chưa được quan tâm dúng mức nên khi xây dựng kế hoạch hàng năm về Xây dựng cơ bản còn thụ động , lúng túng và thực hiện dự án không đồng bộ gây nên sai sót về quy chế và sự chậm trễ trong quá trình thực hiện công tác chuẩn bị khảo sát, điều tra cơ bản và các số liệu cần thiết cho việc xây dựng dự án… chưa được chuẩn bị đầy đủ nên một số dự án chất lượng chưa cao, thể hiện trong quá trình thực hiện đầu tư phải điều chỉnh đi, điều chỉnh lại nhiều lần….

Về qui trình xây dựng dự án:

Nhìn chung các dự án lớn đã lập đúng trình tự theo quy định . Đại bộ phận các dự án co quy mô nhỏ do các huyện , thị hoặc do các xã , phường lập thì hầu hết không đủ nội dung theo các trình tự yêu cầu của một dự án theo quy định cho nên việc thẩm định thường phải sửa đi, sửa lại nhiều lần gây mất thời gian không cần thiết.

Nhiều dự án chưa có chủ trương của tỉnh nhưng các ngành, các huyện thị đã lập đưa lên sở kế hoạch và đầu tư để thẩm định và trình duyệt nhưng cũng có những dự án đã có chủ trương của tỉnh những việc triển khai xây dựng chậm, chất lươngk không cao phải điều chỉnh nhiều lần.

Các dự án khi thẩm định thường vướng mắc nhất là thiếu các thủ tục, các căn cứ khoa học để xây dựng như đã nêu , áp dụng một số định mức chưa thống nhất gữa các bộ và địa phương gây nên khó khăn trong việc xác định quy mô và khái toán vốn đầu tư .
Nói chung nhiều dự án là còn sơ sài , thiếu căn cứ khoa học và thực hiện chưa theo đúng trình tự dặc biệt đối với các dự án sản xuất kinh doanh việc tính toán hiệu quả kinh tế , việc thu hồi và trả nợ vốn vay chưa được chuẩn mực.

Về công tác thẩm định dự án: 

Lâu nay Sở kế hoạch và đầu tư là cơ quan đựoc nhà nước giao cho làm công việc này đã cố gắng làm theo đúng quy trình như: soát xét các hồ sơ trình duyệt của chủ đầu tư , phối hợp giữa Sở kế hoạch và đầu tư , các cơ quan quản lý tổng hợp và các sở quản lý chuyên ngành, hoàn thiện văn bản trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2.2.2- Về công tác đấu thầu và chỉ định thầu

Công tác đấu thầu và chỉ định thầu đã được triển khai theo đúng quy định của nhà nước và các hướng dẫn của bộ . ngành Trung ương, theo đúng các thủ tục hành chính, nhưng còn một số vướng mắc tồn tại như :

Đối với một số chủ đầu tư :

Hồ sơ kế hoạch mời thầu, đấu thầu tiêu chuẩn thang điểm thường làm chậm và không đầy đủ nhất là các chủ đầu tư không chuyên Xây dựng cơ bản , chất lượng hồ sơ kém phải làm đi làm , làm lại gây chậm trễ.

Về quy trình thẩm định cũng như duyệt kế hoạch đấu thầu chỉ định thầy nhưng chưa thực sự khoa học. Duyệt kế hoạch trước rồi míơ duyệt hồ sơ mời thầu , thường thẩm định xong một hồ sơ phải mất từ 10-15 ngày. Thẩm định và phê duyệt kết quả trúng thầu từ 7-10 ngày; ký hợp đồng, duyệt hợp đồng cũng mất 5-7 ngày. Như vậy, riêng công tác làm thủ tục đấu thầu cũng mất từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng cho nên hàng năm công trình tháng 4 , tháng 5 hoặc tháng 6 mới triển khai được.

Trong đấu thầu các chủ đầu tư chỉ muốn đấu thầu hạn chế, do vậy dẫn đến cac nhà thầu có sự dàn xếp , cho nên mức tiết kiệm qua đấu thầu còn hạn chế. Chỉ các công trình đấu thầu rộng rãi mới thực chất rõ ràng, minh bạch và tăng được tính cạnh tranh và tiết kiệm trong Xây dựng cơ bản .

Có một số công trình đã thi công xong, hoặc thi công dở dang mới làm kế hoạch chỉ định thầu dẫn đến tình trạng sự việc đã rồi buộc các cơ quan chức năng và Uỷ ban nhân dân giải quyết. Hiện tượng này cần phải được chấn chỉnh và có những biện pháp hữư hiệu để ngăn chặn…

2.2.3- Việc ứng vốn, cấp phát, thanh quyết toán.

Việc cho vay và cấp phát và thanh quyết toán đều qua Bộ đầu tư và kho bạc Nhà nước. Công tác này mấy lâu nay thường chậm trễ: một mặt do các thủ tục khá rườm rà, cứng nhắc do các ngành dọc quy định, mặt khác là do năng lực các chủ đầu tư  chưa làm tròn về trách nhiệm của mình. Một số cán bộ chưa đủ năng lực và trách nhiệm để làm công tác này cho nên khách hàng thường kêu ca nhiều trong khâu cấp phát và thanh quyết toán… đặc biệt việc thay đổi cơ quan cấp phát vốn đầu tư , từ bộ đầu tư sang kho bạc cũng làm cho xáo trộn nề nếp ứng vốn và thanh toán của các  nhà thầu và chủ đầu tư , tâm lý các chủ đầu tư không muốn ứng trước vốn cho các nhà thầu đối với khối lượng hoàn thành không lên kịp phiếu giá, các bước giải ngân chậm. Tuy vậy do có sự hướng dẫn của kho bạc nhà nứơc, công tác ứng vốn và cấp phát năm 2004 đã có nhiều tiến bộ.
2.2.4- Về quản lý chất lượng công tác giám sát thi công.

Năng lực của các ban quản lý công trình nói chung còn nhiều bất cập, phần lớn các cán bộ đều làm vịêc kiêm nhiệm nên công tác quản lý của các ban A còn chưa tốt. Công tác quản lý chất lượng và giám sát các công trình xây dựng ngày càng được quan tâm nhưng nhìn chung chất lượng còn thấp. chưa đựơc làm thường xuyên , đội ngũ giám sát còn mỏng, năng lực còn nhiều hạn chế , còn có vi phạm chế độ về quản lý chất lượng như: thiếu nhật ký công trình, thiếu báo cáo định kỳ trong Xây dựng cơ bản , thiếu cán bộ có năng lực , tâm huyết trong công tác quản lý kỹ thuật , nói chung chất lượng công trình còn kém.
2.2.5 - Về giá và quản lý giá đầu tư Xây dựng cơ bản 

Trong thời gian qua, hệ thống đơn giá Xây dựng cơ bản được củng cố, soạn thảo tương đối đầy đủ , có hệ thống cung cấp cho các ngành để góp phần tăng cường công tác quản lý Xây dựng cơ bản  trên địa bàn. Tuy nhiên  hệ thống đơn giá của ta hiện nay vẫn đang còn nhiều tồn tại : giá các loại vật liệu như điện , nước, trang thiết bị nội thất còn chưa đồng bộ . Phản ánh giá còn chậm, chưa kịp thời , chưa đáp ứng được yêu cầu thanh quyết toán hàng tháng , làm vướng mắc trong bù giảm kinh phí. Giá một số loại xây dựng  chưa đúng, chưa đầy đủ các chi phí và yếu tố đảm bảo sự điều tiết của nhà nước , còn tình trạng phải trình duyệt bổ sung , điều chỉnh giá qua các ngành , các cấp gây nên sự chậm trễ trong đầu tư và xây dựng . Một số công trình trọng điểm , có tính đặc thù thì trong bộ đơn giá chưa được phản ánh.
2.2.6 – Đánh giá năng lực của các đơn vị thi công xây dựng 

Số lượng các đơn vị thi công thương đối nhiều nhất là các đơn vị tư nhân nhưng nhìn chung năng lực các đơn vị còn yếu kể cả năng lực thi công và năng lực về tài chính (đại bộ phận là vốn vay , vốn tự có rất ít ). Đa số các doanh nghiệp , đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân do thiếu đội ngũ công nhân lành nghề, thiếu cán bộ có trình độ kỹ thuật và thiếu thiết bị xây dựng nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến thiến độ thi công các công trình.
2.3- Kết quả đầu tư 3 năm (2001-2003)
2.3.1- Về mạng lưới giao thông (đường bộ )

Vốn đầu tư cho giao thông 3 năm đạt 905 tỷ đồng, tăng bình quân 13,8%/năm ; trong đó đầu tư cho các công trình trọng điểm là 744 tỷ đồng, chiếm 82,2% vốn ngành giao thông. Đến nay , hầt hết các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh đã và đang được nâng cấp ; hoàn thành đầu tư 159 Km tỉnh lộ, 1330 km đường giao thông nông thôn ( 462 km đường bê tông, 40 km đường nhựa ),100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã ( hoàn thành năm 2001 ).

So với những năm trước đây, hệ thống giao thông đường bộ trong 3 năm qua được đầu tư với tốc độ khá nhanh, đã tạo được mạng lưới giao thông tương đối đồng bộ , tăng cường sự gắn kết giữa tỉnh với các tỉnh bạn ( Tuyên Quang , Yên Bái , Sơn La , Hà Tây , Hoà Bình ,…) , giữa tỉnh với các huyện và giữa huyện với các xã . Nhu cầu đi lại của nhân dân và lưu thông hàng hoá được cải thiện.

2.3.2- Hạ tầng phục vụ sản xuất nông , lâm nghiệp
Bằng các nguồn vốn đầu tư , đã bố trí cải tạo nâng cấp được 146 công trình , hồ đập đầu mối , 23 dự án thuỷ lợi tưới vùng đồi , 517 Km kênh mương các loại, tăng thêm 5560 ha được tưới tiêu chủ động . Hệ thống các công trình thuỷ lợi hiện có đảm bảo tưới tiêu chủ động cho 61,2% diện tích cây trồng, trong đó diện tích lúa đạt 87,6%. Trung tâm giống cây lương thực, giống gia súc được chú trọng đầu tư , về cơ bản đáp ứng được nhu cầu giống cho sản xuất .
Về hệ thống đê ,kè: Các tuyến sông đê hiện có cơ bản đáp ứng được yêu cầu chống lũ hàng năm . Nhưng do thời tiết diễn biến phức tạp , nước sông lên xuống thất thường làm thay đổi chế độ dòng chảy, gây sạt lở bờ vở sông ở nhiều đoạn; hiện có trên 60 km bờ vở sông bị sạt lở ( chiếm 16 % chiều dài đê sông ) , đến nay mới xử lý được 25 km ( 30 kè ).

2.3.3- Mạng lưới điện
Hệ thống đường trung thế và trạm biến áp được cải tạo , nâng cấp và đầu tư mới; lưới điện nông thôn được chú trọng. Đã có thêm 50 xã và 10 % số hộ được dùng điện (đạt 75% ), dự kiến đến hết năm 2003 , hoàn thành mục tiêu 100 % số xã có điện lưới quốc gia; điện năng tiêu thụ bình quân đạt 503,1 kwh / người/năm, tăng 31,9 % so với năm 2000

2.3.4- Hệ thống thông tin liên lạc

Trong 3 năm đã đầu tư tăng thêm 54 xã có máy điện thoại , 95 điểm bưu điện văn hoá xã , nâng cấp 15 tổng đài, điện thoại cố định, lắp đặt 9 trạm điện thoại di động , 4 tuyến cáp quang nội tỉnh , 80 trạm điện thoại công cộng ở Việt Trì và thị xã Phú Thọ.

Đến nay đã đạt được mục tiêu 100 % số xã có máy điện thoại; số máy điện thoại trên 100 dân đạt 4,5 máy ( năm 2000 là 1,65 máy ). Mạng lưới thông tin liên lạc đã trải rộng trên địa bàn toàn tỉnh, nhiều dịch vụ viễn thông mới được triển khai như dịch vụ 171 , Internet, hộp thư thoại…; chất lượng các dịch vụ ngày càng đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc cho sản xuất , kinh doanh và đời sống. Dự kiến đến hết năm 2003, cơ bản phủ sóng di động đến các trung tâm huyện.
2.3.5- Mạng lưới thương mại, du lịch và hạ tầng đô thị
Trong những năm qua tỉnh đã chú trọng đầu tư , phát triển mạng lứơi, dịch vụ, đảm bảo cung ứng vật tư, hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân đến tận các thôn, bản vùng sâu , vùng xa. Các cơ sở dịch vụ du lịch, hệ thống khách sạn nhà hàng được mở rộng ở nhiều huyện; hạ tầng các điểm du lịch đã được chú trọng đầu tư .

Hạ tầng đô thị của thành phố Việt Trì đã được quan tâm đầu tư , nhất là hệ thống đường giao thông , điện, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, các công trình công cộng, văn hóa, thể thao…

2.2.6- Hạ tầng các cụm, khu công nghiệp: Đã đầu tư xong giai đoạn 1 khu công nghiệp Thuỵ Vân, đang tích cực triển khai giai đoạn 2 và cụm công nghiệp Bạch Hạc. Đến nay , đã có 31 dự án đầu tư được cấp phép vào khu công nghiệp Thuỵ Vân và cụm công nghiệp Bạch Hạc ( 11 doanh nghiệp nước ngoài và 20 doanhh nghiệp trong nước ), vốn đăng ký 141 triệu USD , 9 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, Hạ tầng cụm công nghiệp Đồng Lạng, Tam Nông đang tiến hành qui hoạch và chuẩn bị đầu tư trong thời gian tới.
2.3.7- Hạ tầng một số lĩnh vực xã hội
2.3.7.1- Về giáo dục và dào tạo
Mạng lưới trường lớp đa được qui hoạch khá hợp lý, đã tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường và đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân. Cơ sở vật chất trường học được chú trọng đầu tư , số phòng học kiên cố , bán kiên cố tăng nhanh tỷ lệ phòng học cấp 4 trở lên đạt trên 80%, trong đó phòng học cao tầng chiếm 25,5 % . Hệ thống dạy nghề , các cơ sở đào tạo từng bước được củng cố.
2.2.7.2- Về y tế :

Mạng lưới y tế từ tỉnh đến y tế cơ sở được tăng cường, cơ sở vật chất , trang thiết bị tiếp tục được đầu tư , nâng cấp như Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Phú Thọ, bệnh viện Lao, Tâm Thần; Trung tâm y tế Thanh Ba , Lâm Thao, các trạm y tế xã …; công tác điều trị và chăm sóc sức khoẻ từ tuyến tỉnh đến y tế cơ sở tiếp tục đựơc coi trọng , y tế thôn bản được tăng cường, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu , khám chữa bệnh của nhân dân.

2.3.7.3- Văn hoá , thông tin, thể thao: Các thiết chế văn hoá , thông tin, thể thao đựơc coi trọng đầu tư và củng cố. Nhiều cơ sở văn hoá , khu vui chơi, luyện tập thể thao, các khu di tích lịch sử , hệ thống phát thanh, truyền hình từ tỉnh đến huyện và xã được đầu tư mới hoặc sửa chữa, nâng cấp , mức hưởng thụ văn hoá , tinh thần của nhân dân được nâng lên.
Tóm lại, mặc dù còn nhiều khó khăn , nhưng do có những cơ chế, giải pháp huy động, khai thác vốn đầu tư hợp lý ; định hướng đầu tư có trọng điểm , nên kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh những năm qua được đầu tư với tốc độ khá nhanh, bước đầu thu hút được các nguồn vốn từ khu vực dân cư , tư nhân , các doanh nghiệp nứơc ngoài và tỉnh ngoài . Việc bố trí cơ cấu đầu tư đúng hướng, đã có tác dụng phát huy thế mạnh trên từng ngành, từng lĩnh vực , góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế  và chuyển dịch cơ cấu kinh tế , giải quyết việc làm cho người lao động.
3. Những hạn chế còn tồn tại trong công tác đầu tư Xây dựng cơ bản 

3.1- Những hạn chế còn tồn tại

3.1.1- Khai thác nguồn lực đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, bố trí vốn còn dàn trải.
-Huy động các nguồn nội lực còn hạn chế, nhất là đầu tư từ khu vẹc dân cư, tư nhân , vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh, thực hiện các dự án chủ yếu dựa vào nguồn vốn Trung ương hỗ trợ hàng năm.

-Tổ chức khai thác nguồn lực từ các cơ chế , chính sách cả nhà nước, từ các chương trình , dự án của các bộ , ngành trên địa bàn chưa nhiều . Khai thác tiềm năng đất đai , tài nguyên để tạo thành nguồn lực cho đầu tư còn hạn chế.

-Thực hiện các chính sách ưu đãi, cơ chế một nửa , một đầu mối thu hút vốn đầu tư  nước ngoài ,tỉnh ngoài mới chỉ là bước đầu ; phối hợp thực hiện giữa các cấp, các ngành còn nhiều vướng mắc.

-Công tác kế hoạch hoá , lồng ghép các nguồn vốn còn thiếu cơ chế cụ thể; nguồn lực đầu tư còn phân tán ; bố trí còn dàn trải , có lúc , có nơi còn lãng phí , thất thoát.
3.1.2- Tiến độ triển khai dự án còn chậm , còn nợ khối lượng hoàn thành lớn
-Phối hợp giữa các cấp , các ngành , giữa các chủ đầu tư với đơn vị thi công để triển khai thực hiện dự án còn chậm; nhất là công tác chuẩn bị đầu tư , chuẩn bị thực hiện dự án , bồi thường, giải phóng mặt bằng.

-Nợ khối lượng Xây dựng cơ bản hoàn thành, sức ép trả nợ vốn vay lớn. Nhu cầu vốn đối ứng, vốn chuẩn bị đầu tư mới đáp ứng được 30 % . Khả năng vốn thanh toán hạn hẹp , nhiều dự án phải kéo dài thời gian , làm giảm hiệu quả vốn đầu tư .

3.1.3- Kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ , chất lượng chưa cao

-Hệ thống đường giao thông mới tập trung phát triển các tuyến trục dọc. Chất lượng đường còn thấp (đường đạt tiêu chuẩn chỉ chiếm 25 % ), nhiều tuyến còn quá nhỏ , nhiều công trình phụ trợ trên tuyến chưa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, nhất là các tuyến phía Tây  của tỉnh.

-Hạ tầng phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp; các cơ sở sản xuất , cung ứng giống cây trồng, vật nuôi phục vụ các chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp , nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cơ cấu mùa vụ còn hạn chế. Các công trình thuỷ lợi mới tập trung ở vùng đồng bằng và tưới cây trồng đất ruộng ( chủ yếu là cây lúa ) ; đầu tư phát triển hệ thống thuỷ lợi vùng đồi và tưới cây trên đồi mới chỉ là bước đầu. Hệ thống đê, kè hiện có chưa đáp ứng được yêu cầu phòng chống bão lũ trước những diễn biến bất thường của thời tiết.
-Ở khu vực nông thôn , điện chủ yếu mới đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, điện năng phục vụ sản xuất , kinh doanh còn rất hạn chế ( chỉ chiếm khoảng 12 % ) ; hầu hết các xã miền núi mới có điện ở khu vực trung tâm xã . Tổn thất điện năng lớn (20-25% ), giá điện khu vực nông thôn còn cao.

-Mạng lưới thương mại, dịch vụ du lịch, thông tin liên lạc ở các huyện miền núi chưa phát triển  . Khai thác tiềm năng về du lịch chưa nhiều , chưa hình thành được các tuyến điểm du lịch , về cơ bản tiềm năng du lịch chưa được khai thác. Mạng lưới thông tin khu vực nông thôn, miền núi phát triển còn chậm, số máy điện thoại ở các xã miền núi mới đạt 3- máy/ xã.

-Hạ tầng đô thị thành phố Việt Trì còn thiếu đồng bộ, chất lượng thấp; kiến trúc không gian còn nhiều bất cập; các điểm vui chơi, giải trí hấu như chưa có . Nhìn chung những hạ tầng hiện có chưa đáp ứng được với yêu cầu phát triển của đô thị hiện đại , văn minh.
-Hạ tầng các  cụm, các khu công nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư , triển khai còn nhiều vướng mắc. Vốn đầu tư chủ yếu từ ngân sách nhà nước ( vốn vay ) , chưa huy động đựơc các nguồn vốn khác tham gia đầu tư hạ tầng. Suất đầu tư chưa cao, trong khi các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp quy mô  nhỏ , mới tập trung chủ yếu vào các ngành sử dụng nhiều lao động , trình độ công nghệ chưa phải tiên tiến.

-Cơ sở vật chất các ngành giáo dục ,y tế , văn hoá còn thiếu về số lượng, kém về chất lượng. Số phòng học bình quân của giáo dục phổ thông mới đạt 0.65 phòng / lớp, số phòng học cấp 4 đã xuống cấp chiếm 18,9%; phòng học tranh tre, phòng học ca 3 còn nhiều ( 1.568 phòng tranh tre, 639 phòng học ca 3 ) . Nhiều cơ sở y tế đã xuống cấp chưa được đầu tư , trang thiết bị còn thiếu và lạc hậu đã ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh. Các thiết chế văn hoá thể thao còn thiếu nhiều so với yêu cầu.

3.1.4- Thất thoát lãng phí vốn đầu tư Xây dựng cơ bản 

Tình trạng thất thoát và lãng phí vốn Xây dựng cơ bản , đặc biệt trong việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước là một trong những vấn đề nan giải của tỉnh Phú Thọ. Thất thoát và lãng phí nguồn lực đầu tư Xây dựng cơ bản được biểu hiện dưới dạng sau

Thất thoát về của cải vật chất : được thể hiện là việc sử dụng bảo quản máy móc , thiết bị để mất mát hư hỏng nguyên nhiên vật liệu ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư .

Thất thoát dưới dạng lãng phí sức lao động :Mà biểu hiện rõ nhất là ngày công lao động của các đơn vị thi công xây lắp , do bố trí lao động không hợp lý dẫn đến tình trạng khi thừa lao động , khi thiếu lao động phục vụ trong dự án.

Thất thoát dưới dạng tiền vốn:Tức là khoản vốn bằng tiền không được đầu tư cho công trình mà mất mát dưới hình thức nào đó.

Những kẽ hở gây ra tình trạng thất thoát , lãng phí vốn đầu tư Xây dựng cơ bản :
3.1.4.1-Trong khâu chuẩn bị đầu tư 

Để thực hiện dự án phải thông qua rất nhiều công đoạn, tạo ra những kẽ hở gây ra tỉnh trạng thất thoát lãng phí vốn đầu tư Xây dựng cơ bản .

Thứ nhất : Xuất phát từ công tác kế hoạch hoá đầu tư của tỉnh còn nhiều yếu kém , không thể hiện rõ ràng việc bố trí trình tự ưu tiên của các dự án, đôi khi kế hoạch hoá đầu tư  không sát với nhu cầu thực tế của cơ sở gây ra tình trạng chạy vốn, hiện tượng này xảy ra không ít. Các chủ đầu tư phải tìm cách xin được quyết định đầu tư , và được ghi vào kế hoạch đầu tư , chính vì vậy khâu này góp một phần không nhỏ gây ra tình trạng thất thoát lãng phí nguồn vốn đầu tư Xây dựng cơ bản .

Thứ hai : Trong công tác thẩm định dự án. 

Để thực hiện quá trình đầu tư thì chủ đầu tư phải thuê các tổ chức tư vấn , lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi, báo cáo đầu tư , xin phép xây dựng. Việc lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán trong thực tế thường cao hơn định mức của nhà nước quy định . Nhưng để lọt được các “cửa ải” khâu thẩm định thì các chủ đầu tư phải tìm mọi cách để vượt qua.
Thứ ba : Trong công tác đấu thầu.

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để đáp ứng yêu cầu của bên mời thầu . Do đặc điểm của hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản rất phức tạp, nên mối quan hệ giữa chủ đầu tư và nhà thầu được thực hiện dưới hai hình thức đấu thầu và chỉ định thầu.

Hình thức chỉ định thầu: đây là việc chủ đầu tư trực tiếp lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu cơ bản của gói thầu để thương thảo hợp đồng. Như vậy trong khâu chỉ định thầu, thì cơ quan có thẩm quyền hoặc chur đầu tư chỉ định ai? Phải chăng là những người đem lại lợi ích cho chủ đầu tư . Chủ thầu nào đem lại lợi ích cho người có thẩm quyền chỉ định thầu thì sẽ được trúng thầu công trình., hiện tượng này diễn ra phổ biến chứ không phải là cá biệt.

Trong công tác đấu thầu : do trình độ chuyên môn và nhận thức chưa đồng bộ và các điều kiện để thực hiện đấu thầu nên chất lượng thầu còn thấp. Mặt khác công tác kiểm tra kiểm soát , quản lý công tác đấu thầu còn thiếu nên nhiều trường hợp đấu thầu chỉ là mua bán thầu. Mục đích của đấu thầu là tạo ra sự cạnh tranh giữa các nhà thầu ( bên B ) với nhau để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng công trình, tránh sự làm rối , làm ẩu ,…. Từ đó sẽ hạn chế được sự móc ngoặc , thông đồng không có lợi cho bên A , tức nhà nước. Nhưng trên thực tế hình thức này đã bị biến dạng , tạo ra nhiều kẽ hở gây ra thất thoát và lãng phí vốn đầu tư Xây dựng cơ bản . Hiện tượng này thể hiện dưới hai góc độ sau :
+Sự móc ngoặc , sự thông đồng của chủ đầu tư với một nhà thầu nào đó.

+Sự móc ngoặc của các nhà thầu với nhau để ép giá chủ đầu tư .

Hai hình thức này biến cuộc đấu thầu chỉ là hình thức để được các cơ quan có thẩm quyền chấp nhận ra quyết định đầu tư mà thôi, chứ thực ra không mang lại lợi ích gì từ công tác đấu thầu.

3.1.4.2- Trong qúa trính thực hiện đầu tư 

Trong thi công xây dựng công trình: thường trong thi công đều sai lệch so với thiết kế ( sai lệch này là tiêu cực ) hoặc do thiết kế cao hơn dự toán, điều này diễn ra rất phổ biến.

3.1.4.3- Tư vấn giám sát
Hiện tượng móc ngoặc giữa tư vấn và nhà thầu làm không đúng theo thiết kế, đây cũng là một khâu gây thất thoát vốn đầu tư Xây dựng cơ bản .

3.1.4.4- Trong khâu nghiệm thu , thanh quyết toán công trình
Đây là khâu cuối cùng của công cuộc đầu tư , những tiêu  cực trong khâu này như nghiệm thu và quýêt toán không phản ánh đúng hiện thực về giá cả, chủng loại nguyên vật liệu… Tất cả những tiêu cực gây thất thoát và lãng phí nguòn vốn đầu tư Xây dựng cơ bản làm cho hiệu quả đầu tư thấp. Do vậy, vấn đề đặt ra cho mọi ngành mọi cấp là tìm cách khắc phục tình trạng này.

3.2- Nguyên nhân tồn tại những hạn chế trên trong công tác đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ.

3.2.1- Về khách quan

Việc ban hành cơ chế chính sách về quản lý đầu tư Xây dựng cơ bản còn nhiều nội dung chưa phù hợp, song việc sửa đổi bổ sung chậm được ban hành làm cho các chủ đầu tư phải lập lại hồ sơ thủ tục trình duyệt, dẫn đến chậm trễ trong đầu tư .

Do khả năng nguồn vốn không đáp ứng được nhu cầu, đặc biệt là vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư . Phần lớn các công trình khởi công mới sau khi được ghi kế hoạch mới tổ chức xây dựng dự án, mà từ lúc xây dựng dự án cho đến lúc đủ điều kiện để đấu thầu hoặc chỉ định thầu phải trải qua rất nhiều công đoạn. Mặt khác, công tác huy động vốn thực hiện chưa tốt nên dẫn đến tình trạng đầu tư phân tán, kéo dài thời gian triển khai, không phát huy tốt hiệu quả vốn đầu tư . Thông thường đến cuối tháng 12 hàng năm, Bộ kế hoạch và đầu tư mới thông báo kế hoạch vốn tín dụng.
3.2.2- Về chủ quan

Năng lực chuyên môn của các cơ quan tư vấn về đầu tư Xây dựng cơ bản còn bất cập, chất lượng thiết kế các công trình chưa đạt yêu cầu dẫn đến tiến độ thực hiện còn chậm, hiêuk quả còn thấp , hoặc phải duyệt lại dự án, thiết kế, dự toán .

Công tác thẩm  định dự án đầu tư còn yếu , thậm chí còn mang tính hình thức , thiếu các cán bộ có năng lực chuyên môn đảm nhiệm khâu thẩm định dự án, thiết kế và dự toán tại các cơ quan quản lý nhà nước dẫn đến chất lượng dự án và thiết kế chưa bảo đảm.

Công tác thẩm định thiết kế, dự toán và công tác xét thầu còn nhiều phiền hà , phức tạp . Vai trò trách nhiệm của các cấp , các ngành, sự phối hợp chưa đồng bộ , chưa nhịp nhàng , ăn khớp. Mặt khác do thay đổi các chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng , đấu thầu và chỉ định thầu nên việc triển khai các thủ tục còn chậm.

Năng lực quản lý của các chủ đầu tư còn yếu , phàn lớn các cán bộ đều kiêm nhiệm thiếu thời gian, hơn nữa lại thiếu các cán bộ chuyên môn nghiệp vụ về Xây dựng cơ bản , nên quá trình chỉ đạo thực hiện từ khâu chuẩn bị đầu tư , thực hiện dựi án đến nghiệm thu thường chậm, chất lượng lập dự án chưa cao, chủ yếu bằng lời văn , thiếu các dữ liệu hoặc các dữ liệu mang tính ước lượng, năng lực nghiệm thu hồ sơ của các nhà thầu không được đảm bảo , do vậy hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án thiếu sức thuyết phục.
Công tác chuẩn bị đầu tư chưa được quan tâm đúng mức , chưa sát với tình hình thực tế , vịêc bố trí vốn chuẩn bị đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu, các huyện , các ngành chưa chủ động thực hiện việc chuẩn bị đầu tư , mặt khác do tính cấp bách nên một số dự án chưa hoàn thành thủ tục vẫn đưa vào kế hoạch đầu tư nên tiến độ triển khai rất chậm, các huyện , các ngành chưa chủ động làm công tác chuẩn bị đầu tư mà thường ỷ lại chờ tỉnh bố trí vốn chuẩn bị đầu tư .
Do các công trình trọng điểm thường có quy mô lớn nên việc triển khai rất chậm, kéo dài ảnh hưởng đến hiệu quả và không kịp đưa vào khai thác sử dụng.

Công tác hướng dẫn thực hiện của tỉnh và các ngành còn chậm, chưa kịp thời ra văn bản hướng dẫn thực hiện cho địa phương.

Công tác quản lý vốn đầu tư phát triển trên địa bàn làm chưa tốt, đặc biệt là nguồn vốn TW đầu tư trên địa bàn , nguồn vốn ODA do các bộ ngành làm chủ đầu tư , nguồn vốn NGO.
Chương III- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ
I- Dự báo về tình hình kinh tế và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ
1-Phân tích, đánh giá các yếu tố và điều kiện phát triển 
1.1-Vị trí địa lý kinh tế của tỉnh Phú Thọ trong các tỉnh miền núi phía Bắc và cả nước
-Phú Thọ có toạ độ địa lý 20055’ – 21043’ vĩ độ Bắc , 104048’-105027’ kinh độ Đông, Bắc giáp Tuyên Quang , Nam giáp Hoà Bình , Đông giáp Vĩnh Phúc , đồng bằng sông Hồng , và Tây Bắc , là trung tâm tiểu vùng Tây- Đông Bắc . Diện tích chiếm 1,2% diện tích cả nước và chiểm 5,4% diện tích vùng miền núi phía Bắc . Dân số chiếm 1,64 % dân số cả nước , chiếm 14,3% dân số vùng núi phía Bắc . Đó là những yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội .

-Với vị trí ngã ba sông , cửa ngõ phía Tây của thủ đố HN và địa bàn kinh tế trọng điểm phía Bắc , cầu nối các tỉnh đồng bằng sông Hồng với các tỉnh miền núi Tây Bắc và Đông Bắc. Nơi chung chuyển hàng hoá thiết yếu của các tỉnh miền núi phía Bắc. Phú Thọ chỉ cách Hà Nội khoảng 80 Km  tính theo đường ô tô  và cách các tỉnh xung quanh từ 100-300 km . Các hệ thống đường bộ , đường sắt , đường sông từ các tỉnh phía Tây Đông Bắc đều qui tụ về Phú Thọ rồi mới đi Hà Nội , Hải Phòng và các tỉnh , thành phố khác trong cả nước…
-Thủ đô Hà Nội và địa bàn kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là thị trường lớn về tiêu thụ nông, lâm thuỷ sản , khoáng sản và các sản phẩm công nghiệp : giấy , hoá chất , phân bón mà công nghiệp Phú Thọ đang sản xuất . Hà Nội và địa bàn kinh tế trọng điểm Bắc Bộ cũng là nơi cung cấp những mặt hàng công nghiệp thiết yếu, hỗ trợ kỹ thuật , kinh nghiệm quản trị , chuyển giao công nghê cung cấp thông tin,… mà các tỉnh rất cần, trong đó, có Phú Thọ. Dự báo Hà Nội và vùng phụ cận sẽ có số dân khoảng 6 triệu người vào năm 2010 và 8-9 triệu người vào năm 2020 và sẽ hình thành nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung có công nghệ cao , các khu du lịch, các trung tâm thương mại lớn . Hà Nội và các vùng ngoại vi sẽ trở thành hành lang kinh tế lớn , năng động ở phía Nam và phía Bắc Hà Nội sẽ có tác động lớn đến sự phát triển của Phú Thọ.

-Thành Phố Việt Trì là thủ phủ của tỉnh đồng thời cũgn là một trong 5 trung tâm lớn của vùng miền núi phía Bắc , có các tuyến trục giao thông quan trọng chạy qua như quốc lộ sô 2 chạy từ Hà Nội qua Việt Trì đi Tuyên Quang- Hà Giang sang Vân Nam – Trung Quốc. Đây là tuyến nằm trong hành lang kinh tế Côn Minh- Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng - Quảng Ninh . Dự báo đoạn Hà Nội - Việt Trì sẽ có nhịp độ phát triển sớm nền kinh tế cao và đô thị hoá nhanh nên Phú Thọ cần chuẩn bị tốt các điều kiện về đất đai , lao động để tận dụng cơ hội này. Quốc lộ 70 xuất phát từ thị trấn Đoan Hùng đi Yên Bái – Lào Cai và cũng sang Vân Nam – Trung Quốc , tuyền này đang được nâng cấp để trở thành con  đường chiến lược Hà Nội- Hải Phòng- Côn Minh ( Trung Quốc ) cũng tạo cơ hội cho Phú Thọ phát triển . Quốc lộ 32A nối Hà Nội –Trung Hà – Sơn La , quốc lộ 32B Phú Thọ - Yên Bái  với cầu Ngọc Tháp qua sông Hồng tại thị xã Phú Thọ là một phần của đường Hồ Chí Minh , nhánh 32C thuộc hữu ngạn sông Hông đi qua thành phố Yên Bái cũgn tạo ra thuận lợi để Phú Thọ giao lưu kinh tế với bên ngoài.

-Khi Sơn Tây , Hoà Lạc được xây dựng trở thành chuỗi đô thị có khoảng 30-50 vạn dân cũng sẽ mở ra cơ hội mới cho Phú Thọ phát triển , nhất là các huyện phá hữư nganh sông Hồng như Tam Nông , Thanh Thuỷ , Thanh Sơn , Yên Lập,Cẩm Khê , Hạ Hoà có điều kiện phát triển mạnh hơn. Ngoài ra Phú Thọ còn có đường sắt , đường sông chạy qua cũng là thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn.
Tóm lại, bên cạnh những ảnh hưởng tích cực của vị trí địa lý để phát triển kinh tế - xã hội cũng có những hạn chế đến sự phát triển đó là sự cạnh tranh giữa các tỉnh , ảnh hưởng đến môi trường , du nhập các tệ nạn xã hội … Đồng thời Phú THọ cũng cần thâấyrõ mọt thực tế là các nhà đầu tư nước ngoài thường lựa chọn những nơi thuận lợi đầu tư trước , trước hết là csc tỉnh ven biển, các tỉnh đồng bằng và các đô thị lớn  rồi mới đến các nơi khác. Tuy vậy, Phú Thọ vẫn có thể khắc phục được yếu tố kém thuận lợi trên bằng những cơ chế thông thoáng, hấp dẫn hơn thì vẫn có thể thu hút được các nhà đầu tư đến với Phú Thọ.

1.2-Đánh giá tổng thể những tiềm năng và khả năng phát huy các tiềm năgn và lợi thế so sánh để phát triển kinh tế - xã hội :
1.2.1- Tiềm năng về đất đai để phát triển sản xuất nông lâm thuỷ sản
Về nông nghiệp có quỹ đất phú hợp để sản xuất lương thực , phát triển cây công nghiệp chè , lạc, đậu tương, vừng , cây ăn quả, chăn nuôi trâu , bò , lợn, gà , gia cầm theo hướng hàng hoá. Về lâm nghiệp có đất phù hợp để phát triển rừng nguyên liệu giấy , rừng gỗ lớn cho xây dựng và công nghiệp. Về thuỷ sản có diện tích mặt nước lớn có khả năng nuôi trồng thuỷ sản tương đối lớn, có điều kiện thâm canh cao. Khả năng thâm canh , tăng vụ đối với nông nghiệp còn lớn , có thể đưa hệ số sử dụng đất lên 2 lần (hiện nay mới đạt 1,4-1,5 lần), năng suất cây trồng , vật nuôi có thể tăng 1,4-1,6 lần so với hiện nay , về mở rộng diện tích có thể tăng thêm được 59 nghìn ha so với hiện nay.

1.2.2- Tiềm năng về khoáng sản
Khoáng sản tuy không giàu, nhưng có khoáng sản có trữ lượng lớn  và chất lượng tốt có ý nghĩa cả nứơc như cao lanh ,fenspat , đá vôi , nứôc khoáng nóng . Trữ lượng công nghiệpcủa các khoáng sản này vẫn còn lớn , khả năng khai thác thuận lợi.

1.2.3- Tiềm năng về tài nguyên nước ( nước mặt , nước ngầm ) phong phú dồi dào, riêng nguồn nước mặt cũgn đủ khả năng cung cấp cho phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ cao , ngoài khả năng vận tải thuỷ , phát triển thuỷ điện ( vừa và nhỏ ) và nuôi trồng thuỷ sản.

1.2.4- Tiềm năng về tài nguyên du lịch phong phú , đa dạng với 150 di tích được xếp hạng , nhiều khu du lịch nổi tiếng như quần thể Đền Hùng , đền Mẫu Âu Cơ , đầm Ao Châu , Ao Giời- Suối Tiên, rừng quốc gia Xuân Sơn , mỏ nước khoáng nòng,… chưa khai thác được nhiều , khả năng phát huy còn rất lớn.

1.2.5- Tiềm năng về nguồn lao động tại chỗ rất dồi dào , lực lượng lao động trẻ khoẻ, có trình độ vă hoá cao , số người đã qua đào tạo nghề đạt tỷ lệ cao so với các tỉnh miền núi , lại cần cù , chịu khó, có ý chí vươn lên , nếu phát huy tốt tiềm năng này sẽ là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. 
1.3- Những lợi thế so sánh cần phát huy:
-Ở vị trí ngã ba sông , nơi tiếp giáp giữa đồng bằng và miền núi , cửa ngõ phía Tây Bắc của thủ đô Hà Nội , nằm trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh-Hà Nội- Hải Phòng, các trục đường bộ, sắt , thuỷ quan trọng như quốc lộ 2 , quốc lộ 32A , 32B , 32 C  và quốc lộ 70 , đường sắt Hà Nội – Lào Cai , đường thuỷ sông Hồng nối Phú Thọ với các tỉnh Đồng Bằng , các tỉnh vùng Đông Bắc , Tây Bắc , cả nước và thế giới.

-Gần địa bàn kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
-Có quỹ đất  phát triển các khu công nghiệp và đô thị lớn dồi dào.

-Có một số cơ sở công nghiệp có ý nghĩa cả nước như giấy , phân bón , hoá chât,…

-Có tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng , nhiều danh thắng nổi tiếng để phát triển du lịch với nhiều loại hình.

-Có đội ngũ công nhân công nghiệp đông so với các tỉnh miền núi khác.

-Có nguồn nguyên liệu tại chỗ dồi dào từ nông nghiệp , lâm nghiệp , khoáng sản để phát triển công nghiệp.

1.4- Những  hạn  chế cần khắc phục
Địa hình chia cắt tương đối phức tạp, nhất là các huỵên miền núi, gây khó khăn khi bố trí sản xuất , đầu tư phát triển hạ tầng tốn kém, thời gian sử dụng ngắn , hạn chế giao lưu kinh tế .

Tuy còn tiềm năng , nhưng kinh tế chưa phát triển , khả năng đầu tư còn hạn chế nên chưa phát huy được đầy đủ.

Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật còn yếu kém , chưa đồng bộ .

Thiếu các nhà quản lý doanh nghiệp giỏi và công nhân lành nghề.

Lũ lụt , sạt lở đất , đá ở cácc xã ven sông và các huyện miền núi vẫn thường xuyên xảy ra.

2- Phương hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

2.1- Quan điểm và phương hướng phát triển 

-Phát triển kinh tế nhanh , nhưng phải hiệu quả , bền vững . Phấn đấu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế , phù hợp với sự phát triển chung của cả nước , nhanh chóng thoát nghèo, từng bước xây dựng Phú Thọ thành tỉnh giàu đẹp.

-Duy trì và phát triển mạnh nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần gần với thị trường tiêu thụ. Vượt qua khó khăn , thử thách đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế để nhanh chóng thoát nghèo.

-Chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế linh hoạt phú hợp với thị trường. Cải thiện chất lượng kết cấu hạ tầng kinh tế ,xã hội , nâng cao ức sống nhân dân và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá , hiện đại hoá.

-Chủ động khai thác , phát huy tốt nguồn lực bên trong và ben ngoài để bứt nhanh nền kinh tế .

-Đầu tư có trọng điểm để tạo sức bật
-Không đầu tư dàn trải , đầu tư có trọng điểm , nhằm phát huy tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn nội lực và nguồn lực bên ngoài vào phát triển nhanh kinh tế .

-Phát triển kinh tế phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội , xoá đói giảm nghèo , đẩy lùi những tệ nạn xã hội và bảo vệ môi trường.

-Đảm bảo an ninh quốc phòng , ổn định chính trị trật tự xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển .

2.2-Mục tiêu phát triển 

2.2.1- Mục tiêu tổng quát dài hạn đến năm 2020

Để xứng đáng là “Đất tổ vua Hùng “ , phải phấn đấu tích cực bằng mọi giải pháp đẩy nhanh kinh tế , tránh tụt hậu để đến năm 2020 đạt GDP đầu người gấp khoảng 7,0 lần so với năm 2020.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tương đối hiện đại và đồng bộ.

Tích luỹ để đầu tư phát triển và nâng cao đời sống nhân dân.

Chất lượng giáo dục đào tạo và y tế chăm sóc sức khoẻ cao.

Văn hoá phát triển lành mạnh hiện đại , đậm đà bản sắc dân tộc.

Mạng lưới phát thanh truyền hình phát triển với chất lượng tốt hơn , đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân.

2.2.2- Mục tiêu cụ thể
Trên cơ sở của mục tiêu phát triển tổng quát dài hạn , xác định mục tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện  cho từng giai đoạn. Xem bảng sau:

Một số mục tiêu kinh tế - xã hội của từng giai đoạn

	STT
	Môc tiªu chñ yÕu
	§¬n vÞ tÝnh
	2004
	2005
	2010
	2020

	1
	Tèc ®é t¨ng GDP
	%
	9,7
	10,5
	11,5
	11,0

	2
	Tæng GDP (gi¸ 1994)
	Tû ®ång
	4038
	4469
	7001
	22026

	
	Tæng GDP (gi¸ hiÖn hµnh)
	Tû ®ång
	5755
	6257
	10781
	30836

	3
	Gi¸ trÞ xuÊt khÈu
	TriÖu USD
	96,5
	125-130
	300
	500

	4
	GDP/ ng­êi
	103 ®ång
	4378
	7411
	7784
	20849

	5
	Tû lÖ huy ®éng ng©n s¸ch/GDP
	%
	7,9
	8,6
	11
	15

	6
	Tû lÖ tÝch luü ®Çu t­/ GDP
	%
	24,8
	25,0
	30,0
	40,0

	7
	Tuæi thä trung b×nh
	Tuæi
	68
	69
	71
	75

	8
	Sè häc sinh/v¹n d©n
	HS
	2248
	2124
	2130
	2315

	9
	Tû lÖ lao ®éng ®· qua ®µo t¹o nghÒ nghiÖp
	%
	26
	29
	38-40
	50-60

	10
	B¸c sÜ/v¹n d©n
	B¸c sÜ
	3,9
	4,0
	5,0
	8,0

	11
	Tû lÖ d©n sè ®­îc nghe ®µi vµ xem truyÒn h×nh quèc gia
	%
	78
	83
	95
	100

	12
	Tû lÖ d©n sè ®­îc dïng n­íc s¹ch
	%
	74
	80
	90
	100

	13


	Tû lÖ d©n sè ®­îc dïng ®iÖn sinh ho¹t
	%
	80
	90
	100
	100

	14
	Sè m¸y ®iÖn tho¹i cè ®Þnh/ 100 d©n
	ChiÕc
	5,8
	6,3
	10,5
	17-18


(nguồn : Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ )

2.2.3- Phương hướng phát triển các ngành, các lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu
2.2.3.1- Phát triển công nghiệp
Tập trung đầu tư phát triển nhanh những ngành công nghiệp có ưu thế phát triển để toạ được sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng , hiệu quả , sản phẩm có sức cạnh tranh cao đó là : công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản , sản xuất rượu bia, cồn, sản xuất xi măng , vâht liệu xây dựng , sản xuất giấy , phân bón , khai thác và chế biến khoáng sản.

Huy động tốt mọi nguồn lực , khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước vào phát triển công nghiệp.
Kết hợp hài hoà giữa cũ và mới , giữa quy mô lớn , vừa và nhỏ .

Trang thiết bị hiện đại , công nghệ tiên tiến ngay từ đầu.

Đào tạo nhanh đội ngũ quản lý và công nhân có tay nghề cao.

Phát triển công nghiệp gắn với phát triển nông lâm thuỷ sản , du lịch và môi trường .

*Mục tiêu phát triển  : 

Tốc độ phát triển bình quân năm / năm 13,6% giai đoạn 2006-2010 , 12,5% giai đoạn 2011 -2020 , tổng cả thời kỳ 2005-2020 : 12,7%/năm.
Tỷ trọng GDP chiềm trong tổng GDP toàn nền kinh tế , giai đoạn 2006-2010 : 46,0 % , giai đoạn 2011-2020 :50,1 %

Giá trị hàng hoá xuất khẩu , giai đoạn 2005-2010 khoảng 140 triệu USD, giai đoạn 2011-2020 khoảng 260 triệu USD.

Thu hút khoảng 290 nghìn lao động
Năng suất lao động , năm 2005 đạt khoảng 24,5 triệu động , năm 2010 khoảng 37,5 triệu đồng và năm 2020 đạt khoảng 62,0 triệu đồng.

2.2.3.2- Phát triển nông lâm thuỷ sản
-Phương hướng phát triển
Phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá bền vững hiệu quả . Chuyển dịch nhanh cơ cấu cây trồng , vật nuôi , kinh tế nông nghiệp , nông thôn theo hướng công nghiệp hoá , hiện đại hoá . Hình thành cơ chế kết hợpc hặt chẽ giữ sản xuất , chế biến và tiêu thụ sản phẩm . Phát triển ngành nghề ở nông thôn tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu , toạ thêm việc làm cho lao động nông thôn và tăng thu nhập cho nông dân và làm giàu cho tỉnh .

Ưu tiên phát triển nông nghiệp bằng các chính sách đồng bộ , đầu tư nghiên cứu khoa học ( nhất là khoa học ứng dụng ) , chuyển giao công nghệ , xây dựng hạ tầng nông thôn , tạo đà cho nông nghiệp phát triển nhanh , bền vững . Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm , đảm bảo cho nông dân bán được nông sản với giá phù hợp, thuận tiện nhất .

Phát triển nông nghiệp theo các chương trình tọng điểm. Phát huy quyền tự chủ sản xuất , kinh doanh của các hộ nông dân và các hợp tác xã.

Phát triển sản xuất nông nghiệp gắn liền với khuyên khích cac thành phần kinh tế phát triển như kinh tế hộ gia đinh , kinh tế trang trại làm động lực thúc đẩy kinh tế nông nghiệp –nông thôn phát triển với tốc đọ nhanh.

*Mục tiêu phát triển 

Tốc độ tăng trưởng từ 2006-2010 là 4% / năm , giai đoạn 2011-2020 là 3,7%/ năm.

GDP nông nghiệp giai đoạn 2006-2010 đạt 1307 tỷ đồng , chiếm 90,1 tổng GDP của nông dân thuỷ sản , giai đoạn 2011 -2020 đạt 1761 tỷ đọng , chiếm 85,0 tổng của nông lâm thuỷ sản
Giá trị GDP/ ha giai đoạn 2006-2010 đạt tự 25-30 triệu đồng, giai đoạn 2011-2020 đạt từ 45-50 triệu đồng.
N¨ng suÊt lao ®éng giai ®o¹n 2006 - 2010 ®¹t kho¶ng 9 - 10 triÖu ®ång, giai ®o¹n 2011 - 2020 ®¹t 15 - 20 triÖu ®ång.

Tû suÊt hµng ho¸/ha n«ng nghiÖp giai ®o¹n 2006 - 2010 ®¹t kho¶ng 40%, giai ®o¹n 2011 - 2020 kho¶ng 60%.

+ VÒ s¶n xuÊt l­¬ng thùc

Träng t©m lµ lóa n­íc vµ ng« lai, trªn c¬ së th©m canh cao víi c¸c gièng míi cã n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng tèt ®Ó ®¶m b¶o an toµn, an ninh l­¬ng thùc trªn ®Þa bµn toµn TØnh, cã thÓ xem xÐt 2 ph­¬ng ¸n: Ph­¬ng ¸n 1, lÊy b×nh qu©n l­¬ng thùc/ng­êi kho¶ng 300kg/n¨m th× cÇn kho¶ng 28.000 ha ®Ó trång c©y l­¬ng thùc lµ ®ñ, cßn cã thÓ dµnh ra 27.000 ha ®Ó trång ®Ëu t­¬ng, l¹c, c©y kh¸c lµm hµng hãa. Ph­¬ng ¸n 2, lÊy b×nh qu©n l­¬ng thùc kho¶ng 320kg/ng­êi/n¨m th× cßn 29.000 ha ®Ó trång c©y l­¬ng thùc lµ ®ñ, cßn cã thÓ dµnh ra 26.000 ha trång c©y kh¸c lµm hµng hãa. Víi 2 ph­¬ng ¸n l­¬ng thùc, ®Òu ph¶i phÊn ®Êu ®­a n¨ng suÊt lóa kho¶ng 60 t¹/ha/n¨m, ng« 40 t¹/ha/n¨m.

+ VÒ c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy vµ dµi ngµy

- C©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy tËp trung ph¸t triÓn m¹nh c©y ®Ëu t­¬ng, c©y l¹c víi c¸c gièng tèt cã n¨ng suÊt, chÊt l­îng ®Ó lµm hµng hãa vµ nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn. C©y ®Ëu t­¬ng, c©y l¹c ph¸t triÓn nhiÒu ë c¸c huyÖn Thanh S¬n, Yªn LËp, CÈm Khª, H¹ Hoµ, phÊn ®Êu 2005 ®¹t 12,4 ngh×n tÊn l¹c, 1,6 ngh×n tÊn ®Ëu t­¬ng, n¨m 2010 ®¹t 13,3 ngh×n tÊn l¹c, 1,7 ngh×n tÊn ®Ëu t­¬ng, n¨m 2020 ®¹t 15,1 ngh×n tÊn l¹c, 2 ngh×n tÊn ®Ëu t­¬ng, trong ®ã 60% lµ xuÊt khÈu. C©y võng võa lµ c©y c«ng nghiÖp, võa lµ thùc phÈm quan träng còng cÇn ph¸t triÓn tïy theo yªu cÇu sö dông cña thÞ tr­êng trong vµ ngoµi TØnh.

- C©y c«ng nghiÖp dµi ngµy tËp trung ph¸t triÓn m¹nh c©y chÌ, cè g¾ng tËn dông hÕt nh÷ng diÖn tÝch cã thÓ trång ®­îc chÌ, ®Ó ®Õn n¨m 2010 ®¹t quy m« kho¶ng 14 ngh×n ha, cßn tõ n¨m 2011 trë ra tËp trung vµo th©m canh ®¹t n¨ng suÊt cao (ChÌ trång tËp trung ë 8 huyÖn lµ §oan Hïng, Thanh Ba, H¹ Hoµ, Phï Ninh, CÈm Khª, Thanh S¬n, Yªn LËp, Thanh Thuû) tõ 70 - 100t¹/ha ®Ó ®Õn n¨m 2010 ®¹t s¶n l­îng chÌ bóp t­¬i kho¶ng 210 ngh×n tÊn vµ n¨m 2020 ®¹t 380 ngh×n tÊn trong ®ã chÕ biÕn kho¶ng 70 - 80% ®Ó xuÊt khÈu.

+ VÒ c©y thùc phÈm: Ph¸t triÓn thµnh vïng tËp trung c¸c lo¹i rau cao cÊp, rau th­êng quanh thµnh phè ViÖt Tr× vµ thÞ x· Phó Thä nh»m tho¶ m·n yªu cÇu rau xanh cña d©n c­ ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp vµ xuÊt khÈu, quy m« vïng tõ 1500 - 2000 ha, th©m canh cao theo h­íng s¹ch. Cßn ph¸t triÓn ra c¸c huyÖn còng ph¶i th©m canh cao, theo h­íng s¹ch, nh­ng võa ph¸t triÓn c¸c lo¹i rau ®Ëu th­êng, võa ph¸t triÓn rau ®Ëu cao cÊp theo tû lÖ 1/4 (1 phÇn rau cao cÊp, 3 phÇn rau th­êng) chñ yÕu ®¸p øng cho nhu cÇu tiªu dïng t¹i chç.

+ VÒ c©y ¨n qu¶: tËp trung ph¸t triÓn b­ëi, hång, v¶i chÝn sím råi míi ®Õn chuèi, cam, quýt, nh·n, v¶i, xoµi. Qui m« diÖn tÝch n¨m 2010 kho¶ng 7000 ha, trong ®ã b­ëi 2000 ha, hång 1000 ha, tËp trung chñ yÕu ë §aon Hïng vµ ViÖt Tr×, ®Õn n¨m 2020 ®¹t qui m« 19 ngh×n ha trong ®ã b­ëi 5000 ha, hång 1500 ha.

§Ó ®Õn 2005 ®¹t s¶n l­îng qu¶ c¸c lo¹i kho¶ng 120 ngh×n tÊn, n¨m 2010 kho¶ng 161 ngh×n tÊn, n¨m 2020 ®¹t kho¶ng 240 ngh×n tÊn, trong ®ã b­ëi tõ 23 - 25 ngh×n tÊn, hång tõ 18 - 20 ngh×n tÊn. 

* VÒ ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm 

+ Gia sóc: tËp trung ph¸t triÓn bß thÞt, cßn bß s÷a cã møc ®é tïy thuéc vµo thÞ tr­êng tiªu thô s÷a t­¬i t¹i chç vµ kh¶ n¨ng chÕ biÕn, lîn h­íng n¹c, lîn choai, lîn s÷a ®Ó xuÊt khÈu, tr©u ph¸t triÓn theo yªu cÇu cña søc kÐo, ph¸t triÓn dª ë c¸c x· vïng cao huyÖn Thanh S¬n, huyÖn Yªn LËp. H×nh thµnh vïng ch¨n nu«i bß thÞt tËp trung ë c¸c huyÖn Thanh S¬n, Yªn LËp, Thanh Thñy, Tam N«ng, CÈm Khª, Phï Ninh, vïng nu«i bß s÷a ë c¸c huyÖn Thanh Thñy, Tam N«ng, L©m Thao, Thanh S¬n,  vïng nu«i lîn h­íng n¹c, lîn s÷a xuÊt khÈu ven thµnh phè ViÖt Tr× vµ c¸c huyÖn L©m Thao, Phï Ninh. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 cã 98 ngh×n con tr©u, 110 ngh×n con bß, 610 ngh×n con  lîn; n¨m 2010 cã 100 ngh×n con tr©u, 130 ngh×n con bß, 780 ngh×n con lîn; n¨m 2020 cã 130 ngh×n con tr©u, 198 ngh×n con bß, 1220 ngh×n con lîn.

+ Gia cÇm: TËp trung ph¸t triÓn gµ vÞt lÊy thÞt, lÊy trøng quy m« hé gia ®×nh vµ trang tr¹i, nu«i theo ph­¬ng thøc c«ng nghiÖp, t¹o ®­îc vµnh ®ai ch¨n nu«i gia cÇm quanh thµnh phè ViÖt Tr× vµ thÞ x· Phó Thä. Ph¸t triÓn ngan, ngçng, chim, ong lÊy mËt ®Ó ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ch¨n nu«i. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 cã kho¶ng 9 triÖu, n¨m 2010 cã 12 triÖu vµ 2020 cã 20 triÖu con gia cÇm. 

Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn l©m nghiÖp ®Õn 2020

+ Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn

B¶o vÖ tèt rõng tù nhiªn vµ rõng trång hiÖn cã. Trång míi rõng nguyªn liÖu giÊy, rõng gç lín, trång tróc lµm nguyªn liÖu cho chÕ biÕn gç, mµnh tróc, chiÕu tróc, trång tre lÊy m¨ng lµm rau xanh ®¸p øng tiªu dïng t¹o chç vµ xuÊt khÈu.

+ Môc tiªu ph¸t triÓn: n©ng ®é che phñ cña rõng tõ 42,3% n¨m 2004 lªn 55% n¨m 2010 vµ trªn 60% vµo n¨m 2020. H×nh thµnh nhanh vµ sím ®Þnh h×nh vïng nguyªn liÖu giÊy, vïng gç lín, vïng tróc, vïng tre lÊy m¨ng, vïng gç gia dông lµm nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn giÊy, gç, mµnh tróc, chiÕu tróc vµ cñi, tre, nøa, l¸ cho yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh. Riªng vïng nguyªn liÖu giÊy kho¶ng gÇn 3 v¹n ha tËp trung ë c¸c huyÖn H¹ Hßa, §oan Hïng, Yªn LËp, CÈm Khª, Thanh Ba, Phï Ninh, Tam N«ng, Thanh S¬n. T¹o viÖc lµm thu hót lao ®éng, gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. PhÊn ®Êu ®­a ngµnh l©m nghiÖp cã vÞ trÝ xøng ®¸ng trong nÒn kinh tÕ cña tØnh.

Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn thuû s¶n ®Õn n¨m 2020

+ Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn

TËn dông hÕt diÖn tÝch mÆt n­íc ao, hå, ®Çm, ruéng óng tròng c©y lóa kÐm hiÖu qu¶ kho¶ng 3000 ha ph©n bè ë c¸c huyÖn CÈm Khª, Thanh Ba, H¹ Hßa, L©m Thao, §oan Hïng, Tam N«ng, Thanh Thñy, Phó Thä, Phï Ninh vµ diÖn tÝch s«ng cã kh¶ n¨ng nu«i trång thñy s¶n ®Ó nu«i c¸, t«m, ba ba ... nh»m ®­a nhanh ngµnh thuû s¶n cã vÞ trÝ xøng ®¸ng trong nÒn kinh tÕ tØnh.

+ Môc tiªu: phÊn ®Êu ®¹t tèc ®é t¨ng s¶n l­îng thuû s¶n 10 - 12%/n¨m ®¹t s¶n l­îng c¸ t«m 14 - 15 ngh×n tÊn n¨m 2005, 24 - 25 ngh×n tÊn n¨m 2010 vµ 35 - 40 ngh×n tÊn n¨m 2020. §¹t gi¸ trÞ gia t¨ng tõ 450 - 500 tû ®ång, trong ®ã cã kho¶ng 300 tû ®ång xuÊt khÈu.

2.2.3.3- Ph¸t triÓn c¸c ngµnh dÞch vô 

+ Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn

Ph¸t triÓn toµn diÖn c¸c ngµnh dÞch vô, nh­ng tËp trung ­u tiªn ph¸t triÓn nhanh dÞch vô vËn t¶i hµng hãa vµ du lÞch.

+ Môc tiªu ph¸t triÓn 

- PhÊn ®Êu ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP 12,8%/n¨m tõ 2005 -  2020.

- Tû träng GDP dÞch vô chiÕm trong tæng GDP nÒn kinh tÕ t¨ng tõ 33,7% lªn 36,0% vµo n¨m 2010 vµ 39,9% vµo n¨m 2020.

- T¹o ra nhiÒu viÖc lµm ®Ó gi¶i quyÕt lao ®éng mét c¸ch tÝch cùc.

2.2.3.4- Ph¸t triÓn gi¸o dôc - ®µo t¹o, y tÕ, v¨n ho¸, th«ng tin, thÓ thao
*Gi¸o dôc - ®µo t¹o       

+ Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn 

Coi gi¸o dôc - ®µo t¹o lµ nhiÖm vô quan träng hµng ®Çu nh»m n©ng cao d©n trÝ, ph¸t triÓn nhanh nguån nh©n lùc ®ñ sè l­îng, chÊt l­îng ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.

+ Môc tiªu ph¸t triÓn 

* VÒ gi¸o dôc phæ th«ng c¸c cÊp häc

- Gi¸o dôc mÇm non: n©ng cao thÓ chÊt, t×nh c¶m, trÝ tuÖ, thÈm mü gióp c¸c em ph¸t triÓn toµn diÖn, chuÈn bÞ tèt mäi ®iÒu kiÖn ®Ó b­íc vµo häc líp 1.

- Gi¸o dôc phæ th«ng: t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt ®Ó thu hót hÕt sè trÎ em trong tuæi ®i häc ®Õn tr­êng, gióp c¸c em ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt ... nh»m x©y dùng con ng­êi ViÖt Nam nãi chung, Phó Thä nãi riªng ph¸t triÓn lµnh m¹nh, cã tri thøc ë thÕ kû 21.

- Gi¸o dôc chuyªn nghiÖp: ®µo t¹o cho thanh niªn cã nghÒ nghiÖp, cã søc khoÎ, ®¹o ®øc, kü thuËt, t¸c phong phï hîp víi yªu cÇu ®æi míi, ph¸t triÓn theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. 

VÒ ®µo t¹o nguån nh©n lùc: môc tiªu phÊn ®Êu ®Õn 2010 ®¹t kho¶ng 40%, n¨m 2020 kho¶ng 60% sè lao ®éng cã kh¶ n¨ng lao ®éng cßn trÎ, kháe, cã v¨n hãa kh¸ ®­îc ®µo t¹o nghÒ nghiÖp. Theo tÝnh to¸n tõ 2006 - 2010 cÇn ®µo t¹o kho¶ng 7200 ng­êi trong ®ã 60% lµ c«ng nh©n kü thuËt vµ tõ n¨m 2011 - 2020 cÇn ®µo t¹o kho¶ng 15.000 ng­êi trong ®ã kho¶ng 60 - 62% lµ c«ng nh©n kü thuËt.

PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 Phó Thä trë thµnh mét trong nh÷ng tØnh dÉn ®Çu vÒ ph¸t triÓn gi¸o dôc phæ th«ng vµ lµ mét trung t©m lín vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nghÒ cho c¸c tØnh, vïng miÒn nói phÝa B¾c.

Y tÕ, ch¨m sãc søc khoÎ céng ®ång

+ Ph­¬ng h­íng:

T¨ng c­êng kh¶ n¨ng kh¸m, ch÷a bÖnh cho c¸c tuyÕn, trong ®ã chó träng tuyÕn huyÖn, tuyÕn x· ®Ó ®¶m nhËn ®­îc viÖc kh¸m, ch÷a bÖnh th«ng th­êng cho nh©n d©n mét c¸ch kÞp thêi, hiÖu qu¶, gi¶m t¶i bÖnh nh©n cho tuyÕn trªn. Chñ ®éng phßng chèng kÞp thêi c¸c dÞch bÖnh, c¬ b¶n lo¹i trõ c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ®Ó gi¶m t¨ng d©n sè tù nhiªn ®Ó cã qui m« d©n sè hîp lý vµ n©ng cao tuæi thä, c¶i thiÖn m«i tr­êng sèng ë ®« thÞ vµ n«ng th«n mét c¸ch bÒn v÷ng. X©y dùng trung t©m y tÕ chÊt l­îng cao ®¸p øng yªu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh theo yªu cÇu cña tØnh vµ cña c¸c tØnh vïng miÒn nói phÝa B¾c t¹i thµnh phè ViÖt Tr×.


+ Môc tiªu:

- 100% trÎ em d­íi 1 tuæi ®­îc tiªm chñng c¸c lo¹i v¾c xin phßng bÖnh, 95% phô n÷ trong tuæi sinh ®Î ®­îc tiªm phßng uèn v¸n.

- N©ng tuæi thä trung b×nh tõ 68 lªn 75 tuæi vµo n¨m 2020.

- Gi¶m tû lÖ trÎ em d­íi 5 tuæi suy dinh d­ìng xuèng d­íi 20% n¨m 2010, xuèng d­íi 10% n¨m 2020.

- C¬ b¶n thanh to¸n c¸c bÖnh t¶, th­¬ng hµn, dÞch h¹ch, sèt rÐt... vµo n¨m 2010.

- Khèng chÕ vµ ®Èy lïi HIV/AIDS.

+ Gi¶i ph¸p thùc hiÖn:

- T¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt kh¸m, ch÷a bÖnh cho tuyÕn y tÕ x·. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 mçi x· cã tõ 1 - 2 b¸c sü ®a khoa vµ cã tõ 2 - 3 nh©n viªn y tÕ.

- §Èy m¹nh viÖc x· héi ho¸ vÊn ®Ò kh¸m, ch÷a bÖnh nh»m t¨ng thªm nguån kinh phÝ ®Ó ph¸t triÓn ngµnh y tÕ.

- Ph¸t triÓn m¹ng l­íi kh¸m ch÷a bÖnh nhiÒu thµnh phÇn, khuyÕn khÝch t­ nh©n më bÖnh viÖn t­, më réng h×nh thøc kh¸m ch÷a bÖnh theo yªu cÇu.

- Thùc hiÖn tèt c¸c ch­¬ng tr×nh y tÕ quèc gia ®ang triÓn khai trªn ®Þa bµn Phó Thä.

- §Èy m¹nh phong trµo trång, chÕ biÕn thuèc nam vµ tæ chøc s¶n xuÊt thuèc ch÷a bªnh th«ng th­êng víi thùc hiÖn tèt ph­¬ng ch©m §«ng - T©y y kÕt hîp trong viÖc kh¸m, ch÷a bÖnh.

- TriÓn khai thùc hiÖn tèt c¸c ®Ò ¸n cña tØnh ®èi víi ngµnh y tÕ nh­: nu«i trång vµ ph¸t triÓn c©y thuèc giai ®o¹n 2003 - 2010;  dù ¸n qu©n d©n y kÕt hîp b¶o vÖ ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n vµ phôc vô an ninh quèc phßng giai ®o¹n 2003 - 2010; dù ¸n n©ng cÊp c¸c bÖnh viÖn, ®µo t¹o c¸n bé y tÕ; ®Ò ¸n t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt cho ngµnh y tÕ; chiÕn l­îc quèc gia vÒ dinh d­ìng giai ®o¹n 2003 - 2010; ®Ò ¸n phßng chèng tai n¹n th­¬ng tÝch giai ®o¹n 2003 - 2010; kÕ ho¹ch thùc hiÖn ChØ thÞ 06 cña Ban BÝ th­ TW §¶ng (kho¸ IX) vÒ cñng cè hoµn thiÖn m¹ng l­íi y tÕ c¬ së kÕ ho¹ch phßng chèng vò khÝ sinh - ho¸ häc...

V¨n ho¸ - Th«ng tin - ThÓ thao

NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX ®· ®Ò ra môc tiªu phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 c¶ n­íc cã 78% x·, ph­êng, thÞ trÊn cã nhµ v¨n ho¸. C¨n cø vµo môc tiªu ®ã x©y dùng môc tiªu ph¸t triÓn thiÕt chÕ v¨n ho¸ - th«ng tin - thÓ thao cña tØnh.

Môc tiªu: ®Çu t­, c¶i t¹o, n©ng cÊp nh÷ng c¬ së, vËt chÊt v¨n ho¸ - th«ng tin - thÓ thao hiÖn cã ®Ó ph¸t huy hiÖu qu¶. X©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh v¨n ho¸ - th«ng tin - thÓ thao cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng t¨ng vÒ h­ëng thô v¨n ho¸ - th«ng tin - thÓ thao cña nh©n d©n. ë tØnh c¸c thiÕt chÕ t­¬ng ®èi hoµn chØnh cã quy m« ngang tÇm víi c¸c tØnh trong vïng §«ng B¾c, ë huyÖn ®ñ vÒ sè l­îng phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña huyÖn vµ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu v¨n ho¸, th«ng tin, thÓ thao. ë x·, ph­êng x©y dùng ®ñ c¸c thiÕt chÕ cÇn thiÕt cho tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, th«ng tin, thÓ thao.

+ PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 c¬ b¶n hoµn chØnh c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, th«ng tin, thÓ thao nh­ qu¶ng tr­êng, trung t©m v¨n ho¸, th«ng tin tØnh, b¶o tµng tØnh, th­ viÖn khoa häc - tæng hîp tØnh, c¸c r¹p chiÕu phim, nhµ thiÕu nhi, s©n vËn ®éng thµnh phè ViÖt Tr×, nhµ tËp luyÖn vµ thi ®Êu thÓ thao, bÓ b¬i.

+ ë c¸c huyÖn còng phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 cã trung t©m v¨n ho¸, th«ng tin, th­ viÖn, s©n vËn ®éng, ®µi ph¸t thanh - truyÒn h×nh ®¹t tiªu chuÈn.

+ ë tuyÕn x·, ph­êng, thÞ trÊn còng phÊn ®Êu ®Õn  n¨m 2010 tÊt c¶ c¸c x·, ph­êng, thÞ trÊn ®Òu cã héi tr­êng kiªm nhµ v¨n ho¸ quy m« 200 chç, ®µi truyÒn thanh, th­ viÖn, phßng truyÒn thèng, s©n vËn ®éng, ®iÓm b­u ®iÖn v¨n ho¸ x·.

+ X©y dùng khu di tÝch §Òn Hïng xøng tÇm lµ khu di tÝch lÞch sö v¨n hãa; ®iÓm héi tô v¨n hãa t©m linh lín nhÊt cña c¶ n­íc.

+ §Èy m¹nh phong trµo toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa; x©y dùng x·, ph­êng, thÞ trÊn, th«n, b¶n, gia ®×nh v¨n ho¸.

+ PhÊn ®Êu ®¹t tØ lÖ sè d©n tËp luyÖn thÓ dôc thÓ thao th­êng xuyªn n¨m 2010 kho¶ng 22% (hiÖn nay trªn 16%), n¨m 2020 ®¹t 35 - 38%. Giai ®o¹n 2010 - 2020 thÓ thao thµnh tÝch cao cña tØnh xÕp vµo lo¹i kh¸ so víi c¸c tØnh, thµnh phè trong c¶ n­íc, ®Çu t­ tuyÓn chän ®µo t¹o, båi d­ìng vËn ®éng viªn thÓ thao thµnh tÝch cao. ChuÈn bÞ tèt ®Ó tæ chøc thµnh c«ng Héi kháe Phï §æng toµn quèc.

2.2.3.5. Ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng chñ yÕu

* Ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®­êng bé, ®­êng thuû, ®­êng s¾t, c¶ng, bÕn s«ng

§Ó phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn GTVT ®­êng bé ViÖt Nam ®· ®­îc Thñ t­íng ChÝnh Phñ phª duyÖt vµ phï hîp víi kinh tÕ cña TØnh:

- VÒ ®­êng bé: 

+ Môc tiªu chung: t¨ng c­êng n¨ng lùc cho c«ng t¸c b¶o tr× kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng vµ tõng b­íc ®Çu t­ hoµn thiÖn, hiÖn ®¹i hãa m¹ng l­íi kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®­êng bé.

+ Môc tiªu cô thÓ:

Giai ®o¹n 2005-2010:

§o¹n quèc lé sè 2 (ViÖt Tr× - §oan Hïng), quèc lé 32A (Trung Hµ - Cæ TiÕt), quèc lé 32C (ViÖt Tr× - Tam N«ng), quèc lé 70 (§oan Hïng - Yªn B¸i) ®¹t tiªu chuÈn ®­êng cÊp III. C¸c ®o¹n vµ c¸c tuyÕn cßn l¹i ®¹t cÊp IV. Hoµn thµnh x©y dùng ®­êng cao tèc ViÖt Tr× - Néi Bµi. TriÓn khai x©y dùng cÇu Ngäc Th¸p, Êm Th­îng.

§­êng tØnh lé: c¶i t¹o, n©ng cÊp, nhùa hãa 100% vµ ®¹t tiªu chuÈn ®­êng cÊp IV, cÊp V miÒn nói.

§­êng huyÖn: c¶i t¹o, n©ng cÊp, ®Õn n¨m 2010 nhùa hãa ®¹t 40% ®Õn 2020 ®¹t 100% vµ ®¹t tiªu chuÈn ®­êng cÊp V, cÊp VI miÒn nói.

§­êng ®« thÞ: tËp trung c¶i t¹o, n©ng cÊp c¸c trôc ®­êng h­íng t©m vµ trôc chÝnh cña thµnh phè ViÖt Tr×, thÞ x· Phó Thä  ®¹t tiªu chuÈn cÊp ®­êng ®« thÞ.

§­êng giao th«ng n«ng th«n: tèi thiÓu ®¹t tiªu chuÈn ®­êng lo¹i A, B (tiªu chuÈn (GTNT) vµ mÆt ®­êng b»ng vËt liÖu cøng ®¹t 30% vµ ®Õn 2020 ®¹t 70%.

Giai ®o¹n 2010-2020:

TiÕp tôc hoµn thiÖn n©ng cÊp vµ tõng b­íc hiÖn ®¹i hãa m¹ng l­íi kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®­êng bé.

+ VÒ ®­êng s«ng:

- TËp trung n¹o vÐt c¸c tuyÕn s«ng chÝnh (S«ng L«, S«ng Hång, S«ng §µ) ®¶m b¶o ®Õn n¨m 2010 ®¹t ®­îc c¸c tiªu chuÈn sau: ®o¹n Hµ Néi - ViÖt Tr× ®¹t cÊp II, ViÖt Tr× - Lµo Cai ®¹t cÊp III víi kh¶ n¨ng vËn chuyÓn 3-4 triÖu tÊn/n¨m. §o¹n ViÖt Tr×- Hßa B×nh ®¹t cÊp III,IV vµ ViÖt Tr× - Tuyªn Quang ®¹t cÊp III víi kh¶ n¨ng vËn chuyÓn 2-3 triÖu tÊn/n¨m.


- N©ng cÊp c¶ng ViÖt Tr× cã c«ng suÊt bèc xÕp lªn 1 triÖu tÊn/n¨m, c¶ng B·i B»ng lªn 800.000 tÊn/n¨m. X©y dùng c¶ng tæng hîp thÞ x· Phó Thä víi c«ng suÊt 100.000 tÊn/n¨m vµ c¸c bÕn s«ng chuyªn dïng ViÖt Tr×, §oan Hïng, Êm th­îng, VÜnh Ch©n, YÕn Mao...

- VÒ ®­êng s¾t: cïng víi Tæng C«ng ty §­êng s¾t ViÖt Nam - Bé Giao th«ng vËn t¶i x©y dùng ga hµng hãa chung chuyÓn ë ViÖt Tr× lµm trung t©m cho vïng vµ b¶o vÖ tèt tuyÕn ®­êng s¾t ®i qua. TËn dông lîi thÕ ®­êng s¾t ®Ó vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch vµ cïng víi Tæng C«ng ty §­êng s¾t sím di chuyÓn ®o¹n ®­êng s¾t nµy ra khái thµnh phè ViÖt Tr× tr­íc n¨m 2010 ®· ®­îc ChÝnh phñ ®ång ý.

* H¹ tÇng n«ng l©m nghiÖp

+ Träng ®iÓm ®Çu t­ lµ më réng qui  m« c¸c trung t©m gièng c©y trång vËt nu«i. N©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh thuû lîi hiÖn cã. Kiªn cè hãa kªnh m­¬ng, gi¶i quyÕt n­íc t­íi cho vïng ®åi, vïng c©y c«ng nghiÖp vµ n­íc t­íi cho c¸c nhu cÇu kh¸c. Tr­íc hÕt khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c c«ng tr×nh hiÖn cã vµ x©y dùng míi hÖ thèng thñy lîi 12 x· thuéc huyÖn H¹ Hoµ, 5 x· thuéc huyÖn Thanh Ba. Cñng cè hÖ thèng hå, ®Ëp Thanh S¬n, Yªn LËp, cñng cè hÖ thèng cèng tù ch¶y, c¸c bê bao, hÖ thèng ®ª s«ng b¶o ®¶m an toµn mïa m­a lò, chñ ®éng phßng chèng thiªn tai...

* M¹ng l­íi cÊp ®iÖn

Nh÷ng n¨m qua ®­îc sù hç trî cña Trung ­¬ng, tØnh ®· cã nhiÒu cè g¾ng ®Çu t­ ph¸t triÓn ®iÖn ®i tr­íc mét b­íc ®Õn n¨m 2003 tÊt c¶ 12 huyÖn, thÞ, thµnh, ®Òu cã l­íi ®iÖn quèc gia, 100% sè x· ®· cã ®iÖn, tû lÖ d©n sè ®­îc dïng ®iÖn ®¹t 80% lµ mét trong nh÷ng tØnh kh¸ vÒ gi¶i quyÕt ®iÖn cña c¸c tØnh vïng miÒn nói phÝa B¾c. Gãp phÇn quan träng thóc ®Èy kinh tÕ - x· héi ph¸t triÓn. Tuy nhiªn mét sè c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng ®· l©u, nay ®· h­ háng xuèng cÊp cÇn thay thÕ, ®ång thêi ®¸p øng ®­îc viÖc cung cÊp ®iÖn ngµy cµng t¨ng cña yªu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ ®êi sèng, cÇn ®Çu t­ më réng tr¹m 220 KV V©n Phó, x©y míi 4 tr¹m 110 KV Thanh S¬n, Phó Thä, V©n Phó, b¹ch H¹c vµ ®­êng dÉn 35 KV tõ Thanh S¬n ®i Tam N«ng, tõ V©n Phó ®i Phï Ninh. C¶i t¹o 603 km ®­êng d©y 110 KV vµ c¸c ®­êng d©y trung thÕ hiÖn cã. §Çu t­ tu söa, n©ng cÊp nh÷ng c«ng tr×nh ®· xuèng cÊp, x©y míi tr¹m 220/110 dung l­îng 2 x 125 MVA ë phÝa B¾c thµnh phè ViÖt Tr× vµ 3 tr¹m 110/35 t¹i §ång Xu©n - Thanh Ba, Phè Vµng, Yªn Mao - Thanh S¬n, 560 km ®­êng d©y dÉn 3335 KV, trong ®ã 200 km ®i c¸c huyÖn vµ 360 km ®­êng nh¸nh ®Õn c¸c tr¹m phô t¶i. C¶i t¹o vµ n©ng cÊp 260 km, ®­êng d©y dÉn lo¹i 6 KV vµ 10 KV lªn 22 KV vµ 35 KV, 160 tr¹m h¹ thÕ vµ 325 km ®­êng h¹ thÕ vµ phÊn ®Êu mçi khu, côm c«ng nghiÖp, lµng nghÒ tËp trung cã 1 tr¹m biÕn thÕ riªng. §ång thêi ®Ó cã nguån ®iÖn æn ®Þnh vµ l­îng ®iÖn n¨ng cung cÊp ngµy cµng t¨ng cÇn sím nghiªn cøu, triÓn khai ph¸t triÓn thuû ®iÖn võa vµ nhá t¹i chç ®Ó hç trî cho nguån l­íi ®iÖn quèc gia (theo ®¸nh gi¸ cña c¸c huyÖn miÒn nói cña Phó Thä cã nguån thuû ®iÖn nhá kh¸ dåi dµo trong ®ã cã kho¶ng 20 ®iÓm cã c«ng suÊt thuû ®iÖn tõ 10 - 100 MW/®iÓm) lµ viÖc lµm quan träng vµ cÇn thiÕt.

* B­u chÝnh viÔn th«ng

- §©y còng lµ h¹ tÇng thiÕt yÕu cÇn quan t©m ph¸t triÓn nhanh, ®Õn nay ®· phñ sãng viÔn th«ng 100% l·nh thæ. C¸c huyÖn, thÞ, thµnh ®Òu cã tæng ®µi trung t©m vµ tæng ®µi khu vùc ®­îc trang bÞ t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i, 100% x· cã ®iÖn tho¹i, b×nh qu©n 5,8 m¸y ®iÖn tho¹i/100 d©n. Tuy nhiªn ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ngµy cµng cao, ®ßi hái ngµnh b­u chÝnh viÔn th«ng ph¶i ph¸t triÓn h¬n n÷a, rót ng¾n thêi gian vµ kho¶ng c¸ch phôc vô cña 1 b­u côc. Môc tiªu phÊn ®Êu ®Õn 2010, 100% sè x· cã b­u ®iÖn v¨n ho¸ x·, b¸n kÝnh phôc vô 1 b­u côc kho¶ng 2 km, kho¶ng 10 m¸y ®iÖn tho¹i/100 d©n, ®Õn 2020 n©ng lªn 17 - 18 m¸y/100 d©n. TiÕp tôc hiÖn ®¹i ho¸ c¸c tæng ®µi n©ng dung l­îng phôc vô tõ 140 - 150 ngh×n sè lªn 170 - 180 ngh×n sè, më réng diÖn phôc vô chuyÓn ph¸t nhanh EMS, DHL, vËn chuyÓn b­u kiÖn, b­u phÈm b»ng c¬ giíi. Ph¸t triÓn m¹ng l­íi truyÒn dÉn c¸p ngo¹i vi, m¹ng chuyÓn m¹ch vµ c¸c tr¹m ®iÖn tho¹i di ®éng.

* CÊp, tho¸t n­íc

Trong nh÷ng n¨m qua tØnh ®· cã nhiÒu cè g¾ng ®Çu t­ cÊp n­íc sinh ho¹t thµnh phè ViÖt Tr×, thÞ x· Phó Thä, c¸c trung t©m huyÖn vµ mét sè vïng n«ng th«n, tû lÖ hé d©n ®­îc dïng n­íc s¹ch ®Õn n¨m 2004 ®¹t 75%. Nh­ng ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cÊp n­íc ngµy cµng t¨ng, ph¶i më réng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia, thùc hiÖn ph­¬ng ch©m Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm, tranh thñ triÖt ®Ó nguån ®Çu t­ trong n­íc vµ n­íc ngoµi ®Ó ph¸t triÓn.

§èi víi thµnh phè ViÖt Tr×, thÞ x· Phó Thä, c¸c khu c«ng nghiÖp  tËp trung ph¶i b¶o ®¶m viÖc cÊp n­íc s¹ch th­êng xuyªn vµ gi¶i quyÕt n­íc th¶i, tr¸nh g©y « nhiÔm m«i tr­êng.

§èi víi khu vùc n«ng th«n ph¸t triÓn hÖ thèng cÊp n­íc theo nhiÒu quy m« phï hîp víi ®Þa h×nh tõng x·. §ång thêi còng ph¶i chó ý ®Çu t­ hÖ thèng th¶i n­íc cho nh÷ng khu vùc ®«ng d©n c­, vïng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tËp trung.

PhÊn ®Êu ®Õn 2010 hoÆc 2015: 100% d©n c­ n«ng th«n ®­îc dïng n­íc s¹ch. Kh«ng cßn ngËp óng ë ®« thÞ vµ n«ng th«n vµo mïa m­a, kh«ng cßn th¶i n­íc bõa b·i nh­ hiÖn nay.

Nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ vÒ h¹ tÇng
	STT
	Tªn ch­¬ng tr×nh, dù ¸n


	§Þa ®iÓm ®Çu t­
	Quy m«,     c«ng suÊt
	Dù kiÕn vèn ®Çu t­ (triÖu USD)
	H×nh thøc

®Çu t­

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	C¶i t¹o, n©ng cÊp l­íi ®iÖn trung ¸p ®« thÞ
	ViÖt Tr×, 

Tx Phó Thä
	
	10,0
	ODA

	2
	X©y dùng ph¸t triÓn l­íi ®iÖn h¹ thÕ vµ chèng qu¸ t¶i, xuèng cÊp ®iÖn n«ng th«n
	Vïng n«ng th«n trong tØnh
	C¶i t¹o hÖ thèng ®­êng d©y t¶i ®iÖn, chèng qu¸ t¶i, xuèng cÊp
	20,0
	ODA

	3
	X©y dùng c¸c tr¹m  thuû ®iÖn võa vµ nhá
	C¸c x·  niÒn nói  

cã ®iÒu kiÖn x©y   dùng thuû ®iÖn
	
	5,0
	NGO

	4
	N©ng cÊp l­íi ®iÖn n«ng th«n
	C¸c x·
	
	20,0
	ODA

	5
	C¶i t¹o, n©ng cÊp ®­êng ChiÕn Th¾ng S«ng L«
	ViÖt Tr×, Phï Ninh, §oan Hïng
	62km
	10,0
	ODA

	6
	C¶i t¹o n©ng cÊp c¸c tuyÕn ®­êng tØnh lé 
	Trªn ®Þa bµn c¸c huyÖn thuéc vïng dù ¸n
	403km
	57,0
	ODA

	7
	N©ng cÊp ®­êng néi thÞ- thµnh phè ViÖt Tr×
	ViÖt Tr×
	186 Km
	37,0
	ODA

	8
	N©ng cÊp ®­êng thÞ x· Phó Thä
	Tx Phó Thä
	80km
	13,0
	ODA

	9
	N©ng cÊp ®­êng huyÖn lþ vµ ®­êng liªn huyÖn
	HuyÖn lþ c¸c huyÖn
	100km
	15,0
	ODA

	10
	§­êng Phï Lç- GhÒnh


	Phï Ninh
	
	1,5
	ODA

	11
	C¶i t¹o, n©ng cÊp c¶ng ViÖt Tr×, B·i B»ng
	ViÖt Tr×,  

 Phï Ninh
	C«ng suÊt bèc xÕp 3-5 triÖu tÊn/n¨m
	25,0
	Liªn Doanh, ODA

	12
	§Çu t­ x©y dùng míi c¶ng YÕn Mao
	Thanh Thuû
	C«ng suÊt bèc xÕp 1 triÖu tÊn/n¨m
	15,0
	Liªn doanh, ODA

	13
	§Çu t­ x©y dùng vµ kinh doanh c¬ së h¹ tÇng KCN Thuþ V©n vµ KCN Tam N«ng, Trung Hµ...
	KCN Thuþ V©n ViÖt Tr× vµ  Tam N«ng
	500ha
	30,0
	FDI, ODA

	14
	§Çu t­ x©y dùng vµ kinh doanh c¸c côm c«ng nghiÖp
	C¸c huyÖn       trong tØnh
	1.500 ha
	50,0
	FDI, ODA

	15
	N¹o vÐt lßng s«ng §µ vµ kÌ ch©n ®ª
	Tam N«ng, Thanh Thuû
	
	3,0
	ODA

	STT
	Tªn ch­¬ng tr×nh, dù ¸n


	§Þa ®iÓm ®Çu t­
	Quy m«,     c«ng suÊt
	Dù kiÕn vèn ®Çu t­ (triÖu USD)
	H×nh thøc

®Çu t­

	16
	Di chuyÓn ®­êng s¾t ra khái thµnh phè ViÖt Tr×, x©y dùng ga Thuþ V©n
	ViÖt Tr×
	
	15,0
	ODA

	17
	N­íc s¹ch n«ng th«n


	C¸c x·
	
	3,0
	ODA

	18
	X©y dùng trung t©m d¹y nghÒ
	ViÖt Tr×
	
	2,0
	ODA

	19
	Xö lý tho¸t n­íc th¶i, vµ chÊt th¶i r¾n 


	ViÖt Tr×,            Tx Phó Thä
	
	20,0
	ODA

	20
	Nhµ m¸y cung cÊp  n­íc s¹ch cho thÞ trÊn
	Tam N«ng, Thanh Thuû, H¹ Hoµ, Thanh S¬n, Yªn LËp
	C«ng suÊt b/q2500m3/ng.®-3000m3/ng.®/1 nhµ m¸y
	11,0
	ODA

	21
	X©y dùng hÖ thèng cung cÊp n­íc s¹ch khu vùc thÞ tø vµ n«ng th«n trong tØnh
	ThÞ tø vµ trung t©m d©n c­ ë c¸c huyÖn vµ khu vùc n«ng th«n
	C«ng suÊt 1000m3/ng.®-1.500m3/ng.®
	20,0
	ODA


III- ​​​Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ
1-Huy động và sử dụng vốn đầu tư Xây dựng cơ bản có hiệu quả
Để đạt được mục tiêu kinh tế - xã hội đã đặt ra . Phú Thọ phải ra sức huy động các nguồn vốn cho đầu tư từ nay đến 2020 . 

-Về công tác huy độg vốn cần thực hiện các giải pháp sau

Xây dựng mới gắn và điều chỉnh các cơ chế chính sách huy động vốn vơic phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm , để đầu tư  các công trình hạ tầng gắn với lợi ích hưởng thụ trực tiếp của nhân dân như đường giao thông , công trình thuỷ lợi , chợ, trường học , cơ sở dịch vụ,….

Phối hợp tổ chức thực hiện tốt cơ chế tài chính sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng ở các huyện , thành thị , nhất là tiến hành lập và sớm triển khai các dự án đầu tư khu đô thị mới , các tuyến đường giao thông , các cụm du lịch- dịch vụ và một số lĩnh vực khác có điều kiện.
Tăng cường quảng bá , xúc tiến thu hút vốn đầu tư , khuyến khích các nhà đầu tư , các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở dịch vụ , du lịch , khu đô thị mới , khu vui chơi giải trí.

Phối hợp các bộ , ngành làm tốt công tác lập và giới thiệu dự án ; công tác chuẩn bị đầu tư  , chuẩn bị thực hiện dự án , bố trí đủ vốn đối ứng để khai thác nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án theo quy hoạch của các bộ ngành , vốn ODA trên địa bàn.

Thực hiện chính sách tiết kiệm , ngân sách tỉnh hàng năm giành 10-12% từ nguồn thu nội địa và 50% từ các nguồn vượt thu cho đầu tư phát triển .

Tăng cường phân cấp quản lý nguồn thu cho cấp huyện , cấp xã; có cơ chế điều tiết hợp lý , tăng chi cho đầu tư phát triển từ ngân sách huyện và xã để khai thác các khoản thu còn nhiều tiềm năng.

Nâng cao chất lượng công tác lập , thẩm định dự án , dự toan thiết kế ; xây dựng đơn giá vật tư , vật liệu; công tác giám sát , kiểm tra chất lượng công trình . Tăng cường các biện pháp chống thất thoát lãng phí trong đầu tư và xây dựng .
Cần đẩy nhanh quá trình tích luỹ nội bộ , thực hiện tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng  Tập trung khai thác các nguồn thu , thu đúng , thu đủ , thu kịp thời , chống thất thu thuế nhất là khu vực  ngoài quốc doanh . Phải gắn chặt trách nhiệm chỉ đạo thu ngân sách với chính quyên cơ sở thông qua tỷ lệ điều tiết.

Cần tạo môi trường đầu tư thuận lợi , thông thoáng hơn , đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng , đặc biệt là các cụm công nghiệp Tam Nông , Bạch Hạc,… nhằm thu hút tối đa nguồn vốn đầu tư  của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

Tăng cường khuyến khích nhân dân bỏ vốn để cùng nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông , vận tải , bưu điện , thuỷ lợi chú trọng , phát triển các trục đường giao thông nông thôn , cải tạo nâng cấp các tuyến đường huyện và thị xã , các đầu mối giao thông quan trọng.

Khuyến khích đầu tư , thực hiện chế độ “ một cửa “ tập trung đầu mối vào Sở kế hoạch và đầu tư , phối hợp với các địa phương trong tỉnh , cải thiện  lề lối làm việc , giảm thiểu các thủ tục giấy tờ trong việc cấp giấy phép đầu tư , cho thuê đất vơi smọi thành phần kinh tế , giải phóng mặt bằng nhanh gọn đẩy nhanh itến độ đầu tư , cung cấp các thông tin cần thiết cho chủ đầu tư .

Chủ động xây dựng cá dự án khả thi và tạo nguồn vốn đối ứng để thu hút nguồn vốn ODA. đây là nguồn vốn rất quan trọng trong xây dựng kết cấu hạ tầng của đất nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Mở rộng các hình thức đầu tư như BOT , BTO , BT . Thiết lập các dự án để giới thiệu và tạo được sự hấp dẫn lôi kéo các nhà đầu tư .

Không ngừng mở rộng phát triển các kênh huy động vốn tín dụng dài hạn , uỷ thác đầu tư , thuê mua tài chính . Nghiên cứu chính sách hỗ trợ đầu tư dài hạn , trung hạn và các chính sách bảo lãnh để chuyển một phần vốn huy động ngắn hạn sang cho vay trung hạn.

Huy động nguồn vốn đầu tư Xây dựng cơ bản bằng hình thức trái phiếu:

Đây là phương thức có lợi thế ở khả năng tận dụng các nguồn vốn không tập trung và điều chỉnh tác nghiệp tài chính với sự thay đổi của thị trường. Do đó hình thức này đã trở nên phôổbiến , chủ đầu tư sẽ bán trái phiếu để thu về nguồn vốn vay trên cơ sở có lãi trả cho người mua với mức lãi suất thoả đáng với thị trường vốn , mức lãi suất này đảm bảo cho chủ đầu tư không phải chịu ảnh hưởng của lãi suất thị trường. Nghiên cứu mở rộng thêm các hình thức huy động vốn nước ngoài bằng cách cho phép phát hành cổ phiếu trái phiếu , cho các nhà đầu tư nước ngoài trong giới hạn cho phép.

Huy động vốn bằng hình thức cổ phần, lãi suất trả theo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh , mà không trả theo mức lãi suất cố định, mỗi bên tham gia góp vốn sẽ có một vị trí nhất định kinh doanh xây dựng công trình tuỳ thuộc vào vốn góp của mình và việc tạo ra tài sản đầu tư mà cổ đông cần quan tâm.

Sử dụng vốn đầu tư Xây dựng cơ bản 

Đầu tư theo chiều sâu đổi mới trang thiết bị máy móc của các doanh nghiệp quốc doanh trên địa bàn tỉnh . Xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho các cụm công nghiệp Thuỵ Vân , Thanh Thuỷ , Bạch Hạc. Có chính sách khuyến khích đầu tư  vào các ngành công nghiệp chế biến sản phảm nông nghiệp , sản xuất hàng tiêu dùng. Đây là những ngành mà tỉnh có thế mạnh, nên cần khai thác triệt để đảm bảo giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

2-Qui hoạch đầu tư theo từng ngành , địa phương nằm trong qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Xây dựng chiến lược , quy hoạch đầu tư theo từng ngành ,từng điah phương nằm trong chiến lược , qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh , từ đó xác định danh mục các dự án ưu tiên.

Rà soát , điều chỉnh và bổ sung qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội theo hướng : xây dựng tỉnh Phú Thọ cơ bản thành tỉnh công nghiệp. Căn cứ vào đặc điểm và thực tiễn phát triển ngành công nghiệp. nông nghiệp và dịch vụ.

Chú trọng việc khai thác thị trường tiêu thụ nông sản , đề xuất các giải pháp t mạnh dịch vụ và các cơ chế chính sách hỗ trợ nhà nước nhằm phát triển hấp hẫn các nhà đầu tư như : nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng , giúp đỡ tiêu thụ sản phẩm , định hướng sản xuất kinh doanh , cho thuê đất , cho vay vốn ưu đãi,…

Nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế , tông r kết kinh nghiệm thực tiễn , phân tích và dự báo xu thế phát triển kinh tế - xã hội , hoạch định cơ chế phù hợp đảm bảo cho nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh ổn định có hiệu quả và cân đối.

Tăng cường chất lượng nghiên cứu chiến lược , qui hoạch , kế hoạch trung và ngắn hạn đối với ngành , lãnh thổ để làm kế hoạch hàng năm . Qui hoạch , kế hoạch phải phù hợp với qui hoạch , kế hoạch của cả nước , phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh nhà , có mối liên hệ mật thiết với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh liền kề để có thể tận dụng được những chính sách ưu tiên của tỉnh bạn.

3- Đổi mới công tác kế hoạch hoá  và chủ trương đầu tư của các dự án
Công tác kế hoạch hoá vừa là nội dung , vừa là công cụ để quản lý hoạt động đầu tư . Trong nền kinh tế thị trường công tác kế hoạch  hoá có vai trò rất quan trọng. Nếu buông lỏng công tác kế hoạch hoá , thì thị trường sẽ phát triển tự do , thiếu định hướng gây ra những tác động tiêu cực, tác động xấu đến nền kinh tế .

Kế hoạch hoá phải quán triệt những nguyên tắc
-Kế hoạch hoá phải xuất phát từ nhu cầu của nền kinh tế 


-Kế hoạch hoá đầu tư phải dựa vào các định hướng phát triển lâu dài của đất nước, phù hợp với các quy định của pháp luật

-Kế hoạch hoá phải dựa trên khả năng huy động các nguồn lực trong và ngoài nước
-Kế hoạch hoá phải có mục tiêu rõ rệt
-Kế hoạch hoá phải đảm bảo được tính khoa học và tính đồng bộ
-Kế hoạch hoá phải có tính linh hoạt kịp thời
-Kế hoạch phải có tính linh hoạt gối đầu
-Kế hoạch hoá phải kết hợp tốt kế hoạch năm và kế hoạch dài hạn.

-Kế hoạch hoá phái có độ tin cậy và tính tối ưu

-Kế hoạch đầu tư trực tiếp phải được xây dựng từ dưới lên

-Kế hoạch  định hướng của nhà nước phải là kế hoạch chủ yếu
Phú Thọ cần phải tăng cường sự tham gia của các thành phần kinh tế vào công tác kế hoạch hoá. Đề khu vực kinh tế tư nhân có thể tham gia vào công tác kế hoạch hoá phải có sự chỉ đạo và hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng.
Trước hết khuyến khích thành lập các tổ chức , sản xuất hàng xuất khẩu, hàng tiêu dùng , giao thông vận tải , xây dựng hoặc thành lập các câu lạc bộ chủ doanh nghiệp tư nhân, câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ. Từ các tổ chức này sẽ bầu ra những người có năng lực và trình độ để tham gia và các cơ quan địa phương , khi tham gia vào hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế , chính sách , kế hoạch  ngắn trung và dài hạn, các cơ quan chức năng gửi cho họ những bản dự thảo để họ tham dự.
Về chủ trương đầu tư 

-Nhiều cấp có thẩm quyền khi ra quyết định đầu tư thiếu chính xác phải điều chỉnh  , bổ sung , Để nâng cao trách nhiệm khi ra quýêt định ,về chủ trương đầu tư phải cân nhắc tính toán kỹ lưỡng , có tính hiệu quả lâu dài và các nhân tố ảnh hưởng rồi mới ra quyết định là có nên đầu tư vào dự án hay không . Dự án này đem lại hiệu quả gì , nghĩa là phải phân tích cụ thể , đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án ,xem xét tính khả thi và lập dự án một cách chi tiết với mọi khía cạnh rồi từ đó mới bỏ vốn để đầu tư .

4-Nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước , chống thất thoát lãng phí vốn đầu tư Xây dựng cơ bản .

Để thực hiện điều này cần phải quán triệt nội dung sau 

-Khi xây dựng các dự án phải đúng các chủ trương đầu tư thì mới quyết định đầu tư .

-Nâng cao tính chủ động và tự chịu trách nhiệm đối với doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nói riêng trong hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản .
-Đảm bảo chính xác trong thiết kế : trong khâu này cần có tổ chức chuyên môn có đư tư cách pháp nhân , uy tín nghề nghiệp lập theo tiêu chuẩn của nhà nước ban hành . Thực tế có rất nhiều công trình xáu , kém chất l­îng do lỗi của nhà thiết kế. Đây là nguyên nhân gây ra tình trạng thất thoát lãng phí  nguồn vốn đầu tư  Xây dựng cơ bản .

-Nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu 

Khi tổ chức đấu thầu và xét thầu phải căn cứ vào quy chế đấu thầu về quản lý đầu tư và xây dựng , được ban hành trong nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 . Phải thực sự khách quan và công khai mở thầu .  Không được tổ chức đấu thầu một cách hình thức như một màn kịch dựng sẵn, từ đó ép giá chủ đầu tư .

Cải tiến thủ tục gọn nhẹ , quy định trách nhiệm và quyền hạn cụ thể của chủ đầu tư và cơ quan chủ đầu tư . Phải thực hiện đúng quy trình, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư , thiết kế dự toán, xây dựng giá chuẩn để làm căn cứ tổ chức đấu thầu một cách hiệu quả . Đồng thời chấn chỉnh lại các tổ chức tư nhân nhận thầu xây lắp , cung ứng vật tư thiết bị , các tổ chức tư vấn nhằm đảm bảo khả năng tham gia đấu thầu của các nhà thầu phù hợp với năng lực và kỹ thuật và tài chính của mình.

Đối với công tác chỉ định thầu, cần thực hiện lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán thật chính xác , sau đó lựa chọn những nhà thầu có đủ năng lực , kinh nghiệm và uy tín để thực hiện thi công dự án. Tránh trường hợp chỉ định các nhà thầu không đủ năng lực mà do quen biết hoặc qua hình thức hối lộ để được làm chủ thầu.

Tăng cường công tác thanh tra , giám sát chặt chẽ công tác đấu thầu đồng thời sử phạt thật nghiêm minh đối với các tổ chức , cá nhân có hoạt động sai trái với quy định của nhà nước trong quy chế đầu tư và xây dựng .

Quy định trách nhiệm rõ ràng của các cơ quan thẩm quyền trong quá trình cấp phát vốn đầu tư . Trong thực tế nhiều dự án đến thời gian thực hiện thi công mà không đảm bảo tiến độ được , nguyên nhân này do công tác cấp phát vốn chậm trễ  , thủ tục quá nhiều , cơ quan chủ quản duyệt thiết kế , kỹ thuật dự toán chậm. Đề khắc phục cần quy định rõ trách nhiệm từng khâu  , từng mắt xích cụ thể và có chế độ thưởng phạt nghiêm minh . Có như vậy thì bố trí kế hoạch mới khớp với thực tế thi công và tiến độ thực hiện dự án đựơc duyệt.

Chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật trong khâu giám sát thi công , nghiệm thu thanh quýêt toán công trình. Chế độ hiện hành quy định khi công trình ,dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng , chậm nhất là 6 tháng chủ đầu tư phải quyết toán để đánh giá và bàn giao tài sản cho đơn vị sử dụng . Trong thực tế nhiều công trình dự án  của các ngành , các địa phương chú trọng tới công tác này nhưng hiện nay nhiều công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ lâu nhưng chưa được quyết toán.

Do vậy , cần quy định chế độ , trách nhiệm của cơ quan chủ quản đối với công tác này trên các mặt . Đôn đốc và chỉ đạo công tác quyết toán cả về nội dung và thời gian . THẩm tra quýet toán trước khi phê duyệt đảm bảo về thời gian và chất lượng công tác quýêt toná công trình là cơ sở để thanh toán khối lượng thực hiện . Việc thah toán khối lượng thực hiện phải đầy đủ kịp thời sát với khối lượng đã được quyết toán , thanh toán dứt điểm tránh kéo dài thời gian thi công của các công trình.
4- Nâng cao chất lượng của ban quản lý công trình
Ban quản lý công trình là người đại diện cho chủ đầu tư không phải là chủ đầu tư  đích thực , nên thiếu sự ràng buộc về trách nhiệm quản lý tài sản , bảo toàn vốn khi dự án đi vào hoạt động từ tình hình này cần chấn chỉnh và quản lý chủ đầu tư theo các mặt:

Tổ chức lại ban quản lý dự án , đảm bảo là chủ đầu tư thực sự phải gắn trách nhiệm trong quá trình sử dụng vốn đầu tư , quản lý tài sản khi dự án kết thúc.

Quy định nghĩa vụ , chức danh của chủ đầu tư . Xác định trách nhiệm cá nhân của chủ đầu tư đối với các hoạt động từ khâu đầu tới khâu cuối . Trong điều kiện hiện nay, trình độ khoa học và kỹ thuật phát triển mạnh mẽ , do đó sự lạc hậu về công nghệ và tri thức ảnh hưởng tới quá trình phát triển kinh tế , kiện toàn việc tổ chức ban quản lý dự án còn gắn với công tác đào tạo cán bộ trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản.

5- Đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực phục vụ cho công tác đầu tư Xây dựng cơ bản 
Hoạt động đầu tư rất phức tạp và đa dạng , liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp , nhiều lĩnh vực . Vì vậy cán bộ, công nhân lao động trong Xây dựng cơ bản cần phải có khả năgn đào toạ kỹ , hoàn thành tốt nhiệm vụ vụ được giao.
Ở bất kỳ hình thái kinh tế - xã hội nào con người vẫn là trung tam của mọi sự phát triển , nhất là thời đại ngày nay , thời đại công nghiệp hoá- hiện đại hoá  , việc chăm lo đầy đủ con người là đảm bảo chắc chắn cho sự phòn vinh và thịnh vượng. Công nghiệp hoá-hiện đại hoá  và cách mạng về con người là hai mặt của quá trình thống nhất . Đầu tư Xây dựng cơ bản là một lĩnh vực có vị trí quan trọng trong việc tạo đã cho phát triển kinh tế theo hướgn công nghiệp hoá hiện đại hoá , theo chủ trương chính sách của Đảng . Thực hiện tốt quá trình đầu tư Xây dựng cơ bản sẽ đem lại được hiệu quả cao nhất . Muốn thế phải tăng cường đào tạo lại cán bộ quản lý và cán bộ khoa học kỹ thuật nhằm tạo ra những con người tri thức có kinh nghiệm trong lĩnh vực Xây dựng cơ bản .

Đào tạo gắn liền với giáo dục với ý thức để tăng cường sự hiểu biết về pháp luật , về những quy chế trong đầu tư xây dựng của nhà nước đặt ra , bên cạnh dó tuyên truyên , phổ biến cho mọi người thấy được vai trò cảu đầu tư Xây dựng cơ bản . Vì vậy , phải tăng cường chi vốn đầu tư Xây dựng cơ bản  cho công tác giáo dục và đào tạo . Tổ chức , toạ điều kiẹn cho cán bộ , lao động nâng cao trình độ.
6- Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư và chất lượng cấp giấy phép đầu tư .
Thẩm định dự án đầu tư được tiến hành đối với tất cả các dự án thuộc mọi nguồn gốc , thuộc các thành phần kinh tế đặc biệt là các dự án đầu tư Xây dựng cơ bản . Tất cả các dự án đầu tư có xây dựng đều phải thẩm định về qui hoạch xây dựng , các phương án kiến trúc , công nghệ , sử dụng đất đai , tài nguyên , bảo vệ môi trường sinh thái,….Các dự án cần được đánh giá tính hiệu quả của dự án trên hai phương diện : hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội; đánh giá tính khả thi của dự án : đây là mục dích hết sức quan trọng trong thẩm định dự án . Một dự án hợp lý và hiệu quả cần phải có tính khả thi . 

Tại các cơ quan tiến hành thẩm định , cần nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực của đội ngũ cán bộ . Thường xuyên cập nhật các thông tin về các văn bản pháp luật mới của chính phủ để tiến hành điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu mới . Không ngừng học hỏi các kiến thức mới , kinh nghiệm mới ở các tỉnh bạn và ở nước ngoài.

7- Một số kiến nghị:
Trong những năm vừa qua, tình hình kinh tế - xã hội ở tỉnh Phú Thọ phát triển khá nhanh và tương đối ổn đinh, Xây dựng cơ bản phát triển mạnh , huy động đựơc nhiều nguồn vốn phục vụ cho đầu tư Xây dựng cơ bản góp phần tạo ra của cải vật chất , góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế , cơ cấu ngành nghề , cơ cấu lao động tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một sô tiềm năng rất thuận lợi cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh chưa được khai thác tốt. Em có một số kiến nghị sau:
· Sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả hơn , tránh đầu tư dàn trải , gây lãng phí vốn đầu tư .
· Thực hiện tốt công tác đấu thầu, tránh tình trạng móc ngoặc dẫn đến ép giá chủ đầu tư , hoặc nhà thầu năng lực kém vẫn trúng thầu.
· Tập trung khai thác tiềm năng du lịch
· Đẩy mạnh xây dựng và phát triển các khu đô thị mới, xây dựng các cụm , các khu công nghiệp ở những nơi nhiều tài nguyên như Thanh Thuỷ , Thuỵ Vân,…

· Thực hiện một cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư rộng mở hơn, tạo môi trường hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư .
Kết luận
Như vậy trong thời gian qua, đầu tư Xây dựng cơ bản đã góp phần rất lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ, dần đưa tỉnh Phú Thọ trở thành một tỉnh có nền kinh tế công nghiệp hoá-hiện đại hoá . Trong những năm vừa qua , kinh tế tỉnh Phú Thọ có tốc độ tăng trưởng cao và khá ổn định, đó là điều đáng mừng.

Có điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý thuận lợi, nhiều tiềm năng kinh tế chưa khai thác triệt để, nghiên cứu và đánh giá  , phân tích tình hình đầu tư Xây dựng cơ bản một cách kỹ lưỡng và đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản sẽ là một yếu tố quan trọng để đưa nền kinh tế Phú Thọ ngày càng phát triển,theo kịp nhịp độ phát triển của cả nước.
Các tài liệu tham khảo
-Giáo trình kinh tế đầu tư 

-Giáo trình thống kê kinh tế
-Giáo trình Lập và quản lý dự án

-Chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm đến năm 2010 của tỉnh Phú Thọ.
-Báo cáo tham luận công tác xây dựng và chỉ đạo  thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội , phục vụ quốc phòng của tỉnh Phú Thọ
-Tạp chí Văn Nghệ Đất Tổ
-Tạp chí đầu tư 

-Luận văn tốt nghiệp các khoá 36-42
Môc Lôc
Lêi Nãi ®Çu….................................................................................................1

2Chương I : Lý luận chung về đầu tư xây dựng cơ bản


2I-
Khái niệm về đầu tư xây dựng cơ bản


21- Khái niệm


21.1- Đầu tư


21.2- Đầu tư phát triển


21.3- Xây dựng cơ bản và đầu tư Xây dựng cơ bản


32-Đặc điểm chung của đầu tư Xây dựng cơ bản


32.1- Đòi hỏi vốn lớn, ứ đọng trong thời gian dài


32.2- Thời gian dài với nhiều biến động


32.3- Có giá trị sử dụng lâu dài


32.4- Cố định


32.5- Liên quan đến nhiều ngành


43- Vai trò của đầu tư Xây dựng cơ bản


43.1- Đầu tư Xây dựng cơ bản ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế


53.2- Đầu tư Xây dựng cơ bản tác động đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế


53.3 – Đầu tư Xây dựng cơ bản tạo ra cơ sở vật chất nói chung và cho tỉnh nói riêng


53.4- Đầu tư Xây dựng cơ bản tác động đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước


63.5- Đầu tư Xây dựng cơ bản tác động đến sự ổn định kinh tế tạo công ăn việc làm cho người lao động


6II-
Khái niệm về vốn đầu tư Xây dựng cơ bản


61-Khái niệm


61.1- Vốn đầu tư :


71.2- Vốn đầu tư Xây dựng cơ bản ;


72-Nguồn hình thành vốn đầu tư Xây dựng cơ bản


72.1- Nguồn trong nước :


72.2- Vốn nước ngoài


73-Nội dung của vốn đầu tư Xây dựng cơ bản


83.1- Vốn cho xây dựng và lắp đặt


83.3- Vốn kiết thiết cơ bản khác bao gồm :


84-Phân loại vốn đầu tư Xây dựng cơ bản :


84.1- Theo nguồn vốn:


94.2- Theo hình thức đầu tư :


94.3-Theo nội dung kinh tế:


9III-
Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản


91- Chỉ tiêu phản ánh kết quả đầu tư  Xây dựng cơ bản :


91.1- Chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản


122-Một số chỉ tiêu chính phản ánh hiệu quả hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản :


122.1- Khái niệm hiệu quả của hoạt động đầu tư


122.2- Chỉ tiêu đo hiệu quả


18IV- Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản


181-Điều kiện tự nhiên


182-
Khả năng huy động và sử dụng vốn đầu tư Xây dựng cơ bản có hiệu quả


183- Công tác kế hoạch hoá và chủ trương của dự án


194- Công tác quản lý nhà nước về đầu tư Xây dựng cơ bản


195- Nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp cho công tác đầu tư Xây dựng cơ bản


21Chương II- Thực trạng về đầu tư Xây dựng cơ bản  ở tỉnh Phú Thọ trong những năm qua


21I-
Đặc điểm tự nhiên , kinh tế - xã hội và định hướng đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ


211-Đặc điểm tự nhiên


212-Tình hình kinh tế - xã hội


212.1- Tình hình kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới và trước khi tách tỉnh


242.2- Tình hình kinh tế - xã hội ở tỉnh Phú Thọ từ năm 1998-2004


273-Định hướng đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ


283.1- Mục tiêu


283.2 Quan điểm đầu tư


293.3- Đầu tư phát triển các kết cấu hạ tầng trọng điểm


293.3.2- Phát triển hạ tầng nông lâm nghiệp


313.3.4- Phát triển thông tin liên lạc


36II-
Thực trạng đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ trong những năm qua


361-Tình hình quy hoạch đầu tư Xây dựng cơ bản trong những năm qua


382-Kết quả thực hiện đầu tư XDCB ë tØnh Phó Thä những năm qua


382.1-Về huy động vốn ,khai thác vốn.


502.2- Tình hình công tác quản lý hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản tại địa bàn tỉnh Phú Thọ những năm vừa qua.


542.3- Kết quả đầu tư 3 năm (2001-2003)


542.3.2- Hạ tầng phục vụ sản xuất nông , lâm nghiệp


542.3.3- Mạng lưới điện


552.3.4- Hệ thống thông tin liên lạc


552.3.5- Mạng lưới thương mại, du lịch và hạ tầng đô thị


563. Những hạn chế còn tồn tại trong công tác đầu tư Xây dựng cơ bản


563.1- Những hạn chế còn tồn tại


603.2- Nguyên nhân tồn tại những hạn chế trên trong công tác đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ.


62Chương III- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ


62I- Dự báo về tình hình kinh tế và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ


621-Phân tích, đánh giá các yếu tố và điều kiện phát triển


621.1-Vị trí địa lý kinh tế của tỉnh Phú Thọ trong các tỉnh miền núi phía Bắc và cả nước


631.2-Đánh giá tổng thể những tiềm năng và khả năng phát huy các tiềm năgn và lợi thế so sánh để phát triển kinh tế - xã hội :


641.3- Những lợi thế so sánh cần phát huy:


651.4- Những  hạn  chế cần khắc phục


652- Phương hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ đến năm 2020


652.1- Quan điểm và phương hướng phát triển


652.2-Mục tiêu phát triển


78III-
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ


781-Huy động và sử dụng vốn đầu tư Xây dựng cơ bản có hiệu quả


802-Qui hoạch đầu tư theo từng ngành , địa phương nằm trong qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh


813- Đổi mới công tác kế hoạch hoá  và chủ trương đầu tư của các dự án


824-Nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước , chống thất thoát lãng phí vốn đầu tư Xây dựng cơ bản .


844- Nâng cao chất lượng của ban quản lý công trình


845- Đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực phục vụ cho công tác đầu tư Xây dựng cơ bản


856- Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư và chất lượng cấp giấy phép đầu tư .


857- Một số kiến nghị:


87Kết luận


88Các tài liệu tham khảo




























PAGE  
1

_1176102462.unknown

_1176102922.unknown

_1176103276.unknown

_1176103362.unknown

_1176103072.unknown

_1176102642.unknown

_1176102255.unknown

_1176102375.unknown

_1176102192.unknown

